УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от      №

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы

1.  В Паспорте муниципальной программы:

1.1. в Паспорте муниципальной программы в позиции "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы":

в пункте 1.7 в графе 4  цифры «12» заменить цифрами «4»;

в пункте 1.7 в графе 5  цифры «5» заменить цифрами «11»;

в пункте 1.7 в графе 6  цифры «2» заменить цифрами «5»;

в пункте 1.12 в графе 4  цифры «4/0/0» заменить цифрами «0/0/0»;

в пункте 1.12 в графе 5  цифры «2/0/0» заменить цифрами «0/0/0»;

в пункте 1.11 в графе 5  цифры «13650,0/0/0» заменить на «-»;

в пункте 1.10 в графе 4  цифры «5/7/1» заменить цифрами «16/4/1»;

в пункте 1.10 в графе 5  цифры «2/1/0» заменить цифрами «11/8/1»;

в пункте 2.1.5 в графах с 4 по 9 цифры "49" заменить цифрами "51";

в пункте 3.1.1 в графе 4 цифру "2" заменить цифрой "3".

1.2. в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» строки «2017», «2018», «2019», «2020», «2021», «2022»  и «Всего» изложить в следующей редакции:

|  | 1 2 3 4 5 6 «2017 20 369,800 382 943,000 136 538,669 39,400 539 890,869»; «2018 14 293,420 169 055,664 - 39,400 183 388,484»; «2019 13 678,700 87 651,000 - 39,400 101 369,100»; «2020 13 678,700 87 651,000 - 39,400 101 369,100»; «2021 318 619,277 5 313 138,100 - 39,400 5 631 796,777»; «2022 92 803,987 1 213 703,890 - 39,400 1 306 547,277»; «Всего 557 202,631 8 100 941,784 136 538,669 275,800 8 794 958,884». |
| --- | --- |

1.3. В разделе 5 «Перечень мероприятий муниципальной программы»:

в пункте 1.1 в графе 8 цифры «66 316,900» заменить цифрами «135 849,082»;

в пункте 1.1 в графе 9 цифры «65 873,700» заменить цифрами «65 379,700»;

в пункте 1.1 в графе 10 цифры «2181191,050» заменить цифрами «65 379,700»;

в пункте 1.1 в графе 11 цифры «1856654,220» заменить цифрами «5 552 203,45»;

в пункте 1.1 в графе 12 цифры «1 253 491,950» заменить цифрами «1 231 953,95»;

в пункте 2.1 в графе 8 цифры «33 450,000» заменить цифрами «45 000,000»;

в пункте 2.1 в графе 10 цифры «64 213,927» заменить цифрами «33 450,000»;

в пункте 3.1 в графе 7 цифры «6 372,400» заменить цифрами «5 949,30»;

в пункте 3.1 в графе 8 цифры «2 017,400» заменить цифрами «2 500,000»;

в пункте 3.1 в графе 9 цифры «2 539,400» заменить цифрами «2 500,000»;

в пункте 3.1 в графе 11 цифры «10 379,400» заменить цифрами «10 340,000»;

2. В подпрограмме "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода":

2.1.  В Паспорте подпрограммы:

в позиции «Задачи и целевые показатели подпрограммы»:

в пункте 1.7 в графе 4  цифры «12» заменить цифрами «4»;

в пункте 1.7 в графе 5  цифры «5» заменить цифрами «11»;

в пункте 1.7 в графе 6  цифры «2» заменить цифрами «5»;

в пункте 1.12 в графе 4  цифры «4/0/0» заменить цифрами «0/0/0»;

в пункте 1.12 в графе 5  цифры «2/0/0» заменить цифрами «0/0/0»;

в пункте 1.11 в графе 5  цифры «13650,0/0/0» заменить на «-»;

в пункте 1.10 в графе 4  цифры «5/7/1» заменить цифрами «16/4/1»;

в пункте 1.10 в графе 5  цифры «2/1/0» заменить цифрами «11/8/1»;

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» строки «2018», «2019», «2020», «2021», «2022»   и «Всего» изложить в следующей редакции:

|  | 1 2 3 4 5 6 «2018 8 343,420 127 505,662 - - 135 849,082»; «2019» 7 728,700 57 651,000 | - - 65 379,700 «2020» 7 728,700 57 651,000 - - 65 379,700 «2021» 269 278,35 5 282 925,100 - - 5 552 203,45 «2022» 48 463,06 1 183 490,89 - - 1 231 953,95 «Всего 391 930,550 7 840 922,782 136 538,669 - 8 369 392,001». |
| --- | --- | --- |

2.2. В разделе «Перечень мероприятий подпрограммы»:

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1. | Мероприятие 1. Проектирование, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Великого Новгорода | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2017 - 2023 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгоро-да федеральный бюджет | 45 252,90 1 988,30 136 538,669 | 18 042,10 6 201,90 - | 25 006,00 6 074,70 - | 25 006,00 6074,70 - | 1 257 751,57 64 336,43 - | 38 100,00 2 705,00 - | 38 100,00 2 705,00 -». |

подпункты 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6.,  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (восстановление бордюрного камня) по ул. Зелинского, от просп. Мира до ул. Космонавтов, на всем протяжении участка автомобильной дороги | -"- | 2019 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - | - | 200,00 10,00 | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт (восстановление бордюрного камня) по ул. Зелинского, от просп. Мира до ул. Космонавтов, на всем протяжении участка автомобильной дороги (судебное решение) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 2020 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - | - | 416,00 25,00 | 475,00 25,00 | - | - | - |
| 1.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Рабочей ул. | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.7 | Област-ной бюджет (субси-дия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 2693,44 76,57 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.1.4. | Капитальный ремонт Рабочей ул. | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 625000,00 31 300,00 | - - | - - |
| 1.1.5. | Разработка ПСД на капитальный ремонт Колмовского моста | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | 24617,24 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.1.6. | Капитальный ремонт Колмовского моста | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.3 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 10,00 50,00 | - - | - -». |

подпункты  1.1.8. – 1.1.11.  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.8. | Капитальный ремонт путепровода в начале проспекта Мира (с просп. Мира на Сырковское шоссе) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.3 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - |
| 1.1.9. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт путепровода по проспекту Александра Корсунова (с просп. Александра Корсунова до пл. Строителей) (деформационные швы) | -"- | 2021 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 400,00 20,00 | - - | - - |
| 1.1.10. | Капитальный ремонт путепровода по просп. Александра Корсунова (с просп. Александра Корсунова до пл. Строителей) (деформационные швы) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.3 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - |
| 1.1.11. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт путепровода по проспекту Александра Корсунова (с просп. Александра Корсунова до пл. Строителей) | -"- | 2020 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 1600,00 103,00 | 826,00 165,00 | 5800,00 300,00 | - - | - -». |

подпункты  1.1.13. – 1.1.15.  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.13. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт по восстановлению бордюрного камня по Орловской ул., от Прусской ул. до ул. Каберова - Власьевской, на всем протяжении участка автодороги Орловской улицы | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.4, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - |
| 1.1.14. | Капитальный ремонт по восстановлению бордюрного камня по Орловской ул., от Прусской ул. до ул. Каберова - Власьевской, на всем протяжении участка автодороги Орловской улицы | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 110,00 5,00 | - - | - - |
| 1.1.15. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Орловской ул. (тротуары, велодорожка, освещение) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - -». |

подпункты  1.1.17. – 1.1.21.  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.17. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Сырковского шоссе, на участке от Рабочей ул. до транспортной развязки (поворот на ПАО "Акрон"), с обустройством тротуара с одной стороны дороги | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - |
| 1.1.18. | Капитальный ремонт Сырковского шоссе, на участке от Рабочей ул. до транспортной развязки (поворот на ПАО "Акрон"), с обустройством тротуара с одной стороны дороги | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 15250,00 750,00 | - - | - - |
| 1.1.19. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Попова (на участках от проспекта Мира до ул. Кочетова по четной и нечетной сторонам) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - |
| 1.1.20. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Попова (на участках от проспекта Мира до ул. Кочетова по четной и нечетной сторонам) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 14789,00 870,00 | - - | - -». |
| 1.1.21 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Саши Устинова |  |  |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - |

подпункты  1.1.26. – 1.1.43.  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.26. | Капитальный ремонт местного проезда 3 в микрорайоне 14 города (возле Новгородского химико-индустриального техникума (улица Кочетова, д. 28) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2018 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 5 056,68 253,01 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.1.27. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 8 Марта, на участке от Октябрьской ул. до Псковской ул. (бордюры) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - | - - | - - |
| 1.1.28. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 8 Марта, на участке от Октябрьской ул. до Псковской ул. (бордюры) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 300,00 15,00 | - - | - - | - - |
| 1.1.29. | Обследование правой опоры моста Александра Невского | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 730,00 40,00 | - - | - - | - - |
| 1.1.30. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт проезда в ЖК "Луговой" с устройством тротуара с правой стороны | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.31. | Капитальный ремонт проезда в ЖК "Луговой" с устройством тротуара с правой стороны | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 300,00 15,00 | - - | - - | - - |
| 1.1.32. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня на автобусной остановке между домом N 28 по Нехинской ул. и домом N 45, корп. 1, по ул. Кочетова и на пешеходном переходе на светофорном объекте ул. Кочетова - Нехинская ул. (снижение бордюрного камня) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - | - - | - - |
| 1.1.33. | Капитальный ремонт асфальтового покрытия, замена бордюрного камня на автобусной остановке между домом N 28 по Нехинской ул. и домом N 45, корп. 1, по ул. Кочетова и на пешеходном переходе на светофорном объекте ул. Кочетова - Нехинская ул. (снижение бордюрного камня) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 400,00 20,00 | - - | - - | - - |
| 1.1.34. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт проезда вдоль домов N 104, N 104, корп. 1, N 104, корп. 3, по Большой Санкт-Петербургской ул. (к базе ЗАО "Адепт") с устройством наружного освещения | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - |
| 1.1.35. | Капитальный ремонт проезда вдоль домов N 104, N 104 корп. 1, 104 корп. 3, по Большой Санкт-Петербургской ул. (к базе ЗАО "Адепт") с устройством наружного освещения | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 26220,00 1380,00 | - - | - - |
| 1.1.36. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт (замена бордюрного камня) по ул. Кочетова (судебное решение) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - |
| 1.1.37. | Капитальный ремонт (замена бордюрного камня) по ул. Кочетова (судебное решение) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - |
| 1.1.38. | Разработка проектно-сметной документации на восстановление (ремонт) линии наружного освещения на участке автомобильной дороги ул. Попова, от ул. Ломоносова до проспекта Мира, четная сторона | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2018 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 283,00 17,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.39. | Восстановление (ремонт) линии наружного освещения на участке автомобильной дороги ул. Попова, от ул. Ломоносова до проспекта Мира, четная сторона | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 380,00 20,00 | - - | - - |
| 1.1.40. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт путепровода через ж/д пути Сырковского шоссе (у Лужского кольца) (замена деформационных швов, поребриков, ограждений) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2020 | -"- | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 1 500,00 75,00 | - - | - - | - - |
| 1.1.41. | Капитальный ремонт путепровода через ж/д пути Сырковского шоссе (у Лужского кольца) (замена деформационных швов, поребриков, ограждений) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 18 954,00 1 000,00 | - - | - - |
| 1.1.42. | Независимая экспертиза материалов асфальтобетонного покрытия | МКУ "УКС" | 2017 - 2023 | 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.11 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - 98,50 | - - | - - | - - | 100,00 5,00 | 100,00 5,00 | 100,00 5,00». |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.43. | Экспертиза смет и ведение строительного контроля | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2017 - 2023 | 1.1, 1.2, 1.8, 1.9, 1.11 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | 144,82 0,025 | - - | - - | - - | - 800,00 | - 800,00 | - 800,00». |

подпункт 1.1.49  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.49. | Ремонт (восстанов-ление) автомобильных дорог Великого Новго-рода в том числе: | комитет по строи-тельству, МБУ «Город-ское хо-зяйство» | 2017 -2023 | 1.4, 1.5, 1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 1 715,10 136 538,669 | 5 147,10 4 852,90 - | 19 575,00 4 969,70 - | 19 050,00 4 844,70 - | 38 000,00 1 900,00 - | 38 000,00 1 900,00 - | 38 000,00 1 900,00 - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги Большой Санкт-Петербургской ул. (от улицы Розважа до Яковлева ул.) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 41,407 4 087,539 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги пл. Строителей |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 39,538 3 914,191 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги ул. Мерецкова-Волосо-ва (от площади Победы-Софийской до ул. Каберова-Влась-евской) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 15,423 1 526,835 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги ул. Людогоща (от пло-щади Победы-Софий-ской до сквера Воинской Славы) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 41,017 4 060,680 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги сквера Воинской Сла-вы (от ул. Людогоща до Чудинцева ул.) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 46,180 4 571,758 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги Чудинцева ул. (от пло-щади Победы-Софий-ской до сквера Воин-ской Славы) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 38,524 3 813,828 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги Прусской ул. (от Орловской ул. до Десятинной ул.) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 87,072 8 620,030 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги путепровода на проспекте Александра Корсунова (от просп. Александра Корсунова до площади Строителей) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 68,800 6 810,301 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги ул. Державина (от здания МЧС до Колмовского моста) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 62,144 6 152,235 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги ул. Красилова (с тро-туаром |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 15,956 1 579,618 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги Большой Московской улицы (от Заставной улицы до Студенчес-кой ул.) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 67,217 6 654,482 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги Большой Санкт-Петербургской ул. (местный проезд вдоль домов № 90 - № 96, корп. 1) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 30,310 2 939,690 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги подходов к путепро-воду в начале прос-пекта Мира (от прос-пекта Мира до путе-провода в начале просп. Мира) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 33,966 3 362,614 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги просп. Александра Корсунова (от путе-провода на проспекте Александра Корсуно-ва до моста через р. Веряжка на прос-пекте Александра Корсунова) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 224,715 22246,746 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги улицы Державина (от транспортной развязки Большой Московской ул. – ул. Державина до Хутынской улицы) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 152,022 15050,157 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |  |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги Большой Московской улицы (от ул. Фёдоровский Ручей до Заставной ул.) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 72,000 7 123,119 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги (Колмовская развязка) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 33,308 3 297,482 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт автомобильной дороги Пестовской ул. |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 23,170 2 293,750 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги ул. Ломоносова (тротуар) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 6,000 594,000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка авто-мобильной дороги Прусской ул. (от Шимской ул. До Орловской ул.) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 14,560 1 441,401 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка автомобильной дороги Козьмодемьянской ул. |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 29,554 2 925,821 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка автомобильной дороги ул. Каберова-Власьевской (от Орловской ул. до Шелонской ул.) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 25,000 2 475,000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт автомобильной дороги местного проезда 2 в квартале 8 города |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 13,000 1 287,000 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт автомобильной дороги Локомотивной ул. |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 7,182 710,980 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка автомобильной дороги - транспортная развязка на выезде (въезде) из Великого Новгорода в направлении Москвы |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 32,013 3 169,207 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка автомобильной дороги ул. Зелинского (от ул. Кочетова до просп. Мира) |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 41,350 4 093,620 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт транспортной развязки ул. Большая Московская - ул. Державина |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 21,622 2 140,475 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт автомобильной дороги Орловской ул. |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 71,457 6 753,764 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка автомобильной дороги местного проезда 2 в квартале 150 города |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 19,474 1 927,835 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | ремонт участка автомобильной дороги Юрьевской набережной |  | 2017 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - 9,238 914,511 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - -; |
|  | Ремонт подходов к мосту А. Невского со стороны ул. Фёдоровский ручей (на пересечении с большой Московской ул.) и со с стороны Великой ул. |  | 2018 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - - - | 2 573,500 3 116,500 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги Б. Санкт-Петербургская ул. От ул. Яковлева в сторону пл. Строителей |  | 2018 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюджет | - - - | 2 573,600 2 426,400 - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - -» |

подпункт 1.1.50  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.50. | Экспертиза сметной документации | комитет по строительству, МБУ "Городское хозяйство" | 2017-2020 | - | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | 750,00 - | - | 800,00 | 800,00 | - - | - - | - -». |

подпункт 1.1.53  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.53. | Капитальный ремонт ул. Коровникова | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2021 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 250000,00 13000,00 | - - | - -». |

в подпункте 1.1.56  в графе 8 в позиции, касающейся областного бюджета (субсидия дорожного фонда Новгородской  области),  знак  «-» заменить цифрами «357,80»;

в подпункте 1.1.56  в графе 8 в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода,  цифры  «25,00» заменить цифрами «17,90»;

подпункты 1.1.58 – 1.1.66  изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.58. | Восстановление (ремонт) линии наружного освещения на участке автомобильной дороги местного проезда в квартале 232 города (от проспекта Александра Корсунова до конца дома N 38, корп. 7, по проспекту Александра Корсунова) | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2018 | 1.4, 1.5, 1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 592,20 32,10 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1.1.59. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Павла Левитта, на участке от дома N 10 до проходной областной больницы по ул. Павла Левитта | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2018 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 95,00 5,00 | - - | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.60. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Павла Левитта, на участке от дома N 10 до проходной областной больницы по ул. Павла Левитта | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.1, 1.2 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 230,00 12,00 | - - | - - | - - | - - |
| 1.1.61. | Разработка проектно-сметной документации на восстановление (ремонт) линии наружного освещения по наб. Александра Невского (на участке от улицы Фёдоровский Ручей до ул. Черемнова - Конюхова) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 285,00 15,00 | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.62. | Восстановление (ремонт) линии наружного освещения по наб. Александра Невского (на участке от улицы Фёдоровский Ручей до ул. Черемнова - Конюхова) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.4, 1.5, 1.6 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - |
| 1.1.63. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ул. Державина, на участке от Большой Московской ул. до Хутынской ул., с устройством тротуаров и велодорожек | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2017 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | 750,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.64. | Капитальный ремонт ул. Державина, на участке от Большой Московской ул. до Хутынской ул., с устройством тротуаров и велодорожек | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2021 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 11 000,00 600,00 | - - | - - |
| 1.1.65. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги местного проезда 3 в квартале 14 Донецкого района Великого Новгорода с устройством тротуара и наружного освещения | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.7 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | 700,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.66. | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного проезда 3 в квартале 14 Донецкого района Великого Новгорода с устройством тротуара и наружного освещения | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2021 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 7 845,00 155,00 | - - | - -». |

дополнить подпунктам 1.1.68 – 1.1.73. следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1.1.68. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Хутынская ул. | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2018 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 5 813,32 294,99 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.69. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Хутынская ул. | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2021 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 150 000,00 7 500,00 | - - | - - |
| 1.1.70. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кочетова (четная сторона) на участке от д.30 до перекрестка с ул. Попова (нечетная сторона) с устройством тротуара (пешеходной дорожки)с выделенной велополосой и остановки общественного транспорта. | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2018 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгоро-да | - - | 697,00 39,00 | - - | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.71. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кочетова (четная сторона) на участке от д.30 до перекрестка с ул. Попова (нечетная сторона) с устройством тротуара (пешеходной дорожки) с выделенной велополосой и остановки общественного транспорта. | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2021 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 4 000,00 200,00 | - - | - - |
| 1.1.72. | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Щусва с восстановлением покрытия проезжей части дороги, тротуаров (пешеходной дорожки) с выделением велополосы с обоих сторон на всём протяжении, наружного освещения | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 800,00 40,00 | - - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.73. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Щусва с восстановлением покрытия проезжей части дороги, тротуаров (пешеходной дорожки) с выделением велополосы с обоих сторон на всём протяжении, наружного освещения, обустройством пешеходных переходов с установкой удерживающих ограждений. | комитет по строительству, МКУ «УКС» | 2021 |  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгородской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 8 800,00 440,00 | - - | - - |

2.2.1 пункт 2. Основное мероприятие 2. Развитие сети автомобильных дорог Великого Новгорода изложить в следующей редакции:

| «2 | Основное мероприятие 2. Развитие сети автомобильных дорог Великого Новгорода |
| --- | --- |
| 2.1. | Мероприятие 1. Проектирование, строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 - 2023 | 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 269860,10 8 982,20 | 109463,56 2 141,52 | 32645,00 1 654,00 | 32645,00 1 654,00 | 4025173,53 204 941,92 | 1145390,89 45 758,06 | 778486,13 36 712,82 |
| 2.1.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной дороги Белорусской улицы, от дома N 1 по Псковскому пер. до дома N 25 по ул. 8 Марта | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 820,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.2. | Строительство участка автомобильной дороги Белорусской ул., от дома N 1 по Псковскому пер. до дома N 25 по ул. 8 Марта | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2018 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 11 418,46 571,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки у музея деревянного зодчества "Витославлицы" по Юрьевскому шоссе в квартале 150 города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2018 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 760,00 38,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.4. | Строительство парковки у музея деревянного зодчества "Витославлицы" по Юрьевскому шоссе в квартале 150 города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 4500,00 230,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.5. | Строительство Аркажской ул. (участок от Юрьевского шоссе до ул. Арциховского) и ул. Арциховского (участок от Аркажской ул. до Луговой ул.) (завершение строительства) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | -"- | област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 13 774,98 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.6. | Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки у детской поликлиники N 2 (ул. Кочетова, д. 31) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2018 | 1.10 | област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 800,00 40,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по местному проезду 2 в квартале 10 города, на участке протяженностью от 116,3 м до 169 м, при движении от пересечения Заставной ул. и Пестовской ул. к Народной ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | -"- | област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 47,00 3,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.8. | Строительство линии наружного освещения по местному проезду 2 в квартале 10 города, на участке протяженностью от 116,3 м до 169 м, при движении от пересечения Заставной ул. и Пестовской ул. к Народной ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.9. | Строительство парковки у детской поликлиники N 2 (ул. Кочетова, д. 31) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 4 300,00 215,00 | - - | - - |
| 2.1.10. | Строительство тротуара по ул. Панкратова, от ул. Федоровский Ручей до дома N 26/32 по ул. Панкратова | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | -"- | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 1 300,00 65,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.11. | Строительство Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской улицы, в Деревяницком жилом районе (I и II этапы) II этап. Строительство Большой Московской улицы (от ул. Державина до ул. 20 Января) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 2020 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 15757,26 2997,10 | - - | - - | - - | 630000,00 31500,00 | - - | - - |
| 2.1.12. | Строительство Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе (I и II этапы) II этап. Строительство Большой Московской улицы (от ул. Державина до ул. 20 Января), строительство ливневого коллектора | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 2018 | 1.8, 1.9 | Област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 86533,660 4139,870 | 3733,13 - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.13. | Строительство Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе (I и II этапы) II этап. Строительство Большой Московской улицы (от ул. Державина до ул. 20 Января), строительство линии наружного освещения | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | -"- | Област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 3 026,184 31,713 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.14. | Строительство Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе (I и II этапы) II этап. Строительство Большой Московской ул. (от ул. Державина до ул. 20 Января), строительство пешеходных, велосипедных дорожек, автобусной остановки, обустройство дороги | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 12010,173 54,50 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.15. | Выполнение работ по реконструкции дороги Нехинской улицы с расширением проезжей части и устройством велодорожки в Великом Новгороде | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.11 | областной областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 9936,813 63,187 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.16. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги ул. Якова Павлова | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.10 | Област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 1005,00 67,50 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.17. | Строительство автомобильной дороги ул. Якова Павлова | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | Облас-тной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 125000,00 62 500,00 | - - | - - |
| 2.1.18. | Реконструкция автомобильной дороги Донецкой ул. (в части устройства тротуаров в квартале 14 города) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.11 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 3600,740 - | - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.19. | Проектирование подъездных путей к новым участкам, выделенным для ИЖС в квартале 143 Псковского жилого микрорайона города, в микрорайоне Кречевицы (северная и южная части микрорайона), микрорайоне Волховском | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2018 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 2850,00 150,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.20. | Строительство подъездных путей к новым участкам, выделенным для ИЖС в квартале 143 Псковского жилого микрорайона города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 - 2022 | 1.8, 1.9 | Облас-тной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 40000,00 400,00 | 80000,00 800,00 | - - |
| 2.1.21. | Строительство подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным для ИЖС в микрорайоне Кречевицы (северная и южная части микрорайона) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 - 2022 | -"- | Област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 40000,00 400,00 | 80000,00 800,00 | - - |
| 2.1.22. | Строительство подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным для ИЖС в микрорайоне Волховском | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 - 2022 | 1.8, 1.9 | Област-ной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 30000,00 300,00 | 60000,00 600,00 | - |
| 2.1.23. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным для ИЖС в части квартала 17 Деревяницкого жилого микрорайона | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 950,00 50,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.24. | Строительство подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным для ИЖС в части квартала 17 Деревяницкого жилого микрорайона | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 - 2022 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 40000,00 400,00 | 80000,00 800,00 | - - |
| 2.1.25. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров автомобильной дороги Хутынской ул., на участке от улицы Державина до ул. Рахманинова | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 10,00 10,00 | - - | - - |
| 2.1.26. | Строительство тротуаров автомобильной дороги Хутынской ул., на участке от улицы Державина до ул. Рахманинова | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - | 1428,57 71,43 | - - | - - |
| 2.1.27. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров по нечетной стороне ул. Фёдоровский Ручей в квартале 27 города, между сходами с моста Александра Невского | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 380,00 20,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.28. | Строительство тротуаров по нечетной стороне ул. Фёдоровский Ручей в квартале 27 города, между сходами с моста Александра Невского | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 1200,00 60,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.29. | Строительство линии наружного освещения Лужского шоссе | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 13000,00 2600,00 | - - | - - |
| 2.1.30. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию перекрестка ул. Белова - Псковская ул. - Инженерная ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.12 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 950,00 50,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.31. | Реконструкция перекрестка ул. Белова - Псковская ул. - Инженерная ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.11 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 8125,00 406,3 | - - | - - | - - |
| 2.1.32. Исключен |
| 2.1.33. | Строительство автомобильной дороги Луговой ул., от Псковской ул. до Юрьевского шоссе, в квартале 147 города Этап Б (участок ПК 10,94 - ПК 13+69,25) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 15680,00 1568,00 | - - | - - |
| 2.1.34. | Строительство автомобильной дороги Луговой ул., от Псковской ул. до Юрьевского шоссе, в квартале 147 города Этап А (участок ПК 2+22 - ПК 10+94,4) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 - 2018 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 96654,00 982,00 | 68106,672 693,520 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.35. | Строительство участка Аркажской ул. (от ул. Арциховского до Псковской ул.) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2018 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 237,00 13,00 | - - | - - | 218385,00 11420,00 | - | - |
| 2.1.36. | Корректировка ПСД на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в Деревяницком жилом районе города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 1200,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.37. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в Деревяницком жилом районе города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 72380,00 3620,00 | - - | - - |
| 2.1.38. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 - 2021 | -"- | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 16691,09 - | 9564,860 - | - - | - - | 36500,00 2200,00 | - - | - - |
| 2.1.39. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги Морозовского проезда, на участке от ул. Ломоносова до Морозовской ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 902,88 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.40. | Строительство автомобильной дороги Морозовского проезда, на участке от ул. Ломоносова до Морозовской ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 - 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 12600,00 650,00 | - - | 21565,00 1112,50 | - - | - - |
| 2.1.41. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги Юрьевской набережной | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 2850,00 150,00 | - - | - - | - - |
| 2.1.42. | Строительство тротуара по четной стороне Береговой ул., на участке от дома N 40 по Береговой ул. до психиатрической больницы | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 6000,00 300,00 | - - | - - |
| 2.1.43. | Строительство автомобильной дороги Юрьевской набережной | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 - 2023 | -"- | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 78000,00 2500,00 | 150500,00 7500,00 | 78000,00 2500,00 |
| 2.1.44. | Строительство ул. Космонавтов (на участке от улицы Зелинского до Нехинской ул.) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 | -"- | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 280000,00 2800,00 | - - | - - |
| 2.1.45. | Разработка проектно-сметной документации на строительство проезда (выезда) на участке от просп. Мира до дублирующего проезда (в районе ул. Свободы) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.46. | Строительство проезда (выезда) на просп. Мира, на участке от просп. Мира до дублирующего проезда (в районе ул. Свободы) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.47. | Разработка проектно-сметной документации на строительство Новой ул. (по профилю дороги с тротуарами и освещением) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 2850,00 150,00 | - - | - - | - - |
| 2.1.48. | Строительство Новой ул. (по профилю дороги с тротуарами и освещением) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2022 - 2023 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 27500,00 1375,00 | - - | - - |
| 2.1.49. | Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки просп. Мира - Нехинская ул. до пересечения ул. 8 Марта и Псковской ул. | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2022 - 2023 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | - - | 366332,33 18816,62 | 367332,33 18366,62 |
| 2.1.50. | Разработка проектно-сметной документации на строительство продолжения Колмовской набережной | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 12500,00 1125,00 | - - | - - |
| 2.1.51. | Разработка проектно-сметной документации на строительство Речной ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | -"- | -"- | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 6800,00 340,00 | - - | - - |
| 2.1.52. | Строительство Речной ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2023 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 166500,00 7500,00 |
| 2.1.53. | Разработка проектно-сметной документации на строительство ул. Арциховского | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 7000,00 350,00 | - - | - - |
| 2.1.54. | Строительство ул. Арциховского | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 - 2023 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 62809,52 3190,48 | 233333,33 11666,67 | 71428,57 3571,43 |
| 2.1.55. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Воинов-интернационалистов с устройством системы водоотвода (ливневой канализации) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.12 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.56. | Реконструкция ул. Воинов-интернационалистов с устройством системы водоотвода (ливневой канализации) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.11 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 1475,00 75,00 | - - | - - | - - |
| 2.1.57 | Исключён |
| 2.1.58 | Исключён |
| 2.1.59. | Реконструкция Юрьевского шоссе (корректировка и экспертиза проекта) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.11 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.60. | Реконструкция Юрьевского шоссе | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 - 2023 | -"- | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 47119,04 2380,96 | 95225,23 4774,77 | 95225,23 4774,77 |
| 2.1.61. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Зелинского, на участке от ул. Кочетова до просп. Мира | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.12 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 300,00 15,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.62. | Реконструкция ул. Зелинского, на участке от ул. Кочетова до проспекта Мира | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.11 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 3 200,00 160,00 | - - | - - | - - |
| 2.1.63. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Лужского кольца | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.12 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 300,00 15,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.64. | Реконструкция Лужского кольца | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.11 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 4 800,00 440,00 | - - | - - | - - |
| 2.1.65. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка Аркажской ул. (от ул. Арциховского до Псковской ул.) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 10206,00 510,00 | - - | - - |
| 2.1.66. | Строительство участка Аркажской ул. (от ул. Арциховского до Псковской ул.) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 250000,00 12500,00 | - - | - - |
| 2.1.67 | Исключён |
| 2.1.68 | Исключён |
| 2.1.69. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию набережной реки Волхов, Софийская сторона (на участке от моста Александра Невского до Новгородского областного драматического театра) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | -"- | 1.12 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 200,00 10,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.70. | Реконструкция набережной реки Волхов, Софийская сторона (на участке от моста Александра Невского до Новгородского областного драматического театра) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 - 2021 | 1.11 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 5258,60 62,90 | 92411,40 913,80 | - - | - - |
| 2.1.71. | Разработка рабочей документации по выносу сетей из зоны строительства набережной реки Волхов в Великом Новгороде, Торговая сторона, в районе гостиницы "Россия" | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 200,00 10,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.72. | Строительство тротуара у детского сада № 81 местный проезд 2 в квартале 152 Псковского жилого района | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 142,00 8,00 | - - | - - |
| 2.1.73. | Разработка рабочей документации по строительству набережной реки Волхов в Великом Новгороде, Торговая сторона, в районе гостиницы "Россия" | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 7600,00 280,00 | - - | - - |
| 2.1.74. | Строительство набережной реки Волхов в Великом Новгороде, Торговая сторона, в районе гостиницы "Россия" | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 680000,00 34000,00 | - - | - - |
| 2.1.75. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара по Щитной ул., на участке от Андреевской улицы до ул. Панкратова | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2018 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 360,00 18,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.76. | Строительство тротуара по Щитной ул., на участке от Андреевской ул. до ул. Панкратова | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.77. | Строительство тротуара на участке автомобильной дороги ул. Бредова - Звериной (от пересечения с ул. М.Джалиля - Духовской до дома N 2/3 по ул. М.Джалиля - Духовской) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | -"- | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 350,00 17,50 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.78. | Строительство тротуара на участке автомобильной дороги в микрорайоне Кречевицы (от дома N 78 до стадиона) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 200,00 10,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.79. | Исключён |
| 2.1.80. | Исключён |
| 2.1.81. | Исключён |
| 2.1.82. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров по обеим сторонам Деревяницкого переулка в квартале 28 города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - |
| 2.1.83. | Строительство тротуаров по обеим сторонам Деревяницкого переулка в квартале 28 города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода области) | - - | - - | - - | 1136,40 59,80 | - - | - - | - - |
| 2.1.84. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара по Троицкой ул., на участке от Белой (Алексеевской) башни до монумента Победы, в квартале 135 города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2018 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.85. | Строительство тротуара по Троицкой ул., на участке от Белой (Алексеевской) башни до монумента Победы, в квартале 135 города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.86. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара от Псковской ул. (между домами N 16 и N 18 по направлению к МАОУ "СОШ N 21") в квартале 130 города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.87. | Строительство тротуара от Псковской ул. (между домами N 16 и N 18 по направлению к МАОУ "СОШ N 21") в квартале 130 города | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 400,00 20,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.88. | Исключён |
| 2.1.89. | Исключён |
| 2.1.90. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара и наружного освещения Зоотехнической ул., на участке от проспекта Александра Корсунова до дома N 6 по Зоотехнической ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 722,00 38,00 | - - | - - |
| 2.1.91. | Строительство тротуара и линии наружного освещения Зоотехнической ул., на участке от проспекта Александра Корсунова до дома N 6 по Зоотехнической улице | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 2800,00 140,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.92. | Исключён |
| 2.1.93. | Исключён |
| 2.1.94. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара по ул. Советской Армии, на участке от автобусной остановки к домам N 19 и N 19, корп. 1, по ул. Советской Армии | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 190,00 10,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.95. | Строительство тротуара по ул. Советской Армии, на участке от автобусной остановки к домам N 19 и N 19, корп. 1 по ул. Советской Армии | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2020 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 950,00 50,00 | - - | - - | - - |
| 2.1.96. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара в микрорайоне Луговом, на участке от дома N 106, корп. 1 и корп. 2, по Большой Санкт-Петербургской ул. до пешеходного перехода на Большой Санкт-Петербургской ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 300,00 15,00 | - - | - - |
| 2.1.97. | Строительство тротуара в микрорайоне Луговом, на участке от дома N 106, корп. 1 и корп. 2, по Большой Санкт-Петербургской ул. до пешеходного перехода на Большой Санкт-Петербургской ул. | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 15000,00 750,00 | - - | - - |
| 2.1.98. | Строительство участка автомобильной дороги Большой Московской ул., на участке от улицы Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от улицы Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе города (I и II этапы). II этап. Строительство Большой Московской ул. (от ул. Державина до ул. 20 Января) (затраты на компенсацию убытков попадающего под пятно застройки автомобильной дороги) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | -"- | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 1995,60 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.99. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода через р. Веряжа (с устройством бордюров, тротуаров, велодорожек с обеих сторон, ливневой канализации и наружного освещения) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.12 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 5838,74 56,70 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.100. | Реконструкция автомобильной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода через р. Веряжа (с устройством бордюров, тротуаров, велодорожек с обеих сторон, ливневой канализации и наружного освещения) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.11, 1.12 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | 2000,00 100,00 | 240000,00 12000,00 | - - | - - |
| 2.1.101. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги Ильина ул. с ремонтом (заменой) бордюров, тротуаров, опор и светильников линии наружного освещения | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.12 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - - |
| 2.1.102. | Реконструкция автомобильной дороги Ильина ул. с ремонтом (заменой) бордюров, тротуаров, опор и светильников линии наружного освещения | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2021 | 1.11 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 17000,00 800,00 | - - | - - |
| 2.1.103. | Разработка проектно-сметной документации на строительство велодорожек (веломаршруты N 1 и N 2) | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2018 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 1058,00 81,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.104. | Строительство велодорожек (веломаршруты N 1 и N 2) | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2019 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | 2113,00 71,00 | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.105. | Разработка ПСД на строительство линии наружного освещения автомобильной дороги ул. Павла Левитта, на участке от дома N 15 до дома N 22 | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 99,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.106. | Строительство Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе Великого Новгорода | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 159,80 30,23 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.107. | Разработка ПСД на строительство линии наружного освещения автобусной остановки в мкр. Кречевицы | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 99,18 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.108. | Устройство пешеходного перехода по ул. Советской Армии | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - 242,19 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.109. | Строительство наружного освещения автобусной остановки в мкр. Кречевицы по Михайловской ул., д. 18 | комитет по строи-тельству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - 100,01 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.110. | Испытание вырубки из асфальтобетонного покрытия согласно ГОСТ 12801 и ГОСТ 9128 | комитет по строительству, МКУ "УКС" | 2017 | 1.8, 1.9, 1.11 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 160,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.111. | Корректировка проектно-сметной документации на строительство Аркажской ул. (участок от Юрьевского шоссе до ул. Арциховского) и ул. Арциховского (участок от Аркажской ул. до Луговой ул.) | КС, МКУ "УКС" | 20172018 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 450,00 - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.112. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации (корректировка) на строительство Аркажской ул. (участок от Юрьевского шоссе до ул. Арциховского) и ул. Арциховского (участок от Аркажской ул. до Луговой ул.) | КС, МКУ "УКС" | 2017 | 1.10 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | 150,00 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.113. | Строительство линии наружного освещения на участке дороги ул. Павла Левитта, вдоль дома N 15 до дома 22, корп. 2, в квартале 238 города | КС, МКУ "УКС" | 2017 | 1.8, 1.9 | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - 284,70 | -- - | -- - | -- - | -- - | -- - | -- - |
| 2.1.114 | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова от ул. Якова Павлова до Большой Московской ул. |  | 2018 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 2965,00 150,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.115 | Строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова от ул. Якова Павлова до Большой Московской ул. |  | 2021 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 760000,00 4000,00 | - - | - - |
| 2.1.116 | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., |  | 2018 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 900,44 47,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.117 | Строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова от ул. Советской Армии до Большой Московской ул. |  | 2021 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 8800,00 440,00 | - - | - - |
| 2.1.118 | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова от ул. Советской Армии до ул. Спасателей |  | 2018 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 3885,00 195,00 | - - | - - | - 35000,00 | - - | - - |
| 2.1.119 | Строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова от ул. Советской Армии до ул. Спасателей |  | 2021 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 1800,00 - | - - | - - |
| 2.1.120 | Корректировка проектно-сметной документации (выделение этапа строительства) "Строительство Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской улицы, в Деревяницком жилом районе (I и II этапы) II этап. Строительство Большой Московской ул. (от ул. Державина до ул. 20 Января)" на участке от ПК 3+73 до ПК 7+50 |  | 2018 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 475,00 25,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.121 | Строительство Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до |  | 2021 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 76000,00 4000,00 | - - | - - |
| 2.1.122 | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной дороги Базовый перулок от Сырковского шоссе до д.15 корп.3 Базовый переулок |  | 2018 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 1200,00 60,00 | - - | - - | - - | - - | - - |
| 2.1.123 | Строительство участка автомобильной дороги Базовый перулок от Сырковского шоссе до д.15 корп.3 Базовый переулок |  | 2021 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 14875,00 148,75 | - - | - - |
| 2.1.124 | Корректировка проекта "Строительство автомобильной дороги от ул. Державина до Московской ул. (на участке от ул. Державина до здания ФСБ)" (подключение уличного освещения к электрической сети) |  | 20182021 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | 200,00 10,0 | - - | - - | 95,00 5,00 | - - | - - |
| 2.1.125 | Строительство автомобильной дороги ул. Державина от ул. Державина до Московской ул. (на участке от ул.Державина до здания ФСБ) (подключение уличного освещения к электрической сети) |  | 2021 |  | областной бюджет (субсидия дорож-ного фонда Новго-родской области) бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | 475,00 25,00 | - - | - --». |

Позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Итого в том числе: |  | 462 622,169 | 135 849,082 | 65 379,700 | 65 379,700 | 5 552 203,45 | 1 231 953,95 | 856 003,95 |
|  | областной бюджет (субсидия дорожного фонда Новгород-ской области) | 315 113,000 | 127 505,662 | 57 651,000 | 57 651,000 | 5 282 925,100 | 1 183 490,89 | 816 586,13 |
|  | бюджет Великого Новгорода | 10 970,500 | 8 343,420 | 7 728,700 | 7 728,700 | 269 278,35 | 48 463,06 | 39 417,82 |
|  | федераль-ный бюджет | 136 538,669 | - | - | - | - | - | -». |

3.  В подпрограмме «Содержание автомобильных дорог Великого Новгорода»:

3.1. В паспорте подпрограммы позиции "Задачи и целевые показатели подпрограммы" в пункте 1.5 в графах с 4 по 9 цифры "49" заменить цифрами "51";

3.2.  В позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки «2018»,  «2020» и «Всего» изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «2018 | 3450,00 | 41550,00 | - | - | 45000,00»; |
| «2020 | 3450,00 | 30000,00 | - | - | 33450,00»; |
| «Всего | 115 802,781 | 260 019,000 | - | - | 375 821,781»; |

3.3.  В Перечне мероприятий подпрограммы:

в пункте 1.1 в графе 8 в позиции, касающейся областного бюджета (субсидия дорожного фонда Новгородской  области),  цифры «30 000,00»  заменить цифрами «41 550,00»;

в пункте 1.1 в графе 10 в позиции, касающейся областного бюджета (субсидия дорожного фонда Новгородской  области),  цифры «30 213,00»  заменить цифрами «30 000,00»;

в пункте 1.1 в графе 10 в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода,  цифры «34 000,927»  заменить цифрами  «3450,00»;

в пункте 1.1.1 в графе 8 в позиции, касающейся областного бюджета (субсидия дорожного фонда Новгородской  области),  цифры «17784,708»  заменить цифрами «29334,708»;

в пункте 1.1.1 в графе 10 в позиции, касающейся областного бюджета (субсидия дорожного фонда Новгородской  области),  цифры «30213,000»  заменить цифрами «17784,708»;

в пункте 1.1.1 в графе 10 в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода,  цифры «18335,635»  исключить;

в пункте 1.1.3 в графе 10 в позиции, касающейся областного бюджета (субсидия дорожного фонда Новгородской  области),  добавить цифры «3712,292»;

в пункте 1.1.3 в графе 10 в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода,  цифры «5031,149» заменить цифрами «1318,857»;

в позиции «Итого»  в графе 8 цифры «33 450,00»  и  «30 000,00»  заменить цифрами «45 000,00» и «41 550,00» соответственно.

в позиции «Итого»  в графе 10 цифры «64 213,927»  и  «30213,00»  заменить цифрами «33 450,00» и «30 000,00» соответственно, цифры «34 000,927» заменить цифрами «3 450,00»

4. В подпрограмме "Обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде":

4.1. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы":

подпункты 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4,1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами пересечений улиц Ломоносова, д. 29, Большой Московской-Студенческой, ул. Советской Армии, д. 32, корп.2. | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2018 | 1.1 1.2 1.4 1.8 | бюджет Великого Новгорода | - | 800,0 | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами пересечений улиц, Большой Санкт-Петербургской-Мусы Джалиля-Духовской, Псковской-Батецкой | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2019 | 1.1 1.2 1.4 1.8 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 600,0 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами улиц, Сырковское ш. (ст. Павловская) | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2020 | -//- | бюджет Великого Новгорода |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 1.1.5 | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами пересечений ул. Десятинной-Прусской, Ул. Псковской, д.16 | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2021 | -//- | бюджет Великого Новгорода |  |  |  |  | 600,0 |  |  |

подпункты 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. | Строительство светофорного объекта на ул. Державина, д. 7 | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2018 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода | - | 846,3 | - | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Оборудование светофорными объектами пересечений улиц Псковская-Батецкая, Большая Московская –Студенческая, Советской Армии, д. 32, к. 2 | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2019 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода |  |  | 2500,0 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Оборудование светофорными объектами пересечений улиц Коровникова - пр. А. Корсунова, Ломоносова, д. 27, д. 29 | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2020 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода |  |  |  | 5000,0 |  |  |  |
| 1.1.9 | Оборудование светофорными объектами пересечений улиц Большая Санкт-Петербургская-Мусы. Джалиля –Духовская, Сырковское ш. (ст. Павловская) | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2021 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |
| 1.1.10 | Оборудование светофорными объектами пересечений улиц Десятинной-Прусской, | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2022 | 1.2 | бюджет Великого Новгорода |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |

подпункт 1.1.28 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.28. | Обустройство недостающих ограждений безопасности на пешеходном переходе по Большой Санкт Петербургской ул., д. 94 (гимназия «Эврика») | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2018 | 1.8 | бюджет Великого Новгорода | - | 450,0 | - | - | - | - | - |

дополнить подпунктами 1.1.461.1.48 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.46. | Устройство недостающих источников освещения пешеходных переходов по Большой Московской ул-Студенческой ул., Мерецкова-Волосова ул. , д. 1/.1 | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2018 | 1.8 | бюджет Великого Новгорода | - | 60,0 | - | - | - | - | - |
| 1.1.47. | Обустройство пешеходных переходов дублирующими дорожными знаками над проезжей частью по: Нехинской ул., д. 24, Колмовской набережной -: (пешеходный переход у АЗС,. пешеходный переход у «Эльдорадо») Рабочей ул, д. 42. | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2018 | 1.8 | бюджет Великого Новгорода | - | 293,7 | - | - | - | - | - |
| 1.1.48. | Проверка сметной стоимости представленной сметной документации по объектам : обустройство пешеходных переходов дублирующими дорожными знаками над проезжей частью, устройство недостающих источников освещения пешеходных переходов, обустройство недостающих ограждений безопасности | МКУ "УКС", комитет по строительству, ОГИБДД | 2018 | 1.8 | бюджет Великого Новгорода | - | 50,0 | - | - | - | - | - |