УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от __________ № _____

Адресная инвестиционная

программа Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Адресная инвестиционная программа Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Великого Новгорода |
| Разработчик Программы | комитет по строительству Администрации Великого Новгорода |
| Основная цель Программы | улучшение качества жизни населения Великого Новгорода |
| Задачи Программы | создание благоприятных условий для проживания населения Великого Новгорода; развитие сети автомобильных дорог Великого Новгорода; развитие системы водоснабжения Великого Новгорода |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2020 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | структурные подразделения Администрации Великого Новгорода; муниципальные учреждения; муниципальные унитарные предприятия; юридические лица, не являющиеся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
| Источники и объемы финансирования Программы | средства бюджета Великого Новгорода, дорожного фонда Новгородской области, субвенции, субсидии Общий объем финансирования составляет 523 955,9 тыс. рублей, из них: 2018 год – 263 808,9 тыс. рублей; 2019 год – 171 200,9 тыс. рублей; 2020 год – 88 946,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение протяженности автомобильных дорог; создание условий для развития творческих способностей жителей Великого Новгорода; повышение комфортности и безопасности проживания |
| Контроль за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком и исполнителями мероприятий Программы |

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование объекта капитальных вложе-ний, место его распо-ложения, направле-ние инвестирования | Правовая основа | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств, муници-пальный заказчик, заказчик, организа-ция | Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплу-атацию, сро-ки осуществ-ления капи-тальных вло-жений | Реквизиты положитель-ного заклю-чения госу-дарственной экспертизы, положитель-ного заклю-чения о дос-товерности сметной стои-мости инвес-тиционного проекта | Сметная (предпола-гаемая, пре-дельная) стоимость объекта ка-питальных вложений в ценах года утвержде-ния инвес-тиционного проекта, тыс. рублей | Раздел, подраз-дел класси-фикации расходов бюджета, источник финанси-рования | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство |
| 1.1. | Строительство городского кладбища-парка, н.п. Ермолино, Новгородский район (субсидия на осуществление капитальных вложений) | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 05.12.2016 № 5600 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах", проект бюджета Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | КУЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" | общая площадь 100 га, в том числе первая очередь 21,6 га 2003-2020гг. | от 11.12.2002 N 202-02 | 11284,9 (в ценах 1991 г.) | 0503 бюджет Великого Новгорода | 18 730,0 | 6 730,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1.2. | Разработка проектно- сметной документации осуществления II очереди строительства городского кладбища-парка, н.п. Ермолино, Новгородский район | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 05.12.2016 № 5600 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах", проект бюджета Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | КС, МКУ «УКС» | 2018 г. Площадь 41,65 га , II очередь | не требуется |  | 0503 бюджет Великого Новгорода | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |
| 2. Коммунальное хозяйство |
| 2.1. | Осуществление технического перевооружения в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства | -"- | КУЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" | 2017-2018 | не требуется | 31 475,8 | 0502 бюд-жет Вели-кого Новгорода | 31 475,8 | 8 758,6 | 11 358,6 | 11 358,6 |
| 2.2. | Развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района Великого Новгорода. Строительство магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ней I этап; 2 очередь-строительство насосной станции третьего подъема, в том числе резервуаров чистой воды | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 26.12.2017 № 5806 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2023 годы. | КС, МКУ «УКС» | 2018 г. | № 53-1-С-0081-17 от 20.11.2017 | 214 370,25 в ценах 2018 г. | 0502 бюд-жет Вели-кого Новгорода | 21 437,1 | 21 437,1 | - | - |
| 3. Национальная экономика |
| 3.1. | Устройство авто-стоянки, освещения, наружных инженер-ных сетей к ста-ционарному туалету на Троицкой ул. в квартале 135 города, возле Белой (Алек-сеевской) башни | постановлениеАдминистрации Великого Новгорода от 12.12.2016 № 5709 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы" | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | не требуется | 3 041,3 | 0412 бюджет Велико-го Новгорода | 3 041,3 | 3 041,3 | - | - |
| 4. Дорожное хозяйство |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки у детской поликлиники № 2 (ул. Кочетова, д. 31) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2017-2023 годы", проект бюджета Вели-кого Новгоро-да на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | не требуется | 500,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 25,0 475,0 | 25,0 475,0 | - - | - - |
| 4.2. | Строительство участка автомобильной дороги Белорусской улицы, от дома № 1 по Псковскому пер. до дома № 25 по ул. 8 Марта | -"- | -"- | 2018 г. | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (п.1 ст.22 44-ФЗ) | 5040,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 737,0 1 318,1 | 737,0 1 318,1 | - - | - - |
| 4.3. | Строительство пар-ковки у детской поликлиники № 2 (ул. Кочетова, д. 31) | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 12668,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 608,0 12 060,0 | - - | 608,0 12 060,0 | - - |
| 4.4. | Строительство автомобильной дороги Луговой ул., от Псковской улицы до Юрьевского шоссе, в квартале 147 города Этап А (участок ПК 2+22- ПК 10+94,4 | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2017-2023 годы" | КС, МКУ "УКС" | 2017 - 2018 гг. | 53-1-С 0021-17 от 05.04.17 | 97 636,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 522,0 51 654,0 | 522,0 51 654,0 | - - | - - |
| 4.5. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в Деревяниц-ком жилом районе | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2017-2023 годы", проект бюджета Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | -"- | 2018 - 2019 гг. | от 10.09.2015 № 53-1-5-0098-15 | 53 000,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 548,5 10 469,3 | 50,0 800,0 | 498,5 9669,3 | - - |
| 4.6. | Реконструкция автомобильной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода через р. Веряжа,(с устройством бордюров, тротуаров, велодорожек с обеих сторон, ливневой канализации и наружного освещения) | -"- | -"- | 2020 | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (п.1 ст.22 44-ФЗ) | 86 773,1 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 743,0 14 065,0 | - - | - - | 743,0 14 065,0 |
| 4.7. | Разработка проектно-сметной документации на строительство велодорожек (веломаршруты № 1 и № 2) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2017-2023 годы", проект бюджета Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | -"- | 2018 г. | не требуется | 5 110,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 248,1 524,3 | 248,1 524,3 | - - | - - |
| 4.8. | Строительство велодорожек (веломаршруты № 1 и № 2) | -"- | -"- | 2019 - 2020 гг. | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (п.1 ст.22 44-ФЗ) | 50 680,2 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 1 458,5 29 495,7 | - - | 547,5 10 915,7 | 911,0 18 580,0 |
| 4.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых светофорных объектов на пересечении Большой Санкт-Петербургской ул. - ул. М. Джалиля-Духовской | -"- | МКУ "УКС", КС, ОГИБДД (по согла-сованию) | 2018 г. | не требуется | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | 300,0 | - | - |
| 4.10. | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых светофорных объектов на пересечении Псковской ул. - Батецкой ул. | -"- | -" | 2019 г. | -"- | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 4.11. | Разработка проектно-сметной документации на строительство новых светофорных объектов на: пересечении Псковской ул. - Луговой ул.; Псковской ул., д. 16 | -"- | -" | 2020 г. | -"- | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | - | - | 300,0 |
| 4.12. | Строительство светофорного объекта на пересечении Большой Санкт-Петербургской ул.- ул. М.Джалиля-Духовской | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 2 000,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - |
| 4.13. | Строительство светофорного объекта на пересечении Псковской ул. - Батецкой ул | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 2 000,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - |
| 4.14. | Строительство свето-форов: на пересечении Псков-ской ул. - Луговой ул.; Псковской ул., д. 16 | -"- | -"- | 2020 г. | -"- | 500,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 500,0 | - | - | 500,0 |
| 4.15. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство автобусной останов- ки на ул. Кочетова, д. 30 | -"- | МКУ "УКС", КС, ОГИБДД (по согла-сованию) | 2020 г. | не требуется | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | - | - | 300,0 |
| 4.16. | Строительство авто-бусной остановки на ул. Кочетова, д. 30 с "заездным карманом | -"- | -"- | -"- | -"- | 600,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 600,0 | - | - | 600,0 |
| 4.17. | Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходных переходов на пересечении Прусской ул. - Орловской ул. | -"- | -"- | -"- | -"- | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | - | - | 300,0 |
| 4.18. | Строительство пешеходных переходов на пересечении Прусской ул. - Орловской улицы | -"- | -"- | -"- | -"- | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | - | - | 300,0 |
| 4.19. | Оборудование огра-ничивающими пеше-ходными огражде-ниями перильного ти-па на пересечении Большой Санкт-Петер-бургской ул. - ул. Роз-важа, Большой Санкт-Петербургской ул., д. 94 (Гимназия "Эври-ка), Большой Санкт-Петербургской ул., д. 60, просп. Мира, д. 40, корп. 1, прос-пект. Мира, д. 19, корп. 1 | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 200,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 | 200,0 | - | - |
| 4.20. | Оборудование огра-ничивающими пеше-ходными огражде-ниями перильного ти-па на Большой Санкт-Петербургской ул., 84, пересечении Большой Санкт-Петербургской улицы - ул. Вересова, Нехинской ул. - ул. Кочетова, ул. Попо-ва (нечетная сторона) - ул. Кочетова, ул. Зе-линского - ул. Коче-това | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 200,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 4.21. | Оборудование ограни-чивающими пеше-ходными ограждения-ми перильного типа на пересечении: просп. Александра Корсунова - ул. Ко-четова; ул. Ломоносова - ул. Химиков; ул. Ломоносова - Не-хинской улицы; Нехинской ул. - прос-пекта Мира; ул. Белова - Псков- ской ул. | -"- | -"- | 2020 г. | -"- | 200,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 5. Образование и молодежная политика |
| 5.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Белорусская ул., квартал 147 города | постановление Администрации Великого Новгорода от 22.03.2017 № 975 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы" | КС, МКУ "УКС" | 2017 -2018 гг. | от 28.02.2017 № 53-1-1-3-0030-17 | 4 000,0 | 0702 бюджет Великого Новгорода | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - |
| 5.2. | Строительство котельной для объекта «Школа на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Белорусская ул., квартал 147 города» | -"- | -"- | 2017-2018 гг. | -"- | 15 000,0 | 0702 бюджет Великого Новгорода | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - |
| 5.3. | Строительство школы на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Белорусская ул., квартал 147 города (оборудование) | постановление Администрации Великого Новгорода от 22.03.2017 № 975 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы", проект бюджета Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | КС, МКУ "УКС", КО | 2017 -2018 гг. | от 28.02.2017 № 53-1-1-3-0030-17 | 130 000,0 | 0702 бюджет Великого Новгорода 0702 субсидия областного бюджета | 122000,0 8 000,0 | 62 000,0 8 000,0 | 60000,0 - | - - |
| 5.4. | Строительство здания столовой МАУДО «Зарница» | постановление Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы", проект бюджета Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | КО | 2017-2019 гг. | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (п.1 ст.22 44-ФЗ) | 26 666,0 | 0707 бюджет Великого Новгорода | 26 666,0 | 4 000,0 | 22 666,0 | - |
| 5.5. | Строительство школы на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, ул. Ворошилова, микрорайон 1 города | -"- | -"- | 2016-2018 гг | от 02.02.2016 №53-1-С-0005-16 | 936 372,8 | 0702 бюджет Великого Новгорода | 22 993,7 | 22 993,7 | - | - |
| 6. Охрана семьи и детства |
| 6.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постановление Администрации Великого Новгорода от 15.12.2016 № 5782 "Об утверждении муниципальной программы Ве-ликого Новго-рода "Обеспе-чение жильем отдельных ка-тегрий граждан Великого Нов-города" на 2017-2023 годы", проект бюджета Великого Нов-города на 2018 год и на пла-новый период 2019 и 2020 годов | Админист-рация Ве-ликого Нов-города, УЖВ | 2018 - 2020 гг. | метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) (п.1 ст.22 44-ФЗ) | 106 902,5 | 1004 субвен-ция об-ластно-го бюд-жета 1004 субвен-ция фе-дерально-го бюд-жета | 99 472,5 20 188,0 | 43 645,1 6 849,6 | 27 853,2 6 524,1 | 27 974,2 6 814,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 523 955,9 | 263 808,9 | 171 200,9 | 88 946,1 |

# Условные сокращения, используемые в настоящей Программе:

КУЖКХ и ООС- комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды

# КО - комитет по образованию и молодежной политике Администрации Великого Новгорода;

# КС - комитет по строительству Администрации Великого Новгорода;

ОГИБДД - отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения

# МБУ "Городское хозяйство" - муниципальное бюджетное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство";

# МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства";

# УЖВ - управление по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода.

# ______________________________________________