ПРОЕКТ

постановлением Администрации Великого Новгорода
от _____№ ____

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода"
на 2014 – 2022 годы

1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1. Позицию "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

| "Цели, задачи и целе-вые показатели муни-ципальной программы | № п/п; Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.; Цель. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. 1.1.; Задача 1. Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах Великого Новгорода. 1.1.1.; Показатель. Процент освоения де-нежных средств от общего объема финансирования, запланированно-го на очередной финансовый год на выполнение мероприятий по пред-отвращению возможности возник-новения аварийных и чрезвычай-ных ситуаций посредством прове-дения капитального ремонта от-дельных конструктивных элементов многоквартирных домов (далее – МКД) (%); 98,56; 94,80; 99,14; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00; 100,00. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.2.; Задача 2. Увеличение числа МКД из числа МКД, имевших до 2005 года статус общежития, с возможностью устройства поквартирного учета потребления электрической энергии при проведении переустройства внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования. 1.2.1.; Показатель. Количество МКД, в которых проводятся мероприятия по капитальному ремонту внут-ренних инженерных сетей электро-снабжения (ед.); 2 -; -; -; -; -; 4; 4; 4. 1.3.; Задача 3. Поддержание эксплуатационных характеристик помещений, находящихся в муниципальной собственности. 1.3.1.; Показатель 1. Общая площадь муниципальных жилых поме-щений, в которых проводятся меро-приятия по капитальному ремонту (тыс. кв. м); 1,980; 0,337; 1,749; 2,650; 1,500; 1,500; 10,280; 10,280; 10,280. 1.3.2.; Показатель 2. Общая площадь муниципальных жилых помещений, содержащихся за счет средств бюджета Великого Новгорода (тыс. кв. м); 11,363 11,363 3,485; 3,485; 3,485; 3,485; 3,485; 3,485; 3,485. 1.4.; Задача 4. Исполнение обязательств Администрации Великого Новгорода, предусмотренных статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, по внесению взносов на капитальный ремонт. 1.4.1.; Показатель. Процент внесения взносов от общей доли финан-сирования, запланированной на очередной финансовый год (%); 100; 82; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. 1.5.; Задача 5. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД в рамках исполнения судебных решений. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.5.1.; Показатель. Количество испол-ненных судебных решений (ед.); 11; 28; 19; 19; 0; 0; 53; 53; 55. 1.6.; Задача 6. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий. 1.6.1.; Показатель. Количество отремон-тированных дворовых территорий (ед.); 2; 233; 41; 50; 0; 0; 27; 27; 28. 1.7; Задача 7. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". 1.7.1.; Показатель. Количество отремон-тированных МКД с участием средств государственной кор-порации - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-мунального хозяйства; -; 4; 4; -; -; -; -; -; -. 1.8.; Задача 8. Создание условий для предоставления и развития качественных жилищно-коммунальных услуг на застроенных территориях. 1.8.1.; Показатель. Площадь освобож-денных земельных участков (кв. м); -; 4796,15; 480,00; 0; 0; 0; 2000,00; 2000,00; 2000,00. |
| --- | --- |

______________________

Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы.

3Ежегодно корректируется после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.";

1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" изложить в следующей редакции:

| "Объемы и источники финансирования муници-пальной программы в целом и по годам реали-зации | (тыс. рублей) Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода1; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства1; всего1. "2014; 123797.100; 0.000; 0.000; 2494.125; 126291.225. «2015; 184199.700; 0.000; 13998.791; 11326.561; 209525.052. «2016; 171182.800; 0.000; 5448.687; 8575.499; 185206.986. «2017; 76657.357; 0.000; 53131.753; 566.413; 130355.523. 2018; 20564.800; 0.000; 0.000; 0.000; 20564.800. 2019; 20564.800; 0.000; 0.000; 0.000; 20564.800. 2020; 272360.500; 0.000; 0.000; 8074.127; 280434.627. 2021; 272360.500; 0.000; 0.000; 8074.127; 280434.627. 2022; 272360.500; 0.000; 0.000; 8074.127; 280434.627. ВСЕГО; 1414048.057; 0.000; 72579.231; 47184.977; 1533812.265. _______________________________ 1Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы.";. |
| --- | --- |

1.3. В  позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить

В абзаце 3 цифры «8672» заменить цифрами «36500»

В абзаце 5 цифры «225» заменить цифрами «238»

В абзаце 6 цифры «198»	заменить цифрами «222»

2. В разделе 1 "Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели в сфере обеспечения граждан Великого Новгорода качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства":

2.1. В абзаце первом пункта 1.1 слова "1397 МКД" заменить словами "1415 МКД";

2.2. В пункте 1.4 абзац  3 изложить в следующей редакции содержания:

"За период с 2014 по 2015 год произведен капитальный ремонт 25 дворовых территорий, объем выделенных средств в бюджете Великого Новгорода составил 29,4 млн. рублей. В 2016 году произведен  ремонт 37 дворовых территории. Объем направленных на данные цели бюджетных средств составил 22,355 млн. рублей." В 2017 году в рамках реализации федерального приоритетного проекта на по формированию комфортной городской среды  на территории Великого Новгорода планируется благоустроить не менее 50 дворовых территорий. Объем направленных на данные цели бюджетных средств составит 55,95 млн. рублей. Из них 53,131 млн. руб. средства субсидии Новгородской области и 2,826 млн. руб. средства бюджета Великого Новгорода.  Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» предусмотрены принципы комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, а также обозначена необходимость проведения мероприятий по формированию комфортной среды на территории субъектов РФ на период 2018-2022 годов. Таким образом при наличии дальнешей финансовой поддержки в виде субсидий из федерального и областного бюджета, существующая муниципальная практика на территории Великого Новгорода по проведению мероприятий по благоустройству дворовых территорий может быть реализована более эффективно и позволит обеспечить выполнения не только капитального ремонта асфальто-бетонного покрытия территорий МКД но и ввод спортивных и детских площадок, зон озеленения,  освещенных зон на территориях многоквартирных домов Великого Новгорода,

2.3. В пункте 1.5

Абзац первый изложить в следующей редакции:

Администрация Великого Новгорода является собственником 5 400 жилых помещений общей площадью 236 105,38  кв. м. В 2013 году произведен ремонт муниципальных помещений на сумму 446,6 тыс. рублей, в 2014 году - 3 977,2 тыс. рублей, в 2015 году – 446,65 тыс. рублей, в 2016 году -3868,87 тыс. рублей. По предварительной оценке по состоянию на 01.04.2017  36,5 тыс. кв. м площади муниципальных жилых помещений требуют проведения капитального ремонта и оснащению индивидуальными  приборами потребления ресурсов. Общая стоимость работ составляет около 22,7 млн. рублей.

Абзац второй дополнить словами «и (или) оснащению индивидуальными приборами учета потребления ресурсов».

2.4. В пункте 1.6. в абзаце 3:

после слов «в 2015 году - 118,7 млн. рублей» заменить словами «в 2016 году- 93,9 млн. руб,  в 2017 году – 22,9 млн. руб.»

слова «По состоянию на 01.09.2016 не исполнено 190 судебных решений, вступивших в законную силу» заменить словами « По состоянию на 01.04.2017 не исполнено 180 судебных решений, вступивших в законную силу».

2.5. Абзац четвертый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:

"По состоянию на 01.01.2014 на территории Великого Новгорода имеются МКД, признанные в установленном порядке аварийными и  подлежащими сносу. Занимаемая площадь земельных участков составляет порядка 22 тыс. кв. м. В 2014 году на территории Великого Новгорода проведены мероприятия по сносу 3-ех жилых домов, объем финансирования из средств бюджета Великого Новгорода составил 600 тыс. рублей. В 2015 году проведены мероприятия по сносу 10 МКД, объем финансирования составил 2,2 млн. рублей. В 2016 году проведены мероприятия по сносу 1 МКД, объем финансирования составил 390 тыс. руб. В результате для создания условий для предоставления и развития качественных жилищно-коммунальных услуг на застроенных территориях за период с 2015 по 2016 год освобождены земельные участки площадью более 15 тыс. кв. м. Анализ текущего состояния жилищного фонда в Великом Новгороде позволяет обозначить ряд проблем, частичное решение которых представляется необходимым в рамках реализации подпрограммы "Снос ветхих и аварийных домов.";

2.6.  В пункте 1.9  в абзаце  __ слово «проводятся» заменить словом «проведены», слово «составит» заменить словом «составил»

3. Раздел 5 "Перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"5. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наимено-вание меро- приятия | Испол-нитель меро-приятия | Срок реали-зации (годы) | Целе-вой пока-затель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача. Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в многоквартирных домах Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограм-мы "Капи-тальный ре-монт много-квартирных домов, рас-положен-ных на тер-ритории Ве-ликого Нов-города, в це-лях пре-дотвраще-ния аварий-ных и чрез-вычайных ситуаций" | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хо-зяйство" | 2014 -2022 | 1.1.1 | бюджет Велико- го Нов-города | 9 506,000 | 10 087,500 | 18 966,000 | 11 818,000 | 0 | 0 | 18 966,000 | 18 966,000 | 18 966,000 |
|  |  |  |  |  | средст-ва соб-ствен-ников поме-щений в МКД | 0,951 | 1,009 | 1,897 | 1,182 | 0 | 0 | 1,897 | 1,897 | 1,897 |
| 2. | Задача. Увеличение числа МКД из числа МКД, имевших до 2005 года статус общежития, с возможностью устройства поквартирного учета потребления электрической энергии при проведении переустройства внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограм-мы "Капи-тальный ре-монт внут-ренних ин-женерных сетей элект-роснабже-ния в мес-тах общего пользования с целью обеспечения технической возможности устройства поквартир-ного учета потребления электричес-кой энергии в многоквар-тирных до-мах Велико-го Новгоро- да, имевших до 1 марта 2005 года статус обще-жития" | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хозяйст-во" | 2014 -2022 | 1.2.1 | бюджет Великого Нов-города средства собст-венников помеще-ний в МКД | 3 035,200 161,874 | - - | - - | - - | - - | - - | 3 600,000 180,000 | 3 600,000 180,000 | 3 600,000 180,000 |
| 3. | Задача. Поддержание эксплуатационных характеристик помещений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограм-мы "Ремонт муниципаль-ных помеще-ний много-квартирных домов в Ве- ликом Нов- городе" | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хо-зяйство" | 2014 -2022 | 1.3.1, 1.3.2 | бюджет Великого Новго-рода | 8 082,000 | 3 482,100 | 6 500,500 | 6 225,500 | 3 425,500 | 3425,500 | 7 052,800 | 7 052,800 | 7 052,800 |
| 4. | Задача. Исполнение обязательств Администрации Великого Новгорода, предусмотренных статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, по внесению взносов на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограм-мы "Капи-тальный ре-монт много-квартирных домов в му- ниципальной доле муни-ципального имущества" | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хо-зяйст- во" | 2014 -2022 | 1.4.1 | бюджет Великого Нов-города | 10 820,000 | 19 254,700 | 21 654,100 | 18 378,400 | 17 139,300 | 17 139,300 | 17 139,300 | 17 139,300 | 17 139,300 |
| 5. | Задача. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД в рамках исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация подпрограм-мы "Капи-тальный ре- монт много-квартирных домов в Ве-ликом Нов-городе" | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Го-родское хозяйст-во" | 2014 -2022 | 1.5.1 | бюджет Великого Нов-города | 77 018,700 | 118 775,582 | 93 972,000 | 28 890,200 | 0 | 0 | 199 000,000 | 199 000,000 | 197 442,700 |
| 6. | Задача. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация подпрограм-мы "Капи-тальный ре-монт дворо- вых террито- торий много-квартирных домов в Ве-ликом Нов-городе" | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хозяйст-во" | 2014 -2022 | 1.6.1 | бюджет Великого Новго-рода средства собствен-ников по-мещений в МКД | 9 275,200 2 331,300 | 20 130,800 5 744,600 | 22 355,500 6 315,950 | 11 345,257 565,231 | 0 0 | 0 0 | 26 000,000 7 892,230 | 26 000,000 7 892,230 | 26 000,000 7 892,230 |
| 7. | Задача. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Реализация подпрограм-мы "Капи-тальный ре-монт много-квартирных домов в рам-ках реализа-ции Феде-рального за-кона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Го-родское хозяйст-во" | 2015-2022 | 1.7.1 | средства госу- дарствен-ной кор-порации - Фонда содейст-вия ре-формиро-ванию жилищ-но-комму-нального хозяйства | - | 13 998,791 | 5 448,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | "О Фонде содействия реформиро-ванию жи-лищно-ком-мунального хозяйства" |  |  |  | бюджет Великого Новго- рода4 средства собствен-ников по-мещений в МКД | - - | 10 268, 918 5 580,950 | 7 344,700 2 257,682 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 8. | Задача. Создание условий для предоставления и развития качественных жилищно-коммунальных услуг на застроенных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Реализация подпрограм- мы "Снос ветхих и аварийных домов" | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Го- родское хозяйст-во" | 2015-2019 | 1.8.1 | бюджет Великого Новго- рода | - | 2 200,1004 | 390,0004 | 04 | 04 | 04 | 602,4004 | 602,4004 | 602,4004 |

____________________________________

Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной программы.".

4. В подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций":

4.1. В паспорте подпрограммы позицию  «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финанси-рования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей) Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 9 506,000; 0; 0; 0,951; 9 506,951. 2015; 10 087,500; 0; 0; 1,009; 10 088,509. 2016; 18 966,000; 0; 0; 1,897; 18 967,897. 2017; 11 818,000; 0; 0; 1,182; 11 819,182. 2018; 0; 0; 0; 0; 0. 2019; 0; 0; 0; 0; 0. 2020; 18 966,000; 0; 0; 1,897; 18 967,897. 2021; 18 966,000; 0; 0; 1,897; 18 967,897. 2022; 18 966,000; 0; 0; 1,897; 18 967,897. Всего; 107 275,500; 0; 0; 10,728; 107 286,228. |
| --- | --- |

______________________________

1Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы.";

4.2. Перечень мероприятий подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель ме-роприя-тия | Срок реали-зации (годы) | Целе- вой по-каза-тель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

|  | Задача. Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Проведение капитального ремонта отдельных конструктивных элементов общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Предостав-ление субсидий управляю-щим организациям, това-риществам собственников жилья, жилищным ко-оперативам и другим потребительским коо-перативам на проведение капитального ремонта и обследования отдельных конструктивных элемен-тов общего имущества МКД, разработку проект-но-сметной документации | комитет по управ- лению ЖКХ и ООС, МБУ "Го- родское хозяйст- во" | 2014-2022 | 1.1 | бюджет Великого Новгоро- да средства собствен-ников помеще- ний в МКД | 9 506,0 0,951 | 10 087,5 1,009 | 18 966,0 1,897 | 11 818,0 1,182 | 0 0 | 0 0 | 18 966,0 1,897 | 18 966,0 1,897 | 18 966,0 1,897 |

4.3. Приложение № 1 изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1

к подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и 
чрезвычайных ситуаций"

ПЕРЕЧЕНЬ

МКД, нуждающихся в проведении капитального ремонта общего имущества для

предотвращения возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в 2014 - 2022 годах

| № п/п | Адрес МКД | Наименование товарищества собственников жилья, жилищ-но-строительного кооператива, управляющей организации | Размер предоставляемой субсидии, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Газон, д. 3/1 | общество с ограниченной ответственностью "Управляю-щая организация "Детинец" | 2 503,247 | 2 323,437 | 2 749,079 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Ул. 20 Янва-ря, д. 16 | общество с ограниченной ответственностью "Общий дом" | 1 169,714 | 490,158 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Мкр. Крече-вицы, д. 51 | общество с ограниченной от-ветственностью "Эксплута-ционно-технический от- дел - 3" | 305,511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Сенная ул., д. 7 | общество с ограниченной ответственностью "УК № 12" | 60,950 | 71,019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Ильина ул., д. 27 | общество с ограниченной от-ветственностью "УК 11/1" | 99,987 | 790,946 | 892,991 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Ул. Хими-ков, д. 14, корп. 2 | общество с ограниченной ответственностью "Домове-нок" | 1 007,027 | - | 9 900,000 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Ул. Кочето-ва, д. 16/46 | общество с ограниченной ответственностью "Радуга" | - | 898,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Ул. Коров- никова, д. 13, корп. 4 | общество с ограниченной ответственностью "Радуга" | - | 203,299 | 354,392 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Ул. Кочето-ва, д. 14, корп. 1 | товарищество собственников жилья "Паритет" | - | 455,254 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Ул. Кочето-ва, д. 14, корп. 2 | товарищество собственников жилья "Паритет" | - | 371,202 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Ул. Т. Фрун-зе-Оловянка, д. 12/3 | общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Премиум" | - | - | 130,000 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Новолучан- ская ул., д. 5/7 | товарищество собственников жилья "Новолучанская 5/7" | - | - | 736,208 | 9984,600 | - | - | - | - | - |
| 13. | Ул. Коров- никова, д. 15, корп. 14 | товарищество собственников жилья "Стимул" | 4 299,5705 | 3 483,4605 | 3 499,655 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 14. | Ул. Кочето-ва, д. 16/464 | общество с ограниченной ответственностью "Радуга" | -5 | 969,7095 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 15. | Ул. Зелин- ского, д. 54/194 | товарищество собственников жилья "Союз трех" | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 16. | Ул. Радис-тов, д. 31 | общество с ограниченной ответственностью "Альтер-натива" | - | - | 541,918 | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 9 506,000 | 10 056,904 | 18 804,238 | 9984,600 | - | - | - | - | - |

______________________________________

4 МКД, требующие проведения работ по усилению свайных фундаментов на основании разработанного проекта.

5 Объем выделяемых бюджетных средств корректируется ежегодно в зависимости от предоставления субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.";

5. В подпрограмме "Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего 
пользования с целью обеспечения технической возможности устройства поквартирного учета потребления 
электрической энергии в многоквартирных домах Великого Новгорода, имевших до 1 марта 2005 года статус 
общежития":

5.1. В Паспорте подпрограммы:

позиции "Задачи и целевые показатели подпрограммы", «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" изложить в следующей редакции:

| "Задачи и целевые показатели подпрог-раммы | № п/п; Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. 1.; Задача. Увеличение числа многоквартирных домов (далее - МКД) из числа МКД, имевших до 2005 года статус общежития, с возможностью устройства поквартирного учета потребления электрической энергии при проведении переустройства внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования. 1.1.; Показатель. Общее количество МКД, в которых проводятся мероприятия по капитальному ремонту внутренних инженерных сетей электроснабжения (ед.); 21; -1; -1; -1; -1; -1; 41; 41; 41. ____________________________________________ 1Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы.";.. |
| --- | --- |
| "Объемы и источни-ки финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации |  | (тыс. рублей) Год; Источник финансирования. бюджет Вели-кого Новгорода; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 3 035,200; 0; 0; 161,874; 3 197,074. 2015; 0; 0; 0; 0; 0. 2016; 0; 0; 0; 0; 0. 2017; 0; 0; 0; 0; 0. 2018; 0; 0; 0; 0; 0. 2019; 0; 0; 0; 0; 0. 2020; 3 600,000; 0; 0; 180,000; 3 780,000. 2021; 3 600,000; 0; 0; 180,000; 3 780,000. 2022; 3 600,000; 0; 0; 180,000; 3 780,000. Всего; 31 835,200; 0; 0; 701,874; 14 537, 074. ____________________________________________ 1Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы.";. |

5.2. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель меро-приятия | Срок реализации (годы) | Целевой показа-тель | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год2 | 2015 год3 | 2016 год3 | 2017 год3 | 2018 год3 | 2019 год3 | 2020 год3 | 2021 год3 | 2022 год3 |

|  | Задача. Увеличение числа МКД из числа МКД, имевших до 2005 года статус общежития, с возможностью устройства поквартирного учета потребления электрической энергии при проведении переустройства внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Проведение капитального ремонта внутренних сетей электроснабжения МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Пре-доставление субси-дий управляющим организациям, това-риществам собствен-ников жилья, жилищ-ным кооперативам и другим потребитель-ским кооперативам на проведение капи-тального ремонта внутренних сетей электроснабжения МКД, имевших до 2005 года статус общежития, с воз-можностью уст-ройства поквартир-ного учета потребле-ния электрической энергии | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Го-родское хозяйст-во" | 2014-2022 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | 3 035,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600,000 | 3 600,000 | 3 600,000 |
|  |  |  |  |  | средства собствен-ников по-мещений в МКД | 161,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |

_______________________________________

2 Субсидии на проведение капитального ремонта внутренних сетей электроснабжения МКД в 2014 году предоставляются в соответствии с перечнем МКД, внутренние сети электроснабжения которых подлежат капитальному ремонту в 2014 году  (приложение № 1 к подпрограмме).

3 Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта внутренних сетей электроснабжения МКД организациям, осуществляющим управление МКД, из бюджета Великого Новгорода на период 2017 - 2022 годов осуществляется в соответствии с Порядком предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.05.2009 № 140.";

6. В подпрограмме "Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде":

6.1.В  паспорте подпрограммы  позиции «Задачи и целевые показатели подпрограммы» и Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»   изложить в следующей редакции:

| Задачи и целевые показатели подпрог-раммы | № п/п; Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.; Задача. Поддержание эксплуатационных характеристик помещений, находящихся в муниципальной собственности. |
| --- | --- |
|  | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 1.1.; Показатель 1. Общая площадь муниципаль-ных жилых помеще-ний, в которых про-водятся мероприятия по капитальному ре-монту (тыс. кв. м); 1,980 0,337; 3181,1; 2,6501; 1,5001; 1,5001; 10,2801; 10,2801; 10,2801. 1.2.; Показатель 2. Общая площадь муниципаль-ных жилых помеще-ний, содержащихся за счет средств бюджета Великого Новгорода (тыс. кв. м); 11,363; 11,363 3,485; 3,485; 3,485; 3,485; 3,485; 3,485; 3,485. |
| Объемы и источники финансирования под-программы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей). Год; Источник финансирования. бюджет Вели-кого Новгорода3; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 8 082,000; 0; 0; 0; 8 082,000. 2015; 3 482,100; 0; 0; 0; 3 482,100. 2016; 6 500,500; 0; 0; 0; 6 500,500. 2017; 6 225,500; 0; 0; 0; 6 225,500. 2018; 3 425,500; 0; 0; 0; 3 425,500. 2019; 3 425,500; 0; 0; 0; 3 425,500. 2020; 7052, 800; 0; 0; 0; 7052, 800. 2021; 7052, 800; 0; 0; 0; 7052, 800. 2022; 7052, 800; 0; 0; 0; 7052, 800. Всего; 52 299,500; 0; 0; 0; 52 299,500. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | поддержание эксплуатационных характеристик жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, посредством проведения мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений (36500 кв. м) и содержанию муниципальных жилых помещений (3485 кв. м) |

______________________________

Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы.";

6.2. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель меро-приятия | Срок реа-лизации (годы) | Целевой показа-тель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача. Поддержание эксплуатационных характеристик помещений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений и обеспечение содержания незаселенных муниципальных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Предоставление субсидии МБУ "Городское хо-зяйство" на про-ведение капи-тального ремон-та муниципаль-ных жилых по-мещений4 | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хо-зяйство | 2014-2022 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | 4 000,0 | 500,0 | 4 575,0 | 4 300,0 | 1500 ,0 | 1500,0 | 5 127,3 | 5 127,3 | 5 127,3 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Предоставление субсидии МБУ "Городское хо-зяйство" на со-держание неза-селенных муни-ципальных жи-лых помещений4 | -"- | -"- | 1.2 | бюджет Великого Новгорода | 4 082,0 | 2 982,1 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 | 1 925,5 |

__________________________

4Порядок и условия включения муниципальных жилых помещений в Перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту и (или) оснащению индивидуальными приборами учета потребления ресурсов, утверждены постановлением Администрации Великого Новгорода от 18.03.2011 
№ 830. Перечень муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в 2014 году, утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 07.04.2014 № 1807, Перечень муниципальных жилых помещений, подлежащих оборудованию индивидуальными приборами учета потребления ресурсов (холодной, горячей воды, газа, электроэнергии) и газовым оборудованием в 2014 году, утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 11.06.2014 № 3078 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 14.08.2014 № 4318, от 09.09.2014 № 4778).";

7. В подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества" позицию : «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования под-программы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей). Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода1; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 10 820,0; 0; 0; 0; 10 820,0. 2015; 19 254,7; 0; 0; 0; 19 254,7. 2016; 21 654,1; 0; 0; 0; 21 654,1. 2017; 18 378,4; 0; 0; 0; 18 378,4. 2018; 17 139,3; 0; 0; 0; 17 139,3. 2019; 17 139,3; 0; 0; 0; 17 139,3. 2020; 17 139,3; 0; 0; 0; 17 139,3. 2021; 17 139,3; 0; 0; 0; 17 139,3. 2022; 17 139,3; 0; 0; 0; 17 139,3. Всего; 155 803,7; 0; 0; 0; 155 803,7. |
| --- | --- |

__________________________

1Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы.

7.1. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель меро-приятия | Срок реали-зации (годы) | Целе-вой показа-тель | Источ-ник фи-нанси-рования |  | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Задача. Исполнение обязательств Администрации Великого Новгорода, предусмотренных статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, по внесению взносов на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Проведение капитального ремонта общего имущества МКД в части муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Пре-доставление субси-дии МБУ "Городское хозяйство" на про-ведение капиталь-ного ремонта общего имущества МКД в части муниципаль-ной собственности | комитет по управ-лению ЖКХ и ООС, МБУ "Го-родское хозяйст-во" | 2014-2022 | 1.1 |  | бюджет Велико-го Нов-города | 0 | 19 254,7 | 17 446,5 | 14 378,4 | 13 139,3 | 13 139,3 | 13 139,3 | 13 139,3 | 13 139,3 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Пре-доставление субси-дии управляющим организациям, това-риществам собствен-ников жилья, жи-лищным кооперати-вам и другим потре-бительским коопе-ративам на прове-дение капитального ремонта общего иму-щества МКД в части муниципальной соб-ственности | "-" | "-" | "-" |  | "-" | 10 820,0 | 0 | 4 207,6 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |

8. В подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов в  Великом Новгороде":

8.1. В паспорте подпрограммы позиции  « Задачи и целевые показатели подпрограммы»,  «Объемы и источники финансирования под-программы в целом и по годам реализации», Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы изложить в следующей редакции:

| Задачи и целевые пока-затели подпрограммы | № п/п; Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. 1.; Задача. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества многоквартирных домов (далее - МКД) в рамках исполнения судебных решений. 1.1.; Показатель. Количество испол-ненных судебных решений (ед.); 11; 31; 19; 19; 0; 0; 53; 53; 55. |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования под-программы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей). Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода1; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 77 018,700; 0; 0; 0; 77 018,700. 2015; 118 775,582; 0; 0; 0; 118 775,582. 2016; 93 972,000; 0; 0; 0; 115 963,400. 2017; 28 890,200; 0; 0; 0; 115 963,400. 2018; 0; 0; 0; 0; 0. 2019; 0; 0; 0; 0; 0. 2020; 199 000,000; 0; 0; 0; 199 000,000. 2021; 199 000,000; 0; 0; 0; 199 000,000. 2022; 197 442,700; 0; 0; 0; 197 442,700. Всего; 914 099,082; 0; 0; 0; 914 099,082. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД и сокращение числа неисполненных судебных решений на 229 ед. посредством проведения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД |

__________________________________

1Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы.";

8.2. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации (годы) | Целе-вой по-каза-тель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

|  | Задача. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД в рамках исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Предоставле-ние субсидии МБУ "Город-ское хозяйство" на проведение мероприятий по капитально-му ремонту об-щего имущест-ва МКД в рам-ках исполне-ния судебных решений | МБУ "Город-ское хозяйст-во", комитет по управле-нию ЖКХ и ООС | 2014-2022 | 1.1 | бюджет Велико-го Нов-города | 77 018,700 | 118 775,582 | 93 972,000 | 28 890,200 | 0 | 0 | 199 000,000 | 199 000,000 | 197 442,700 |

_________________________

2Перечень МКД, в которых по решению суда планируется проведение капитального ремонта общедомового имущества МКД, представлен в приложении к подпрограмме и актуализируется в зависимости от выделяемых бюджетных средств на реализацию подпрограммы.";

8.3. В Приложении к подпрограмме «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде»

8.3.1. исключить позиции 2,4,8,38,41,44,64,123,144, 158;

8.3.2. дополнить позициями:

| № п/п | Адрес МКД | Дата вынесения судебного решения, номер дела |
| --- | --- | --- |
| 186 | Ул. Державина, д. 4, корп. 1 | от 09.08.2016 № 2-256/2016, вступило в законную силу 02.11.2016 |
| 187 | Большая Санкт-Петербургская ул., д. 28, корп. 4 | от 20.04.2016 № 2-431/2016, вступило в законную силу 30.11.2016 |
| 188 | Козьмодемьянская ул., д. 9 | от 15.08.2016 № 2-1420/2016, вступило в законную силу 30.11.2016 |
| 189 | Ул. Великая, д. 3 | от 26.09.2016 № 2-3571/2016, вступило в законную силу 01.02.2017 |
| 190 | Наб. Александра Невского, д. 29 | от 01.11.2016 № 2-1030/2016, вступило в законную силу 15.02.2017 |

9.  Подпрограмму "Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде" изложить в следующей редакции:

«ПОДПРОГРАММА

"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ"

Паспорт подпрограммы

| Исполнитель подпрограммы | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по управлению ЖКХ и ООС) |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МБУ "Городское хозяйство") |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | № п/п; Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. 1.; Задача. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий. 1.1.; Показатель. Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.); 21; 231; 371; 501; 221; 221; 221; 221; 221. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей). Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода1; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 9275.200; 0.000; 0.000; 2331.300; 11606.500. 2015; 20130.800; 0.000; 0.000; 5744.600; 25875.400. 2016; 21812.000; 0.000; 0.000; 6315.950; 28127.950. 2017; 2826.157; 53131.753; 0.000; 565.231; 56523.141. 2018; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 2019; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 2020; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 2021; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 2022; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. Всего; 54044.157; 53131.753; 0.000; 14957.081; 122132.991. |
| <1>Ежегодно определяется (корректируется) после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период. |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий посредством проведения благоустройства 222 дворовых территорий |

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации (годы) | Целе-вой пока-затель | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
| Задача. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Проведение благоустройства дворовых территорий <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидии УК, ТСЖ, ЖК и другим потребительским кооперативам на проведение благоустройства дворовых территорий 2 |  | комитет по уп-равлению ЖКХ и ООС, МБУ "Го-родское хозяйст-во |  | 2014-2022 | 1.6.1 | бюджет Великого Новгоро-да3 | 9275, 2 | 20130,8 | 21812,0 |  | 2826,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | средства собст-венников поме-щений в МКД Средства областного бюджета | 2331,3 | 5744,6 | 6315,950 |  | 565,231 53131,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<2>  Субсидии на проведение капитального ремонта дворовых территорий МКД в 2017 году предоставляются организациям, осуществляющим управление МКД, согласно Перечню МКД для проведения благоустройства дворовых территорий в 2017 году в соответствии с приложением N 1 к программе

<3>  Механизм реализации подпрограммы представлен в Приложении № 2

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы" следующего содержания:

"Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы

| Наименова-ние муни-ципальной услуги (работы) | Наименование показателя, харак-теризующего муниципальную услугу (работу) | Едини-ца из-мере-ния | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюдже-та Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальные задания не формируются". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 1

к подпрограмме

" Капитальный ремонт дворовых

территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде "

ПЕРЕЧЕНЬ

МКД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 2017 ГОДУ

| N п/п | Адрес МКД <1> | Общая стоимость капитального ремонта дворовой территории (рубли) | Средства бюджета Великого Новгорода (рубли) | Средства бюджета Новгородской области | Внебюджетные средства (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. |  |  |  |  |  |

- < 1>  формируется согласно протоколу заседания общественной комиссии по контролю и координации муниципальных программ направленных на формирование современной городской среды регламент работы которой утвержден Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 № 867

- Приложение N 2

- к подпрограмме

- " Капитальный ремонт дворовых

- территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде "

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

  - Заинтересованными лицами на включение в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству  выступают товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительными кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие (обслуживающие) организации, выбранные в установленном порядке собственниками помещений в многоквартирных домах.

  - Перечень МКД, дворовые территории которых подлежат благоустройству в 2017 году, формируется в соответствии с порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму "Капитальный ремонт дворовых территорий Великого Новгорода" утвержденным Постановлением Администрации Великого Новгорода от  14.03.2017  № 876

  - Процедура аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города Великого Новгорода, механизм контроля за их расходованием, порядок финансового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий определяется в  соответствии  с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий утвержденным Постановлением Администрации Великого Новгорода от 14.03.2017 № 868

  - Процедура разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования города Великий Новгорода определяется в соответствии с порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, расположенных  в границах муниципального образования города Великого Новгорода утвержденным Постановлением Администрации Великого Новгорода от  14.03.2017  № 875

  - Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя: капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия с  территории с установкой бортового камня (ремонт дворовых проездов), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора.

  - Предельная стоимость видов работ включенных в минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий представлена в Приложении 3   к  подпрограмме.

5.2  Размер долевого финансового участия на выполнение минимального перечня работ  по благоустройству дворовых территорий за счет средств товарищества собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление (обслуживание) которым осуществляется выбранной собственниками управляющей (обслуживающей) организацией составляет 1 процент.

  - Дополнительный перечень видов работ по благоустройству включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ и выполняется  по решению и за счет средств собственников помещений МКД, в размере  90 процентов от общей стоимости работ, с софинансированием за счет средств субсидии в размере 10 процентов  от общей стоимости работ.

  - Предельная стоимость видов работ включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий представлена в Приложении 4   к  подпрограмме.

  - Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования города Великий Новгород, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

  - Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов расположенных на территории муниципального образования города Великий Новгород, осуществляются с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов.

  - Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную подпрограмму на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной подпрограммой, включаются в муниципальную подпрограмму на 2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

  - Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода, Муниципальное бюджетное учреждение МБУ «Городское хозяйство» с привлечением членов общественной комиссии по контролю и координации муниципальных программ направленных на формирование современной городской среды.

- Приложение N 3

- к подпрограмме

- " Капитальный ремонт дворовых

- территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде "

Таблица 1 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального   перечня работ

| с | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня | м2 | 1 550,00 |
| 2 | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 5 000,00 |
| 3 | Стоимость установки урны | 1 ед. | 2 000,00 |
| 4 | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 20 000,00 |

- Приложение N 4

- к подпрограмме

- " Капитальный ремонт дворовых

- территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде "

Таблица 2  Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного   перечня работ

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство детской игровой площадки: | шт. |  |
| 1.1 | - качели на стойках с сиденьем; | шт. | 25069,52 |
| 1.2 | - балансир; | шт. | 11581,65 |
| 1.3 | - горка; | шт. | 52230 |
| 1.4 | - карусель; | шт. | 32074,65 |
| 1.5 | - песочница. | шт. | 16037,90 |
| 1.6 | - детский игровой комплекс | шт. | 112525,20 |
| 2 | Устройство спортивной площадки: | шт. |  |
| 2.1 | - футбольные ворота с баскетбольным щитом; | шт. | 31526,1 |
| 2.2 | - стойка баскетбольная со щитом и сеткой; | шт. | 26716,5 |
| 2.3 | - спортивная площадка с резиновым покрытием; | м2 | 3175,9 |
| 2.4 | - стенка-турник. | м2 | 18014,8 |
| 3 | Устройство парковки | м2 | 2 053,5 |
| 4 | Устройство газона | м2 | 289,19 |

"

10. В подпрограмме "Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 
2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства":

10.1. В паспорте подпрограммы  позицию  «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации», изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования подпрог-раммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей). Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода1; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2015; 10 268,918; 0; 13 998,791; 5 580,952; 29 848,661. 2016; 7 344,700; 0; 5 448,687; 2 257,652; 15 051,039. 2017; 0; 0; 0; 0; 0. 2018; 0; 0; 0; 0; 0. 2019; 0; 0; 0; 0; 0. 2020; 0; 0; 0; 0; 0. 2021; 0; 0; 0; 0; 0. 2022; 0; 0; 0; 0; 0. Всего; 17 613,618; 0; 19 447,478; 7 838,604; 44 899,700. |
| --- | --- |
| ___________________________________ 1Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы, и от объема выделяемых средств государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства."; |  |

10.2. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель меро-приятия | Срок реализа-ции (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества МКД в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Проведение капитального ремонта общего имущества МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Пре-доставление суб-сидий управляющим организациям, това-риществам собст-венников жилья, жи-лищным коопера-тивам и другим по-требительским ко-оперативам, на про-ведение капиталь-ного ремонта общего имущества МКД в рамках Федерально-го закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ2 | комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" | 2015 -2022 | 1.1 | средства государст-венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-нального хозяйства средства бюджета Великого Новго-рода3 средства собствен-ников помещений в МКД | 13 998,791 10 268,918 5580,952 | 5 448,687 1 7344,700 2257,652 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |

____________________________

2Субсидии на проведение капитального ремонта общего имущества МКД на 2015-2022 годы предоставляются организациям, осуществляющим управление МКД согласно Перечню МКД, имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2015-2016 годах в соответствии с приложением к 
подпрограмме.

3Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта общего имущества МКД организациям, осуществляющим управление МКД, из бюджета Великого Новгорода на капитальный ремонт МКД осуществляется в соответствии с Порядком предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в МКД, субсидий на капитальный ремонт общего имущества МКД за счет средств бюджета Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.05.2009 № 140.";

11. В подпрограмме "Снос ветхих и аварийных домов":

11.1. В паспорте подпрограммы позиции «Задачи и целевые показатели подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» в целом и по годам реализации изложить в следующей редакции:

| Задачи и целевые пока-затели подпрограммы | № п/п; Задачи подпрограммы, наи-менование и единица изме-рения целевого показателя; Значение целевого показателя. 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год. 1.; Задача. Создание условий для предоставления и развития качественных жилищно-коммунальных услуг на застроенных территориях. 1.1.; Показатель. Площадь осво-божденных земельных участков (кв. м); 14796,151; 480,001; 01; 01; 01; 2000,001; 2000,001; 2000,001. |
| --- | --- |
| _________________________ 1Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы, и от экономии средств, полученной в результате проведения процедур по определению исполнителя работ, проведения мероприятий по расселению граждан из многоквартирных домов, подлежащих сносу в полном объеме. |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрог-раммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей). Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода2; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2015; 2 200,100; 0; 0; 0; 2 200,100. 2016; 390,000; 0; 0; 0; 390,000. 2017; 0; 0; 0; 0; 0. 2018; 0; 0; 0; 0; 0. 2019; 0; 0; 0; 0; 0. 2020; 602,400; 0; 0; 0; 602,400. 2021; 602,400; 0; 0; 0; 602,400. 2022; 602,400; 0; 0; 0; 602,400. Всего; 4 397,300; 0; 0; 0; 4 397,300. |
| ______________________ 2Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы."; |  |  |

11.2. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реали-зации (годы) | Целевой показа-тель | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  | Задача. Создание условий для предоставления и развития качественных жилищно-коммунальных услуг на застроенных территориях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Снос аварийных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие. Реализа-ция мероприятий, на-правленных на обес-печение сноса аварий-ных многоквартирных домов3 | комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хозяйст-во" | 2015-2022 | 1.1 | бюджет Великого Новгорода | 2 200,1 | 390,0 | 0 | 0 | 0 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |

__________________________________

3 Перечень жилых домов, признанных в установленном порядке аварийными, расселяемых и подлежащих сносу в 2015 - 2016 годах, представлен в приложении  к подпрограмме.";

Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы.

Ежегодно корректируется (определяется) в связи с заселением нанимателей и приватизацией.



Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной программы.



Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной программы.

Субсидии на проведение капитального ремонта МКД, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций в 2014-2022 годах предоставляются в соответствии с перечнем МКД, нуждающихся в проведении капитального ремонта общего имущества для предотвращения возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций в 2014-2022 годах, согласно приложению № 1 к подпрограмме.

Предоставление субсидий на проведение капитального ремонта отдельных конструктивных элементов общего имущества МКД в целях предотвращения возникновения аварийных ситуаций организациям, осуществляющим управление МКД, из бюджета Великого Новгорода осуществляется в соответствии с Порядком предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в многоквартирном доме, субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за счет средств бюджета Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.05.2009 № 140.

Механизм реализации мероприятия подпрограммы на период 2014 - 2022 годов определен в приложении № 2 к подпрограмме.";

 Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование подпрограммы.

 Ежегодно определяется в связи с заселением нанимателей и приватизацией.