УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
Великого Новгорода

от            №

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Великого Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Адресная инвестиционная программа Великого Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Великого Новгорода |
| Разработчик Программы | комитет архитектуры и градостроительства Администрации Великого Новгорода (далее-КАГ) |
| Основная цель Программы | улучшение качества жизни населения Великого Новгорода |
| Задачи Программы | создание благоприятных условий для проживания населения Великого Новгорода; развитие сети автомобильных дорог Великого Новгорода; обеспечение безопасности дорожного движения; создание условий для занятий физической культурой и спортом; создание условий для массового отдыха жителей и гостей Великого Новгорода; развитие системы водоснабжения Великого Новгорода |
| Срок реализации Программы | 2020 - 2022 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | структурные подразделения Администрации Великого Новгорода; муниципальные учреждения; муниципальные унитарные предприятия; юридические лица, не являющиеся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
| Источники и объемы финан-сирования Программы | средства бюджета Великого Новгорода, дорожного фонда Новгородской области, субвенции, субсидии. Общий объем финансирования составляет 3 199 224,0 тыс. рублей, из них: 2020 год – 939 833,1 тыс. рублей; 2021 год –1 658 308,8 тыс. рублей; 2022 год –601 082,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение протяженности автомобильных дорог; создание условий для развития творческих способностей жителей Великого Новгорода; создание объектов для занятий физической культурой и спортом; повышение комфортности и безопасности проживания |
| Контроль за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком и исполнителями мероприятий Программы |

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование объекта капи-тальных вло-жений, место его расположения, направление инвестирования | Правовая основа | Главный распоряди-тель бюджет-ных средств, муниципаль-ный заказ-чик, заказ-чик, органи-зация | Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплуата-цию, сроки осуществле-ния капи-тальных вложений | Реквизиты по-ложительного заключения государствен-ной эксперти-зы, положи-тельного заклю-чения о досто-верности смет-ной стоимости инвестицион-ного проекта | Сметная (предполагаемая, предельная) стоимость объекта капитальных вложений в ценах года утверждения инвестицион-ного проекта, тыс. рублей | Раздел, подраздел классифика-ции расходов бюджета, источник финансиро-вания | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство II очереди город-ского кладбища-парка, н.п. Ермо-лино, Новгородский район | Постановление Администрации Великого Новгорода от 05.12.2016 № 5600 "Об утвержде-нии муници-пальной про-граммы Вели-кого Новгорода "Благоустрой-ство Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы |  |  | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство" | 2020-2022 гг. | от 27.08.2019 № 53-1-0040-19, от 15.10.2019 № 53-1-0049-19 | 602 289,1 (в ценах II квар-тала 2019 года), в том числе ПИР 4 300,0 | 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 субсидия областного бюджета | 20 000,00 8 000,0 | 8 000,0 8 000,0 | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  |  |
| 1.2. | Строительство Софийской набе-режной реки Вол-хов (участок от моста Александра Невского до гос-тиницы "Инту-рист"), Великий Новгород, II этап строительства, Со-фийская набереж-ная | постановление Администра- ции Великого Новгорода от 22.12.2017 № 5757 "Об утвержде-нии муници-пальной прог-раммы Велико-го Новгорода "Формирование современной го-родской среды на территории Великого Новго-рода" на 2018 - 2024годы" |  |  | КАГ, МКУ "УКС" | 2020 - 2021 гг. | от 10.07.2018 53-1-0051-18 | 607 629,78 | 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 субсидия областного бюджета 0503 субсидия федерального бюджета | 35 892,7 105 932,4 320 145,9 | 14 430,1 29 870,1 100 000,0 | 21 462,6 76 062,3 220 145,9 |  | - - - |  |  |
| 2. Коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Осуществление технического перевооружения в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства | Постановление Администрации Великого Новго-рода от 26.12.2017 № 5806 "Об утвержде-нии муници-пальной про-граммы Велико-го Новгорода "Улучшение жи-лищных условий граждан и повы-шение качества жилищно-ком-мунальных ус-луг в Великом Новгороде" на 2017 - 2023 годы" |  |  | КУГХ, МКУ "Городское хозяйство" | 2020 — 2022 гг. | не требуется | 34 075,8 | 0502 бюджет Великого Новгорода | 34 075,8 | 11 358,6 | 11 358,6 |  | 11 358,6 |  |  |
| 2.2. | Реконструкция час-ти Левобережных водоочистных соо-ружений в зданиях блока отстойников, реагентного хозяй-ства и резервуара-усреднителя шла-мосодержащих вод с установкой тех-нологической ли-нии обезвоживания осадка | -"- |  |  | КАГ, МКУ "УКС" | 2020-2021 г. | от 19.02.2018 N 53-1-0009-18, от 19.02.2018 N 53-1-1-3-0016-18 | 277157,1 (в ценах 2018 г.) | 0502 бюджет Великого Новгорода 0502 субсидия федерального бюджета 0502 субсидия областного бюджета | 28 935,2 200 520,9 59 895,9 | 15 124,4 104811,6 31 307,6 | 13 810,8 95 709,3 28 588,3 |  | - - - |  |  |
| 3. Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проект-но-сметной доку-ментации на рекон-струкцию участка автомобильной дороги Юрьевского шоссе, от Юрьева монастыря до строе-ния 2, корп. 1, по Юрьевскому шоссе в Великом Новго-роде |  | Постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 "Об утвержде-нии муници-пальной прог-раммы Ве-ликого Новго-рода "Совер-шенствование и содержание дорожного хо-зяйства Вели-кого Новгоро-да" на 2017 - 2023 годы" (да-лее - постановление Администрации Великого Нов- города от 28.12.2016 № 6154) | КАГ, МКУ "УКС" |  | 1 600 кв. м, 2020 г. | не требуется | 3 323,12 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области | 3 128,2 169,9 | 3 128,2 169,9 |  | - - |  | - - |  |
| 3.2. | Разработка проект-но-сметной доку-ментации на строи-тельство подъезд-ных путей к новым земельным участ-кам, выделенным для ИЖС, в части квартала 17 Дере-вяницкого жилого микрорайона Вели-кого Новгорода |  | -"- | КАГ, МКУ "УКС" |  | 4000 м, 2021 г. | не требуется | 1 200,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 1 140,0 | - - |  | 60,0 1 140,0 |  | - - |  |
| 3.3. | Строительство под-ъездных путей к земельным участ-кам, выделенным под индивидуаль-ное жилищное строительство для льготных категорий граждан в Деревя-ницком жилом районе, I и II этапы, в Великом Новго-роде |  | -"- | -"- |  | 2 110,4 м, 2021-2022 гг. | от 27.12.2017 № 53-1-0088-17 | 75 914,6 | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области | 18 164,9 31 182,0 | - - |  | 10 266,1 14 434,0 |  | 7 898,8 16 748,0 |  |
| 3.4. | Строительство подъездных путей к земельным участ-кам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микро-районе Кречевицы |  | -"- | -"- |  | 2 159,8 м, 2020- 2021 г. | от 12.01.2016 № 53-1-5-0003-16, от 03.04.2017 № 53-1-С-0017-17 | 45 023,1 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области | 571,1 11 267,9 | 482,1 9 267,9 |  | 89,0 2 000,0 |  | - - |  |
| 3.5. | Строительство автомобильной дороги Морозовского проезда, на участке от ул. Ломоносова до ул. Морозовская, в Великом Новго-роде |  | -"- | -"- |  | 200 м, 2020 г. | от 07.03.2018 N 53-1-1-3-0023-18 | 16121,0 | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области | 879,0 16 692,3 | 879,0 16 692,3 |  | - - |  | - - |  |
| 3.6. | Реконструкция Юрьевского шоссе (корректировка и экспертиза проекта) |  | -"- | -"- |  | 2022 г. | не требуется | 1 200,0 | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 60,0 1 140,0 | - - |  | - - |  | 60,0 1 140,0 |  |
| 3.7. | Строительство тротуара на участке автомобильной дороги ул. Бредова - Звериной (от пересечения с ул. М. Джалиля - Духовской до дома № 2/3 по ул. М. Джалиля - Духовской) в Великом Новгороде |  | -"- | -"- |  | 2021 г. | сметный расчет 2015г. | 495,3 | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 25,0 475,0 | - - |  | 25,0 475,0 |  | - - |  |
| 3.8. | Строительство тротуара на участке автомобильной дороги в микрорайоне Кречевицы (от дома № 78 до стадиона) в Великом Новгороде |  | -"- | -"- |  | 2021 г. | сметный расчет 2015г. | 280,9 | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 20,0 330,0 | - - |  | 20,0 330,0 |  | - - |  |
| 3.9. | Строительство уча-стка автомобильной дороги ул. Вороши-лова, от ул. Совет-ской Армии до ул. Спасателей в Вели-ком Новгороде. Строительство участка автомо-бильной дороги ул. Ворошилова, от ул. Советской Армии до Большой Мос-ковской ул. в Великом Новгороде |  | -"- | -"- |  | 757,5 м 2022г. | 53-1-0002-19 от 16.01.2019; 53-1-1-3-009570-2018 от 28.12.2018 | 163 382,2 (в ценах IV квартала 2018 года), в том числе ПИР 5 002,3 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области | 1 082,0 20 538,0 | - - |  | - - |  | 1 082,0 20 538,0 |  |
| 3.10. | Разработка проек-тно-сметной доку-ментации на строи-тельство подъез-дных путей к зе-мельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в квартале 143 Псковского жилого микрорайона Вели-кого Новгорода |  | -"- | -"- |  | 3500 м, 2020 г. | не требуется | 972,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области | 49,0 923,0 | 49,0 923,0 |  | - - |  | - - |  |
| 3.11. | Корректировка про-екта "Строитель-ство автомобильной дороги от ул. Дер-жавина до Москов-ской ул. (на участке от ул. Державина до здания ФСБ)" (под-ключение уличного освещения к элект-рической сети) в Великом Новгороде |  | -"- | -"- |  | 2020 г. | не требуется | 210,0 | 0409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 11,0 199,0 | 11,0 199,0 |  | - - |  | - - |  |
| 3.12. | Разработка про-ектно-сметной до-кументации на строительство подъездных путей к земельным участк-ам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микро-районе Кречевицы (северная и южная части микрорайона) |  | -"- | -"- |  | 2021 г. | не требуется | 1 000,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области | 50,0 950,0 | - - |  | 50,0 950,0 |  | - - |  |
| 3.13. | Разработка проек-тно-сметной доку-ментации на строи-тельство подъезд-ных путей к земе-льным участкам, выделенным для ИЖС в микрорай-оне Волховском Ве-ликого Новгорода |  | -"- | -"- |  | 2021 г. | не требуется | 1 300,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области | 70,0 1 230,0 | - - |  | 70,0 1 230,0 |  | - - |  |
| 3.14. | Разработка проект-но-сметной доку-ментации на обу-стройство велоси-педного маршрута (строительство ве-лодорожек) на тер-ритории, прилега-ющей к городскому валу на Софийской стороне в Великом Новгороде |  | -"- | -"- |  | 2020 г. | не требуется | 400,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Нов-городской области | 20,0 380,0 | 20,0 380,0 |  | - - |  | - - |  |
| 3.15. | Разработка про-ектно-сметной документации на обустройство ве-лосипедного маршрута (строи-тельство велодо-рожек) на терри-тории, прилегаю-щей к городскому валу на Торговой стороне в Великом Новгороде |  | -"- | -"- |  | 2020 г. | не требуется | 400,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 20,0 380,0 | 20,0 380,0 |  | - - |  | - - |  |
| 3.16. | Разработка про-ектно-сметной до-кументации на обу-стройство веломар-шрута № 2: мону-мент Победы – Троицкая ул.- Орловская ул. (по дамбе к станции I подъема МУП "Новгородский водоканал") - вдоль берега реки Волхов - Юрьев монастырь, в Великом Новго-роде |  | -"- | -"- |  | 2020 г. | не требуется | 892,1 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 45,0 847,1 | 45,0 847,1 |  | - - |  | - - |  |
| 3.17. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги ул. Вересова в Великом Новго-роде |  | -"- | -"- |  | 2022г. | не требуется | 4 100,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 205,0 3 895,0 | - - |  | - - |  | 205,0 3 895,0 |  |
| 3.18. | Оборудование све-тофорным объектом пересечения Псков-ской ул. - Батецкой ул. в Великом Нов-городе |  | -"- | КАГ, МКУ "УКС", ОГИБДД |  | 2020 г. | от 24.09.2019г. № 53-1-0217-19 | 1 993,12 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 58,5 | 58,5 |  | - |  | - |  |
| 3.19. | Реконструкция автомобильной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мос-тового перехода р. Веряжа (с устрой-ством бордюров, тротуаров, велодо-рожек с обеих сторон, ливневой канализации и на-ружного освеще-ния) |  | постановление Администрации Великого Новгорода от 22.03.2017 N 975 "Об утверждении муниципаль-ной программы Великого Нов-города "Раз-витие жилищ-ного строи-тельства на территории Великого Нов-города" на 2017 - 2023 го-ды" (далее – постановление Администрации Великого Новго-рода от 22.03.2017 N 975) | КАГ, МКУ "УКС" |  | 2020 г. | от 12.02.2018г. № 53-1-0003-18 | 229 774,3 (в ценах IV квартала 2017 года), в том числе ПИР 9 644,6 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области 0409 субсидия федерального бюджета | 8 647,5 253 398,1 | 8 647,5 253 398,1 |  | - - |  | - -"; |  |
| 4. Образование и молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство школы на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Бело-русская ул., квартал 147 города | постановлениеАдминистра-ции Великого Новгорода от 22.03.2017 № 975 "Об утвержде-нии муници-пальной прог-раммы Вели-кого Новго-рода "Развитие жилищного строительства на территории Великого Нов-города" на 2017 - 2023 годы" |  |  | КО | 2018-2020 г. | от 28.02.2017 № 53-1-1-3-0030-17 | 800 000,0 | 0702 бюджет Великого Новгорода | 5 964,3 | 5 964,3 | - |  |  |  | - |
| 4.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство двух детских дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 140 мест в Великом Новгороде | постановление Администрации Великого Нов-города от 14.12.2016 N 5769 "Об утве-рждении муни-ципальной про-граммы Вели-кого Новгорода "Развитие му-ниципальной системы обра-зования Вели-кого Новгоро-да" на 2017 - 2023 годы" |  |  | КАГ, МКУ "УКС" | 2020 г. | не требуется | 7 000,0 | 0701 бюджет Великого Новгорода | 7 000,0 | 7 000,0 | - |  |  |  | - |
| 4.3. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация на 140 мест" по адресу: Великий Новгород, Колмовская наб., земельный участок 73 | -"- |  |  | -"- | 2020-2021 гг. | будет получено после разра-ботки проект-но-сметной документации | - | 0701 бюджет Великого Новгорода 0701 субсидия федерального бюджета 0701 субсидия областного бюджета | 1 689,1 159 472,3 4 932,2 | 537,1 54 979,8 1 656,9 | 1 152,0 104 492,5 3 275,3 |  |  |  | - - - |
| 4.4. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация на 140 мест" по адресу: Великий Новгород, Большая Московская ул., земельный участок 126к2 | -"- |  |  | -"- |  | будет получено после разра-ботки проект-но-сметной документации | - | 0701 бюджет Великого Новгорода 0701 субсидия федерального бюджета 0701 субсидия областного бюджета | 1 689,1 159 472,3 4 932,2 | 537,1 54 979,8 1 657,0 | 1 152,0 104 492,5 3 275,3 |  |  |  | - - - |
| 4.5. | Строительство двух детских дош-кольных образова-тельных учрежде-ний для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 140 мест в Великом Новгоро-де (Технологичес-кое присоединение, поставка оборудо-вания) | -"- |  |  | -"- | 2021г. | будет получено после разра-ботки проект-но-сметной документации | - | 0701 бюджет Великого Новгорода | 40 000,0 | - | 40 000,0 |  |  |  | - |
| 4.6. | Строительство объекта "Детская дошкольная обра-зовательная орга-низация на 190 мест" по адресу: Великий Новгород, Речная улица, земельный участок 37 | -"- |  |  | КО, МАДОУ "Детский сад № 81" | 2020г. | от 06.11.2018 № 53-1-1-3-004158-2018, от 12.11.2018 № 53-1-0068-18 | 162 643,9 | 0701 бюджет Великого Новгорода 0701 субсидия федерального бюджета 0701 субсидия областного бюджета | 46 000,0 | 46 000,0 | - - - |  |  |  | - - - |
| 5. Охрана семьи и детства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение жи-лыми помеще-ниями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постановлениеАдминистра-ции Великого Новгорода от 15.12.2016 № 5782 "Об утвержде-нии муници-пальной прог-раммы Вели-кого Новго-рода "Обеспе-чение жильем отдельных ка-тегорий граж-дан Великого Новгорода" на 2017 - 2023 го-ды" |  |  | Администра-ция Великого Новгорода, УЖВ | 2020 - 2022 гг. | не требуется | - | 1004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенция областного бюджета | 20 538,1 | 6 191,8 | 6 967,8 |  | 7 378,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенция федерально-го бюджета | 143 943,7 | 48 699,3 | 47 622,2 |  | 47 622,2 |  |  |
| 6. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция здания МБУКиИ "Театр для детей и молодежи "Малый" (Великий Новгород, просп. Мира, 32а) | постановление Администрации Великого Новгорода от 20.12.2016 N 5870 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода" на 2017 - 2026 годы" |  |  | КАГ, МКУ "УКС" | 2020 - 2021 гг. | от 05.02.2018 N 53-1-0002-18, от 30.01.2018 N 53-1-1-3-0010-18 | 413503,7 (в ценах IV квартала 2017 года) | 0801 бюджет Великого Новгорода 0801 субсидия федерального бюджета | 65 710,0 152 299,5 | - - | - - |  | 65 710,0 152 299,5 |  |  |
| 7. Физическая культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство объекта "Физкультурно-спортивный комплекс по улице Вересова в квартале 239 в Великом Новгороде" | постановление Администрации Великого Новгорода от 17.11.2016 N 5266 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде" на 2017 - 2026 годы" |  |  | КАГ, МКУ "УКС" | 2020-2021гг. | после корректировки проектно-сметной документации | 141 499,0 | 1101 бюджет Великого Новгорода 0801 субсидия областного бюджета | 4 158,0 137 427,8 | 2 000,0 63 829,3 | 2 158,0 73 598,5 |  | - - |  |  |
| 8. Жилищное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Переселение граж-дан, проживающих на территории Ве-ликого Новгорода, из жилищного фон-да, признанного аварийным в уста-новленном поряд-ке, и из жилых помещений, приз-нанных непригод-ными для прожи-вания в установ-ленном порядке | Постановление Администрации Великого Нов-города от 08.12.2016 N 5641 "Об утвер-ждении муни-ципальной про-граммы Вели-кого Новгорода "Переселение граждан, про-живающих на территории Ве-ликого Новго-рода, из жили-щного фонда, признанного аварийным в установленном порядке" на 2017 - 2023 годы" |  |  | УЖВ | 2022 г. | не требуется | 11 985,7 | 0501 бюджет Великого Новгорода | 11 985,7 | - | - |  | 11985,7 |  |  |
|  | 9. Другие вопросы в области национальной экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Реконструкция набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на торговой стороне), Великий Новгород. | Постановление Администрации Великого Нов-города от 12.12.2016 N 5709 "Об утверждении муниципальной программы Ве-ликого Новго-рода "Развитие туризма и ту-ристской дея-тельности на территории Великого Нов-города" на 2017 - 2023 годы |  |  | КАГ, МКУ "УКС" | 58563,2 кв.м. 2020,2021 гг. | от 29.10.2018 № 53-1-0066-18 | 537 738,7 (в ценах II квартала 2018 года), в том числе ПИР 9 604,12 | 0412 бюджет Великого Новгорода 0412 субсидия областного бюджета 0412 субсидия федерального бюджета | 622,9 143 029,8 478 839,0 | 28,0 6 272,7 21 000,0 | 594,9 136 757,1 457 839,0 |  | - - - |  |  |
| 9.2. | Реконструкция ул. Ильина (участок от Большой Московской ул., до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне), Великой Новгород | -"- |  |  | -"- | 0,650 км 2021 г. | от 05.09.2019 № 53-1-0042-19 | 146 830,4 (в ценах II квартала 2019 года), в том числе ПИР 5 500,0 | 0412 бюджет Великого Новгорода 0412 субсидия областного бюджета 0412 субсидия федерального бюджета | 161,5 37 039,0 124 000,0 | - - - | 161,5 37 039,0 124 000,0 |  | - - - |  |  |
| 9.3. | Реконструкция набережной Александра Невского (участок около гост. Россия с учетом проектируемого причала), Великий Новгород | -"- |  |  | -"- | 17251 кв.м. 2021,2022 гг. | от 11.11.2013 № 53-1-4-0167-13 | 605 345,7 (в ценах III квартала 2013 года) | 0412 бюджет Великого Новгорода 0412 субсидия областного бюджета 0412 субсидия федерального бюджета | 256,7 49 085,9 207 272,6 | - - - | 9,5 2 172,3 7 272,6 |  | 247,2 46 913,6 200 000,0 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 199 224,0 | 939 833,1 | 1 658 308,8 |  | 601 082,1 |  |  |

Условные сокращения, используемые в Программе:

ИЖС - индивидуальное жилищное строительство;

КО - комитет по образованию Администрации Великого Новгорода;

КУГХ - комитет по управлению городским хозяйством Администрации Великого Новгорода;

МКУ "Городское хозяйство" - муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство";

МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства";

МУП "Новгородский водоканал" - муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Новгородский водоканал";

ОГИБДД - отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Великий Новгород;

ПИР – проектно-изыскательные работы;

УЖВ - управление по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода;

УФКС - управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода.

_______________________________________