УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от 22.03.2017 № 989

Адресная инвестиционная

программа Великого Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Адресная инвестиционная программа Великого Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Великого Новгорода |
| Разработчик Программы | комитет по строительству Администрации Великого Новгорода |
| Основная цель Программы | улучшение качества жизни населения Великого Новгорода |
| Задачи Программы | создание благоприятных условий для проживания населения Великого Новгорода; развитие сети автомобильных дорог Великого Новгорода; развитие системы водоснабжения Великого Новгорода |
| Срок реализации Программы | 2017 - 2019 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | структурные подразделения Администрации Великого Новгорода; муниципальные учреждения; муниципальные унитарные предприятия; юридические лица, не являющиеся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
| Источники и объемы финансирования Программы | средства бюджета Великого Новгорода, дорожного фонда Новгородской области. Общий объем финансирования составляет 1 343 667,5 тыс. рублей, из них: 2017 год - 1 195 596,9 тыс. рублей; 2018 год - 75 405,6 тыс. рублей; 2019 год - 72 665,9 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение протяженности автомобильных дорог; создание условий для развития творческих способностей жителей Великого Новгорода; повышение комфортности и безопасности проживания |
| Контроль за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком и исполнителями мероприятий Программы |

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование объекта капитальных вложе-ний, место его распо-ложения, направле-ние инвестирования | Правовая основа | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств, муници-пальный заказчик, заказчик, организа-ция | Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплу-атацию, сро-ки осуществ-ления капи-тальных вло-жений | Реквизиты положитель-ного заклю-чения госу-дарственной экспертизы, положитель-ного заклю-чения о дос-товерности сметной стои-мости инвес-тиционного проекта | Сметная (предпола-гаемая, пре-дельная) стоимость объекта ка-питальных вложений в ценах года утвержде-ния инвес-тиционного проекта, тыс. рублей | Раздел, подраз-дел класси-фикации расходов бюджета, источник финанси-рования | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство |
| 1.1. | Строительство го-родского кладбища-парка, н.п. Ермолино, Новгородский район (субсидия на осуще-ствление капиталь-ных вложений) | решение Думы Ве-ликого Новгоро- да от 28.12.2016 № 1058 "О бюд-жете Великого Новгорода на 2017 год и на пла-новый период 2018 и 2019 годов" | КУЖКХ и ООС, МБУ "Го-родское хозяйство" | общая площадь 100 га, в том числе первая очередь 21,6 га | от 11.12.2002 № 202-02 | 11 284,9 (в ценах 1991 г.) | 0503 бюджет Велико-го Нов-города | 18 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 2. Коммунальное хозяйство |
| 2.1. | Развитие инфра-структуры Деревя-ницкого жилого райо- на Великого Новго-рода. Строительство магистральной сети хозяйственно-питье-вого водопровода и сооружений к ней Строительство насос-ной станции третьего подъема, в том числе резервуаров чистой воды | решение Думы Ве-ликого Новгоро-да от 28.12.2016 № 1058 "О бюд-жете Великого Новгорода на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-дов", исполни-тельный лист от 04.07.2016 № А44-3231/2016 | КС, МКУ "УКС" | 2012 - 2017 гг. | от 19.11.2012 № 53-1-5-0171-12 | 224 003,6 (в ценах III кварта-ла 2012 г.) | 0502 бюджет Великого Нов-города | 4 309,6 | 4 309,6 | - | - |
| 3. Культура |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной докумен-тации на рекон-струкцию здания МБУКиИ "Новгород-ский театр для детей и молодежи "Малый" | постановление Администрации Великого Новго-рода от 20.12.2016 № 5870 "Об утверж-дении муници-пальной програм-мы Великого Нов-города "Развитие сферы культуры и молодежной по-литики Великого Новгорода" на 2017 - 2026 годы" | КС, МКУ "УКС" | 2017 г. | не требуется | 3 650,0 | 0801 бюджет Велико-го Нов-города | 3 650,0 | 3 650,0 | - | - |
| 4. Дорожное хозяйство |
| 4.1. | Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ули- цы Державина до ул. 20 Января. Рекон-струкция ул. 20 Ян-варя, на участке от ул. Советской Армии до Большой Москов-ской ул., в Деревя-ницком жилом райо- не (I и II этапы). II этап.. Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ул. Дер-жавина до ул. 20 Ян-варя | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгоро- да от 28.12.2016 № 6154 "Об утверж-дении муници-пальной програм-мы Великого Нов-города "Совершен-ствование и со-держание дорож-ного хозяйства Великого Новго-рода" на 2017 - 2023 годы" (далее - постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгоро- да от 28.12.2016 № 6154) | КС, МКУ "УКС" | 2015 -2020 гг. | от 03.02.2015 № 53-1-50009-15 | 680 000,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 4 075,0 17 132,3 | 4 000,0 15 657,3 | 50,0 1 000,0 | 25,0 475,0 |
| 4.2. | Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ули- цы Державина до ул. 20 Января. Рекон-струкция ул. 20 Ян-варя, на участке от ул. Советской Армии | -"- | -"- | 2016 - 2017 гг. | -"- | -"- | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож- | 3206,7 30,2* 79 597,3 | 3206,7 30,2* 79 597,3 | - - | - - |

_______________

* Средства, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до Большой Москов- ской ул., в Деревя-ницком жилом райо-не (I и II этапы). II этап. Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ул. Дер-жавина до ул. 20 Ян-варя, строительство ливневого коллекто-ра |  |  |  |  |  | ный фонд Новго-родской области |  |  |  |  |
| 4.3. | Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ули- цы Державина до ул. 20 Января. Рекон-струкция ул. 20 Ян-варя, на участке от ул. Советской Армии до Большой Москов-ской ул., в Деревя-ницком жилом райо-не (I и II этапы). II этап. Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ул. Дер-жавина до ул. 20 Ян-варя, строительство пешеходных, велоси-педных дорожек, ав-тобусной остановки, обустройство дороги (дорожные знаки, разметка) | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2017 г. | от 03.02.2015 № 53-1-50009-15 | 680 000,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 54,5 11 017,9 | 54,5 11 017,9 | - - | - - |
| 4.4. | Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ули- цы Державина до ул. 20 Января. Рекон-струкция ул. 20 Ян-варя, на участке от ул. Советской Армии до Большой Москов-ской ул., в Деревя-ницком жилом райо- не (I и II этапы). II этап. Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ул. Дер-жавина до ул. 20 Ян-варя, строительство линии наружного освещения | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2017 г. | от 03.02.2015 № 53-1-50009-15 | 680 000,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 31,7 3 251,1 | 31,7 3 251,1 | - - | - - |
| 4.5. | Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ули- цы Державина до ул. 20 Января. Рекон-струкция ул. 20 Ян-варя, на участке от ул. Советской Армии до Большой Москов-ской ул., в Деревя-ницком жилом райо- не (I и II этапы), II этап. Строительство Боль-шой Московской ул., на участке от ул. Дер-жавина до ул. 20 Ян-варя (затраты на компенсацию убыт-ков на вынос газо-провода, попадаю-щего под пятно за-стройки автомобиль-ной дороги) | -"- | -"- | -"- | -"- | -"- | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 2 000,0 | 2 000,0 | - | - |
| 4.6. | Разработка проект-но-сметной доку-ментации на cтрои-тельство участка ав-томобильной доро-ги Белорусской ул., от дома № 1 по Псковскому пер. до дома № 25 по ули- це 8 Марта | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2017 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной документа-ции | 620,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 620,0 | 620,0 | - | - |
| 4.7. | Строительство Ар-кажской ул., на участ-ке от ул. Арцихов-ского до Юрьевского шоссе, и ул. Арци-ховского, на участке от Аркажской ул. до Луговой ул. (завер-шение строительства) | -"- | -"- | -"- | от 25.12.2015 № 53-1-5-0137-15 | 88 203,64 (в ценах ноября 2015 г.) | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 18 778,7 | 18 778,7 | - | - |
| 4.8. | Реконструкция авто-мобильной дороги Нехинской ул. с рас-ширением проезжей части и устройством велодорожки | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2017 г. | от 24.12.2014 № 53-1-5-0172-14 | 10 000,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 63,2 9 936,8 | 63,2 9 936,8 | - - | - - |
| 4.9. | Реконструкция авто-мобильной дороги Донецкой ул., в части устройства тротуаров в квартале 14 города | -"- | -"- | -"- | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 4 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 4 500,0 | 4 500,0 | - | - |
| 4.10. | Корректировка про-ектно-сметной до-кументации на строи-тельство подъездных путей в Деревяниц-ком жилом районе | -"- | -"- | -"- | будет полу-чено после корректиров-ки проект-но-сметной документа-ции | 1 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - |
| 4.11. | Строительство подъ-ездных путей к зе-мельным участкам, выделенным льгот-ной категории граж-дан для индивиду-ального жилищного строительства в Де-ревяницком жилом районе | -"- | -"- | 2017 - 2021 гг. | от 10.09.2015 № 53-1-5-0098-15 | 53 000,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 12 201,1 75,0 | 10 726,1 - | 1 000,0 50,0 | 475,0 25,0 |
| 4.12. | Строительство тро-туара по Берего- вой ул., на участке от дома № 40 по Береговой ул. до психиатрической больницы | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2017 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 6 000,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 6 000,0 | 6 000,0 | - | - |
| 4.13. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строитель-ство линии наружно-го освещения на участке автомобиль-ной дороги местного проезда в кварта- ле 232 города (от просп. Алексан-дра Корсунова до конца дома № 38, корп.7, по просп. Алек-сандра Корсунова) | -"- | -"- | -"- | не требуется | 100,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 4.14. | Строительство ли-нии наружного освещения на участ-ке дороги улицы Павла Левитта от дома № 15 до до- ма № 22 | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2017 г. | не требуется | 285,6 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 285,6 | 285,6 | - | - |
| 4.15. | Строительство участ-ка автомобильной дороги Большой Московской ул., от ул. Державина (коль-цо) до проезда к МАОУ "СШ № 36", строительство ливне-вого коллектора | -"- | -"- | 2016 - 2017 гг. | от 03.02.2015 № 53-1-50009-15 | 680 000,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 190,0* | 190,0* | - | - |
| 4.16. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство линии наружного осве-щения автомобильной дороги ул. Павла Левит-та на участке от дома № 15 до дома № 22 | -"- | -"- | -"- | не требуется | 99,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области | 99,0* | 99,0* | - | - |
| 4.17. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство линии наружного освещения автобус- | -"- | -"- | -"- | -"- | 100,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго- | 100,0* | 100,0* | - | - |

________________

* Средства, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ной остановки в мкр. Кречевицы |  |  |  |  |  | родской области |  |  |  |  |
| 4.18. | Строительство участ-ка автомобильной дороги Белорусской улицы, от дома № 1 по Псковскому пер. до дома № 25 по ул. 8 Марта | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 5 040,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 4 800,0 240,0 | - - | 4 800,0 240,0 | - - |
| 4.19. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство парковки у музея деревянного зодче-ства "Витославлицы" по Юрьевскому шос-се в квартале 150 города | -"- | -"- | -"- | не требуется | 472,5 | 0409 дорож-ный фонд Новго- родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 450,0 22,5 | - - | 450,0 22,5 | - - |
| 4.20. | Строительство пар-ковки у музея де-ревянного зодчества "Витославлицы" по Юрьевскому шоссе в квартале 150 города | -"- | -"- | 2019 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 3 675,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 3 500,0 175,0 | - - | - - | 3 500,0 175,0 |
| 4.21. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строитель-ство парковки у детской поликлини- ки № 2 (ул. Кочетова, д. 31) | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | не требуется | 472,5 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 450,0 22,5 | - - | 450,0 22,5 | - - |
| 4.22. | Строительство пар-ковки у детской поликлиники № 2 (ул. Кочетова, д. 31) | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 4 725,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 4 500,0 225,0 | - - | - - | 4 500,0 225,0 |
| 4.23. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строитель-ство линии наружно-го освещения по местному проезду 2 в квартале 10 города, на участке протя-женностью от 116,3 м до 169 м, при движе-нии от пересечения Заставной ул. и Пестовской ул. к Народной ул. | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | не требуется | 50,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 47,6 2,4 | - - | - - | 47,6 2,4 |
| 4.24. | Строительство ли- нии наружного осве-щения по местному проезду 2 в кварта- ле 10 города, на участке протяжен-ностью от 116,3 м до 169 м, при движении от пересечения За-ставной ул. и Пестовской ул. к На-родной ул. | -"- | -"- | -"- | -"- | 100,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико- го Нов-города | 95,0 5,0 | - - | - - | 95,0 5,0 |
| 4.25. | Строительство тро-туара по ул. Панк-ратова, от ул. Фё-доровский Ручей до дома № 26/32 по ул. Панкратова | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | не требуется | 1 177,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 1 115,0 62,0 | - - | 1 115,0 62,0 | - - |
| 4.26. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строитель-ство автомобильной дороги ул. Якова Павлова | -"- | -"- | -"- | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 475,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 450,0 25,0 | - - | 450,0 25,0 | - - |
| 4.27. | Строительство авто-мобильной дороги ул. Якова Павлова | -"- | -"- | 2019 - 2020 гг. | -"- | определит-ся проект-ной доку-ментацией | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.28. | Разработка проектно-сметной докумен-тации на строитель-ство подъездных пу-тей к новым участ-кам, выделенным для индивидуального жи-лищного строитель-ства в квартале 143 Псковского жилого микрорайона города, микрорайоне Крече-вицы (северная и южная части микро-района), микрорай-оне Волховском | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 1 025,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 975,0 50,0 | - - | 975,0 50,0 | - - |
| 4.29. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строитель-ство подъездных пу-тей к новым земель-ным участкам, выде-ленным для индиви-дуального жилищно-го строительства в части квартала 17 Де-ревяницкого жилого микрорайона города | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.30. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строитель-ство тротуара авто-мобильной дороги Хутынской ул., на участке от ул. Дер-жавина до ул. Рах-манинова | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 210,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 10,0 | - - | 200,0 10,0 | - - |
| 4.31. | Строительство тро-туара автомобиль- ной дороги Хутын-ской ул., на участке от ул. Державина до ул. Рахманинова | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 1 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 1 428,6 71,4 | - - | - - | 1 428,6 71,4 |
| 4.32. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство тротуаров по нечет-ной стороне ул. Фё-доровский Ручей в квартале 27 города, между сходами с моста Александра Невского | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 394,9 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 367,4 27,5 | - - | 367,4 27,5 | - - |
| 4.33. | Строительство тро-туаров по нечетной стороне ул. Фёдо-ровский Ручей в квартале 27 города, между сходами с моста Александра Невского | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 1 195,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 1 138,1 56,9 | - - | - - | 1 138,1 56,9 |
| 4.34. | Строительство линии наружного освеще-ния Лужского шоссе | -"- | -"- | 2018 - 2019 гг. | не требуется | 1 000,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 950,0 50,0 | - - | 475,0 25,0 | 475,0 25,0 |
| 4.35. | Строительство линии наружного освеще-ния на участке авто-мобильной дороги местного проезда в квартале 232 города (от проспекта Алек-сандра Корсунова до конца дома № 38, корп. 7, по проспекту Александра Корсу-нова) | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | 475,0 25,0 | - - |
| 4.36. | Разработка проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию перекрестка ул. Белова - Псков-ская ул. - Инженер-ная ул. | -"- | -"- | -"- | -"- | 100,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 95,0 5,0 | - - | 95,0 5,0 | - - |
| 4.37. | Реконструкция пере-крестка ул. Белова – Псковская ул. - Ин-женерная ул. | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 8 531,2 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 8 125,0 406,2 | - - | - - | 8 125,0 406,2 |
| 4.38. | Строительство Луго-вой ул., от Псковской улицы до Юрьев-ского шоссе, в квар-тале 147 города (участок ПК+22 … ПК 13+69,25) | -"- | -"- | 2018 - 2019 гг. | -"- | 1 025,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 975,0 50,0 | - - | 500,0 25,0 | 475,0 25,0 |
| 4.39. | Строительство участ-ка Аркажской ул. (от ул. Арциховско- го до Псковской ул.) | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 - 2021 гг. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.40. | Строительство подъ-ездных путей к зе-мельным участкам, выделенным под ин-дивидуальное жи-лищное строитель-ство для льготных категорий граждан в микрорайоне Крече-вицы | -"- | -"- | 2018 - 2021 гг. | от 12.01.2016 № 53-1-5-0003-16 | 35 382,37 (в ценах октября 2015 г.) | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 950,0 50,0 | - - | 475,0 25,0 | 475,0 25,0 |
| 4.41. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство проезда (выезда) на участке от просп. Ми-ра до дублирующего проезда (в районе ул. Свободы) | -"- | -"- | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 100,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 95,0 5,0 | - - | 95,0 5,0 | - - |
| 4.42. | Строительство про-езда (выезда) на просп. Мира, на участке от просп. Ми-ра до дублирующего проезда (в районе ул. Свободы) | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.43. | Разработка проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию ул. Воинов-интернационалистов с устройством систе-мы водоотвода (лив-невой канализации) | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | 475,0 25,0 | - - |
| 4.44. | Реконструкция ули-цы Воинов-интерна-ционалистов с устрой-ством системы водо-отвода (ливневой ка-нализации) | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.45. | Разработка проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию ул. Коровникова | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 1 000,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 950,0 50,0 | - - | 950,0 50,0 | - - |
| 4.46. | Реконструкция Юрь-евского шоссе (кор-ректировка и экспер-тиза проекта) | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 210,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 10,0 | - - | - - | 200,0 10,0 |
| 4.47. | Разработка проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию ул. Зелинского, на участке от ули- цы Кочетова до просп. Мира | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 100,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 95,0 5,0 | - - | 95,0 5,0 | - - |
| 4.48. | Реконструкция ул. Зе-линского, на участке от ул. Кочетова до просп. Мира | -"- | -"- | 2019 - 2020 гг. | -"- | 315,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 15,0 | - - | - - | 300,0 15,0 |
| 4.49. | Разработка проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию Лужского коль-ца | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | 475,0 25,0 | - - |
| 4.50. | Реконструкция Луж-ского кольца | -"- | -"- | 2019 - 2020 гг. | -"- | 315,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 15,0 | - - | - - | 300,0 15,0 |
| 4.51. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство линии освещения по наб. Александра Нев-ского (на участке от ул. Фёдоровский Ру-чей до ул. Черем-нова-Конюхова) | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | не требуется | 210,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 10,0 | - - | 200,0 10,0 | - - |
| 4.52. | Строительство линии освещения по набе-режной Александра Невского (на участке от ул. Фёдоровский Ручей до ул. Черем-нова-Конюхова) | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.53. | Разработка проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию набережной ре- ки Волхов, Софий-ская сторона (на участке от моста Александра Невского до Новгородского областного драма-тического театра) | -"- | -"- | -"- | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 210,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 10,0 | - - | - - | 200,0 10,0 |
| 4.54. | Разработка рабочей документации по вы-носу сетей из зоны строительства набе-режной реки Волхов в Великом Новго-роде, Торговая сто-рона, в районе гос-тиницы "Россия" | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 210,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 10,0 | - - | - - | 200,0 10,0 |
| 4.55. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство тротуара по Щит- ной ул., на участке от Андреевской ул. до ул. Панкратова | -"- | -"- | 2018 г. | не требуется | 100,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 95,0 5,0 | - - | 95,0 5,0 | - - |
| 4.56. | Строительство тро-туаров по обеим сто-ронам автомобиль-ной дороги Сенной улицы | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | не требуется | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.57. | Строительство тро-туара на участке ав-томобильной дороги ул. Бредова-Звериной (от пересечения с ули- цей М. Джалиля-Ду-ховской до дома № 2/3 по ул. М. Джалиля- Духовской) | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 313,5 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 296,5 17,0 | - - | 296,5 17,0 | - - |
| 4.58. | Строительство тро-туара на участке ав-томобильной дороги в мкр. Кречевицы (от дома № 78 до стадиона) | -"- | -"- | -"- | -"- | 157,5 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 150,0 7,5 | - - | 150,0 7,5 | - - |
| 4.59. | Корректировка про-ектно-сметной доку-ментации на устрой-ство парковок у областной больницы на ул. Павла Левитта | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 420,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 400,0 20,0 | - - | 400,0 20,0 | - - |
| 4.60. | Строительство пар-ковок у областной больницы на ул. Пав-ла Левитта | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.61. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство тротуаров по обеим сторонам Деревяниц-кого пер. в кварта- ле 28 города | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | не требуется | 100,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 95,0 5,0 | - - | - - | 95,0 5,0 |
| 4.62. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство тротуара по Троиц-кой ул., на участке от дома № 13 до мону-мента Победы, в квартале 135 города | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 315,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 15,0 | - - | 300,0 15,0 | - - |
| 4.63. | Строительство тро-туара по Троицкой ул., на участке от дома № 13 до мо-нумента Победы, в квартале 135 города | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | не требуется | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.64. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство тротуара от Псков-ской ул. (между до-мами № 16 и № 18 по направлению к МАОУ "СОШ № 21") в квартале 130 города | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 210,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 10,0 | - - | 200,0 10,0 | - - |
| 4.65. | Строительство тро-туара от Псков- ской ул. (между домами № 16 и № 18 по направлению к МАОУ "СОШ № 21") в квартале 130 города | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 420,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 400,0 20,0 | - - | - - | 400,0 20,0 |
| 4.66. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство тротуара по Сырков-скому шоссе, на участке от Боль- шой Санкт-Петербург- ской ул. до дома № 30 по Сырковскому шос-се | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | не требуется | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | 475,0 25,0 | - - |
| 4.67. | Строительство тро-туара по Сырков-скому шоссе, на участке от Большой Санкт-Петербургской улицы до дома № 30 по Сырковскому шос-се | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.68. | Разработка проект-но-сметной доку-ментации на строи-тельство тротуара и наружного освеще-ния Зоотехничес- кой ул., на участке от просп. Александра Корсунова до дома № 6 по Зоотехничес-кой ул. | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | не требуется | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | 475,0 25,0 | - - |
| 4.69. | Строительство тро-туара и линии наруж-ного освещения Зоо-технической ул., на участке от проспекта Александра Корсу-нова до дома № 6 по Зоотехнической ул. | -"- | -"- | 2019 - 2020 гг. | -"- | 735,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 700,0 35,0 | - - | - - | 700,0 35,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.70. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство тротуара по Рабочей улице | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | не требуется | 420,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 400,0 20,0 | - - | 400,0 20,0 | - - |
| 4.71. | Строительство тро-туара по Рабочей улице | -"- | -"- | 2019 - 2020 гг. | -"- | 315,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 15,0 | - - | - - | 300,0 15,0 |
| 4.72. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство тротуара по ул. Со- ветской Армии, на участке от автобус-ной остановки к домам № 19 и № 19, корп. 1, по ул. Со-ветской Армии | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 315,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 15,0 | - - | 300,0 15,0 | - - |
| 4.73. | Строительство тро-туара по ул. Совет-ской Армии, на участке от автобус-ной остановки к домам № 19 и № 19, корп.1, по ул. Совет-ской Армии | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | не требуется | 262,5 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 250,0 12,5 | - - | - - | 250,0 12,5 |
| 4.74. | Разработка проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию автомобильной дороги Псковской ул., на участке от Реч-ной ул. до мостового перехода через р. Ве-ряжа, с устройством бордюров, тротуаров, ливневой канализа-ции и наружного освещения | -"- | -"- | 2018 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 8 190,7 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 7 800,7 390,0 | - - | 7 800,7 390,0 | - - |
| 4.75. | Разработка проектно-сметной документа-ции на реконструк-цию автомобильной дороги Ильина ул. с ремонтом (заменой) бордюров, тротуаров, опор и светильников линии наружного освещения | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019 г. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 500,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 475,0 25,0 | - - | - - | 475,0 25,0 |
| 4.76. | Разработка проектно-сметной документа-ции на строительство велодорожек (вело-маршруты № 1 и № 2) | -"- | -"- | 2018 г. | не требуется | 5 010,0 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 4 761,9 248,1 | - - | 4 761,9 248,1 | - - |
| 4.77. | Строительство вело-дорожек (веломарш-руты № 1 и № 2) | -"- | -"- | 2019 - 2020 гг. | -"- | 3 430,2 | 0409 дорож-ный фонд Новго-родской области 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 3 265,7 164,5 | - - | - - | 3 265,7 164,5 |
| 4.78. | Оборудование огра-ничивающими пеше-ходными огражде-ниями перильного типа на пересечении Предтеченской ул. - Новолучанской ул. | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | МКУ "УКС", КС, ОГИБДД (по согла-сованию) | 2017 г. | не требуется | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | 300,0 | - | - |
| 4.79. | Проектирование све-тофоров: на пересечении про-спекта Александра Корсунова - ул. Ко-ровникова; ул. Державина, д. 7 | -"- | -"- | -"- | -"- | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | 300,0 | - | - |
| 4.80. | Строительство свето-форов: на пересечении про-спекта Александра Корсунова - ул. Ко-ровникова; ул. Державина, д. 7 | -"- | -"- | -"- | -"- | 1 900,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 1 900,0 | 1 900,0 | - | - |
| 4.81. | Проектирование све-тофоров на пересе-чении Большой Санкт-Петербургской ул. - ул. М. Джалиля-Ду-ховской | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | МКУ "УКС", КС, ОГИБДД (по согла-сованию) | 2018 г. | не требуется | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | - | 300,0 | - |
| 4.82. | Проектирование све-тофоров на пересече-нии Псковской ул. - Батецкой ул. | -"- | -" | 2019 г. | -"- | 300,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 300,0 | - | - | 300,0 |
| 4.83. | Строительство свето-форов на пересече-нии Большой Санкт-Петербургской ул. - ул. М. Джалиля-Ду-ховской | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 2 000,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 2 000,0 | - | 2 000,0 | - |
| 4.84. | Строительство свето-форов на пересече-нии Псковской ул. - Батецкой ул. | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 2 000,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 |
| 4.85. | Оборудование огра-ничивающими пеше-ходными огражде-ниями перильного типа на пересечении Большой Санкт-Пе-тербургской ул. - ул. Розважа, Боль-шой Санкт-Петер-бургской ул., д. 94 (Гимназия "Эврика"), Большой Санкт-Пе-тербургской ул., д. 60, просп. Мира, д. 40, корп. 1, прос-пекта Мира, д. 19, корп. 1 | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 200,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 | - | 200,0 | - |
| 4.86. | Оборудование огра-ничивающими пеше-ходными огражде-ниями перильного типа на Большой Санкт-Петербургской улице, 84, на пересе-чении Большой Санкт-Петербургской ул. - ул. Вересова, Нехин-ской ул. - ул. Коче-това, ул. Попова (нечетная сторона) - ул. Кочетова, ул. Зе-линского - ул. Коче-това | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | МКУ "УКС", КС, ОГИБДД (по согла-сованию) | 2019 г. | не требуется | 200,0 | 0409 бюджет Велико-го Нов-города | 200,0 | - | - | 200,0 |
| 5. Образование и молодежная политика |
| 5.1. | Строительство шко-лы на 1350 мест по адресу: Великий Нов-город, ул. Ворошило-ва, микрорайон 1 го-рода осуществление строи- тельного контроля | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгоро- да от 14.12.2016 № 5769 "Об утверж-дении муници-пальной програм-мы Великого Нов-города "Развитие муниципальной системы образо-вания Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы" | КО | 2017 г. | от 02.02.2016 № 53-1-С-0005-16 | 727 708,6 | 0702 бюджет Велико-го Нов-города 0702 субси-дия об- ластно- го бюд-жета 0702 субси-дия об- ластно- го бюд-жета 0702 бюджет Велико-го Нов-города | 124 600,4 13 375,3 30 764,8 100,0 | 124 600,4 13 375,3 30 764,8 100,0 | - - - - | - - - - |
| 5.2. | Разработка проект-но-сметной докумен-тации на строитель-ство школы на 1350 мест по адресу: Ве-ликий Новгород, Белорусская ул., квар-тал 147 города | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгоро- да от 14.12.2016 № 5769 "Об утверж-дении муници-пальной програм-мы Великого Нов-города "Развитие муниципальной системы образо-вания Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы" | КС, МКУ "УКС" | 2017 -2018 гг. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | 5 000,0 | 0702 бюджет Велико-го Нов-города | 5 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | - |
| 5.3. | Строительство шко-лы на 1350 мест по адресу: Великий Нов-город, Белорусская улица, квартал 147 города | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгоро- да от 14.12.2016 № 5769 "Об утверж-дении муници-пальной програм-мы Великого Нов-города "Развитие муниципальной системы образо-вания Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы" | КС, МКУ "УКС" | 2017 -2018 гг. | будет полу-чено после разработки проектно-сметной до-кументации | определит-ся проект-ной доку-ментацией | 0702 субси-дия об-ластно-го бюд-жета 0702 субси-дия фе-дерально-го бюд-жета | 258 235,2 541 764,8 | 258 235,2 541 764,8 | - - | - - |
| 6. Охрана семьи и детства |
| 6.1. | Обеспечение жилы-ми помещениями де-тей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-телей | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгоро-да от 15.12.2016 № 5782 "Об утверж-дении муници-пальной програм-мы Великого Нов-города "Обеспе-чение жильем от-дельных катего-рий граждан Ве-ликого Новгоро-да" на 2017 - 2023 годы" | Админист-рация Ве-ликого Нов-города, УЖВ | 2017 - 2019 гг. | не требуется | 96 168,8 | 1004 субвен-ция об-ластно-го бюд-жета 1004 субвен-ция фе-дерально-го бюд-жета | 78 354,0 17 814,8 | 27 905,2 6 344,6 | 26 114,5 5 937,5 | 24 334,3 5 532,7 |
| 7.1. Другие общегосударственные вопросы |
| 7.1. | Приобретение в му-ниципальную соб-ственность асфаль-тированного про- езда с земельным участком к зданиям ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" | постановление Ад-министрации Ве-ликого Новгорода от 09.12.2016 № 5651 "Об утверж-дении муници-пальной програм-мы Великого Нов-города "Управле-ние муниципаль-ным имуществом и земельными ре-сурсами Великого Новгорода в 2017 -2023 годах" | КУМИ и ЗР | 2017 г. | не требуется | 1 800,0 | 0113 бюджет Велико-го Нов-города | 1 800,0 | 1 800,0 | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1 343 667,5 | 1 195 596,0 | 75 405,6 | 72 665,9 |

# Условные сокращения, используемые в настоящей Программе:

# ГОАУ "СШ "Спорт-индустрия" - государственное областное автономное учреждение "Спортивная школа "Спорт-индустрия";

# КО - комитет по образованию и молодежной политике Администрации Великого Новгорода;

# КС - комитет по строительству Администрации Великого Новгорода;

# КУМИ и ЗР- комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода;

# КУЖКХ и ООС - комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода;

# МБУ "Городское хозяйство" - муниципальное бюджетное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство";

# МАОУ "СОШ № 21" - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 21";

# МАОУ "СШ № 36" - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина";

# МБУКиИ "Новгородский театр для детей и молодежи "Малый" - муниципальное бюджетное учреждение культуры и искусства "Новгородский театр для детей и молодежи "Малый";

# МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства";

# УЖВ - управление по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода.

# ______________________________________________