Подпрограмма

"Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 
в Великом Новгороде"

Паспорт подпрограммы

| Исполнитель подпрограммы | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее - комитет по управлению ЖКХ и ООС) |
| --- | --- |
| Соисполнитель подпрограммы | муниципальное бюджетное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее - МБУ "Городское хозяйство") |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | № п/п; Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2014 год; 2015 год; 2016 год. 1.; Задача. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий. 1.1.; Показатель. Количество отремонтированных дворовых территорий (ед.); 2; 31; -. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы |

| Объемы и источники финанси-рования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей). Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 4946,00; 0; 0; 2331,30; 7277,30. 2015; 10 760,00; 0; 0; 1607,49; 12 367,49. 2016; 3600,00; 0; 0; 0; 3600,00. Всего; 19 306,00; 0; 0; 3938,79; 23 244,79. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий 5 многоквартирных домов (далее – МКД) |

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | всего |
| 1. | Задача. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение капи-тального ремонта дворовых террито-рий | комитет по уп-равлению ЖКХ и ООС, МБУ "Го-родское хозяйст-во | 2014-2016 | 1.6.1 | бюджет Вели-кого Новго-рода средства собст-венников поме-щений в МКД | 4946,00 2331,30 | 10 760,00 1607,49 | 3600,00 - | 19 306,00 3938,79 |

Приложение № 1

к подпрограмме "Капитальный ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов в Великом Новгороде"

Перечень 
многоквартирных домов для проведения капитального ремонта дворовых территорий в 2014 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта дворовой территории (рубли) | Средства бюджета Великого Новгорода (рубли) |  | Внебюджетные средства (рубли) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. | Псковская ул., д. 44, корп. 4 | 4 383 718,00 | - | 3 506 974,00 | 876 744,00 |
| 2. | Большая Московская ул., д. 23/7 | 1 258 471,00 | - | 1 006 777,00 | 251 694,00 |
| 3. | Ул. Кочетова, д. 1 | 7 884 421,00 | 3 737 518,00 | 2 570 019,00 | 1 576 884,00 |
| 4. | Ул. Т. Фрунзе - Оловянка, д. 7 | 2 395 287,00 | - | 1 916 230,00 | 479 057,00 |
| 5. | Ул. Кочетова, д. 3 | 3 722 063,00 | 1 208 482,00 | 1 759 168,40 | 754 412,60 |
| Итого |  | 19 643 960,00 | 4 946 000,00 | 10 759 168,40 | 3 938 791,60 |

Приложение № 2

к подпрограмме "Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде"

ПОРЯДОК
 отбора многоквартирных домов для включения в перечень дворовых территорий, 
подлежащих капитальному ремонту

1. Общие положения

1.1. Основанием включения МКД в перечень дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту (далее - перечень), для участия в подпрограмме является представление управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами (далее - заявители) заявки на включение в подпрограмму "Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде" (далее - заявка) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

1.2. Отбор МКД для включения в перечень осуществляется комиссией по формированию и реализации муниципальной программы Великого Новгорода "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода" на 2014 - 2022 годы (далее - комиссия) на основании поданных заявок.

1.3. Капитальный ремонт дворовых территорий МКД может учитывать устройство щебеночных одежд с выравниванием профиля и асфальтобетонных покрытий, при необходимости - расширение площади асфальтобетонного покрытия, устройство (замену) бордюров, устройство временных парковок для автомобилей, строительство ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с дворовой территории, ремонт и (или) восстановление колодцев коммунальных систем, сопутствующие работы по подсыпке грунта и восстановлению газонов, снос деревьев с удалением пней, находящихся в зоне капитального ремонта.

1.4. Заявки принимаются на проведение работ по капитальному ремонту дворовых территорий МКД, введенных в эксплуатацию не позднее 2000 года.

2. Условия отбора заявителей

2.1. Собственниками помещений в МКД выбран и реализован способ управления МКД: создано (зарегистрировано) товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив либо выбрана управляющая организация, и заключен договор управления МКД.

2.2. Общим собранием собственников помещений в МКД приняты решения:

о проведении работ по капитальному ремонту дворовой территории МКД;

о стоимости проведения работ по капитальному ремонту дворовой территории МКД;

о долевом финансировании работ по капитальному ремонту дворовой территории за счет средств собственников помещений в МКД в размере двадцати  процентов от стоимости работ;

об установке или ремонте существующего детского спортивно-игрового комплекса за счет денежных средств собственников МКД с указанием года (установки/ремонта), суммы и источника финансирования работ;

об оборудовании контейнерной площадки и озеленении территории.

2.3. Отсутствие процессов ликвидации заявителя и решений арбитражного суда о признании заявителя банкротом.

2.4. Отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2.5. Отсутствие на придомовой территории бесхозяйных построек (голубятни, сараи и др.).

2.6. Земельный участок под МКД сформирован в установленном законом порядке, произведен его кадастровый учет.

3. Порядок подачи заявок

3.1. Заявка подается в комитет по управлению ЖКХ и ООС по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.2. Заявки принимаются до 1 марта текущего года.

3.3. К заявке прилагаются следующие документы:

3.3.1. Копия кадастровой выписки (кадастрового плана) о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости), на котором расположен МКД;

3.3.2. Копия проекта капитального ремонта дворовой территории (проект благоустройства), разработанного в соответствии с санитарными и строительными нормами, согласованного на комиссии по сбору и выдаче технических условий, предварительных согласований и заключений при Администрации Великого Новгорода, включающего в себя следующие разделы:

схему планировочной организации земельного участка, включающую в себя:

в текстовой части - характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального ремонта; описание решений по благоустройству территории;

в графической части - разбивочный план с привязками на местности; схему планировочной организации земельного участка с отображением мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального ремонта с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним с "разуклонкой" асфальтобетонного покрытия к местам отвода дождевых и талых вод, границ зон действия публичных сервитутов (при их наличии), решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; сводный план сетей инженерно-технического обеспечения; схемы разрезов по различным участкам покрытий; узлы примыканий проезжих частей и тротуаров; план благоустройства со спецификациями; план и ведомость демонтажных работ; план земляных работ; план озеленения (все чертежи должны быть выполнены в масштабе с привязкой к существующим объектам и простановкой размеров);

сведения об инженерном оборудовании - системе ливневой канализации (при устройстве), включающие в себя:

в текстовой части - сведения о существующих и проектируемых системах водоотведения; описание и обоснование схемы прокладки трубопроводов ливневой канализации; сведения о материале трубопроводов и колодцев ливневой канализации;

в графической части - принципиальные схемы системы ливневой канализации объекта капитального ремонта со схемой продольного разреза.

В случае отсутствия потребности устройства ливневой канализации на придомовой территории данный факт должен быть отражен в текстовой части проекта. В случае расхождения объемов работ, указанных в сметной документации, с объемами, предусмотренными в проекте, или несоответствия предусмотренных объемов работ при выносе на место производства работ проект будет признан неудовлетворительным и заявка данного МКД будет снята с рассмотрения комиссией;

3.3.3. Протокол общего собрания собственников помещений МКД по вопросам, указанным в пункте 3.2.2 настоящего Порядка;

3.3.4. Документы, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта дворовой территории: предписания и заключения уполномоченных органов, экспертное заключение о необходимости выполнения капитального ремонта дворовой территории, фото- и видеоматериалы, подтверждающие состояние дворовой территории;

3.3.5. Документы, подтверждающие выбор собственниками помещений в МКД способа управления МКД:

в случае если в МКД создано товарищество собственников жилья (жилищно-строительный кооператив):

копию свидетельства о государственной регистрации товарищества собственников жилья (жилищно-строительного кооператива), заверенную председателем правления товарищества собственников жилья (жилищно-строительного кооператива);

копию свидетельства о присвоении организации индивидуального номера налогоплательщика (ИНН), заверенную председателем правления товарищества собственников жилья (жилищно-строительного кооператива);

выписку из устава товарищества собственников жилья, подтверждающую, что собственники помещений в МКД входят в состав данного товарищества собственников жилья, заверенную председателем правления товарищества собственников жилья (в случае если товарищество собственников жилья создано собственниками помещений более чем одного дома);

в случае если для управления МКД собственниками помещений выбрана управляющая организация:

копию протокола общего собрания собственников помещений в МКД о выборе в качестве способа управления МКД управление управляющей организацией и заключении договора управления МКД;

копию договора управления МКД, заверенную руководителем управляющей организации;

копию свидетельства о государственной регистрации управляющей организации, заверенную руководителем управляющей организации;

копии свидетельств о присвоении управляющей организации основного государственного регистрационного номера (ОГРН) и индивидуального номера налогоплательщика (ИНН), заверенные руководителем управляющей организации;

3.3.6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявки заявителем в комитет (заявитель вправе представить ее по собственной инициативе).

4. Критерии оценки заявок

4.1. Для оценки заявок используются следующие критерии:

общее состояние дворовой территории МКД;

комплексность капитального ремонта;

собственные затраты на благоустройство дворовой территории.

4.2. Количество баллов, присваиваемых заявке, и коэффициент весомости критерия представлены в следующей таблице:

| Критерий | Количество баллов | Коэффициент весомости |
| --- | --- | --- |
| 1. Общее состояние дворовой территории МКД |  | 3 |
| удовлетворительное | 1 |  |
| неудовлетворительное | 2 |  |
| 2. Комплексность капитального ремонта (проектом предусмотрено устройство усовершенствованных детских спортивно-игровых площа-док, зоны отдыха для пожилых граждан, устройство временной парковки) |  | 2 |
| проектом предусмотрено устройство трех видов благоустройства | 3 |  |
| проектом предусмотрено устройство двух любых видов благоустройства | 2 |  |
| проектом предусмотрено устройство одного любого вида благоустройства | 1 |  |
| 3. Собственные затраты на благоустройство дворовой территории в текущем году (за счет денежных средств собственников МКД) |  | 2 |
| оборудована имеющаяся детская спортивно-игровая площадка и (или) оборудована контейнерная площадка (при ее наличии) | 2 |  |
| планируется устройство детской спортивно-игровой площадки и (или) контейнерной площадки (при ее наличии) (протокол прилагается) | 1 |  |

5. Методика оценки заявки

Оценка по критериям является произведением количества баллов (присваиваемых комиссионно) и коэффициента весомости.

Итоговая оценка заявки является суммой оценок по каждому критерию.

6. Порядок утверждения перечня адресов МКД

6.1. Оценка заявок осуществляется комиссией по критериям, установленным в разделе 4 настоящего Порядка.

6.2. Количество жилых домов в перечне адресов МКД ограничивается МКД, занимающими в ранжированном списке места, начиная с первого по списку, и планируемым объемом средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Великого Новгорода.

6.3. Отбор МКД для включения в перечень адресов МКД осуществляется в конкурентных условиях, для чего используется принцип ранжирования заявок по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при ее оценке.

В случае если МКД набирают одинаковое количество баллов, ранжирование осуществляется в зависимости от общего состояния дворовой территории МКД (от аварийного до удовлетворительного).

6.4. Комиссия формирует перечень адресов МКД.

6.5. Комиссия осуществляет контроль и согласование внесения изменений в перечень адресов МКД.

6.6. В течение пяти дней со дня утверждения перечня адресов МКД комитет обязан уведомить заявителей, в отношении которых принято решение о включении МКД в подпрограмму.

_____________________________

Приложение

к Порядку отбора многоквартирных домов для включения в перечень дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту

Форма

Заявка на включение МКД в подпрограмму

"Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде"

| № п/п | Информация для участия | Информация участника, количество и вид подтверждающей документации, количество листов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Адрес МКД |  |
| 2. | Год постройки |  |
| 3. | Общая площадь (кв. м) |  |
| 4. | Жилая площадь (кв. м) |  |
| 5. | Количество жителей, зарегистрированных в МКД (человек) |  |
| 6. | Предписания и заключения уполномоченных органов, экспертное заключение о необходимости выполнения капитального ремонта дворовой территории |  |
| 7. | Общая сумма (рубли) |  |
| 8. | Сметная документация |  |
| 9. | Проект капитального ремонта дворовой территории |  |
| 10. | Копия кадастровой выписки (кадастрового плана) |  |
| 11. | Протокол голосования о проведении работ по капитальному ремонту дворовой территории МКД |  |
| 12. | Протокол голосования о выборе способа управления |  |
| 13. | Протокол голосования об устройстве детской спортивно-игровой площадки и (или) контейнерной площадки за счет денежных средств собственников МКД |  |
| 14. | Доля софинансирования работ собственниками помещений (в процентах) |  |

Настоящим подтверждаю отсутствие задолженности у _________________________________________________________________

(наименование управляющей организации, ТСЖ, ЖСК)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год.

"______"_______________ _____20___ г. _____________________________________   __________________________________________

(подпись руководителя)	                                               (расшифровка подписи)

МП

Субсидии на проведение капитального ремонта дворовых территорий МКД на 2014 год предоставляются организациям, осуществляющим управление МКД согласно Перечню многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту в 2014 году, для проведения капитального ремонта дворовых территорий в 2014 году в соответствии с приложением № 1 к подпрограмме.

Перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат капитальному ремонту в 2015 - 2016 годах, формируется в соответствии с Порядком отбора МКД для включения в перечень дворовых территорий, подлежащих капитальному ремонту (приложение № 2 к подпрограмме).

Предоставление субсидии на проведение капитального ремонта дворовых территорий МКД в целях улучшения технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий организациям, осуществляющим управление МКД, из бюджета Великого Новгорода на капитальный ремонт МКД осуществляется в соответствии с Порядком предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам и другим потребительским кооперативам, выбранным собственниками помещений в МКД, субсидий на капитальный ремонт общего имущества МКД за счет средств бюджета Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 13.05.2009 № 140.

Потребность в финансовых ресурсах на 2014-2015 годы может быть распределена пообъектно в других пропорциях в связи с высокой зависимостью выполнения данных видов работ от внешних факторов и невозможностью определить процент фактического выполнения работ от запланированного объема.

Коэффициент весомости - коэффициент, отражающий относительную значимость критерия (показателя).