УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации 
Великого Новгорода

от 15.10.2014 № 5420

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Великого Новгорода "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан Великого Новгорода" на 2014 - 2022 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода (далее – комитет по управлению ЖКХ и ООС) |
| --- | --- |
| Соисполнитель муниципальной программы | муниципальное бюджетное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство" (далее – МБУ "Городское хозяйство") |
| Подпрограммы муниципальной программы | "Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных на территории Великого Новгорода, в целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций"; "Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования с целью обеспечения технической возможности устройства поквартирного учета потребления электрической энергии в многоквартирных домах Великого Новгорода, имевших до 1 марта 2005 года статус общежития"; "Ремонт муниципальных помещений многоквартирных домов в Великом Новгороде"; "Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальной доле муниципального имущества"; "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Великом Новгороде"; "Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в Великом Новгороде" |
| Цели, задачи и целевые показа-тели муници-пальной про-граммы | № п/п; Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2014 год; 2015 год; 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1.; Цель. Создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан. 1.1.; Задача 1. Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. 1.1.1.; Показатель. Процент освоения денежных средств от общего объема финанси-рования, запланированного на очередной финансовый год на выполнение меро-приятий по предотвращению возможности возникновения аварийных и чрезвычай-ных ситуаций посредством проведения капитального ремонта отдельных конструктивных элементов многоквар-тирных домов (далее – МКД) (%); 100; 100; 100; 100; -; -; -; -; -; 100. 1.2.; Задача 2. Увеличение числа МКД из числа МКД, имевших до 2005 года статус общежития, с возможностью устройства поквартирного учета потребления электрической энергии при проведении переустройства внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования. 1.2.1.; Показатель. Количество МКД, в которых проводятся мероприятия по капитальному ремонту внутренних инженерных сетей электроснабжения (ед.); 2; 2; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 11. 1.3.; Задача 3. Поддержание эксплуатационных характеристик помещений, находящихся в муниципальной собственности. 1.3.1.; Показатель 1. Общая площадь муни-ципальных жилых помещений, в которых проводятся мероприятия по капитальному ремонту (тыс. кв. м); 1,980; 1,980; 1,980; -; -; -; -; -; -; 5,940. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1.3.2.; Показатель 2. Общая площадь муни-ципальных жилых помещений, содер-жащихся за счет средств бюджета Великого Новгорода (тыс. кв. м); 11,363; -; -; -; -; -; -; -; -; 11,363. 1.4.; Задача 4. Исполнение обязательств Администрации Великого Новгорода, предусмотренных статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, по внесению взносов на капитальный ремонт. 1.4.1.; Показатель. Процент внесения взносов от общей доли финансирования, заплани-рованной на очередной финансовый год (%); 100; 100; 100; -; -; -; -; -; -; 100. 1.5.; Задача 5. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества в МКД в рамках исполнения судебных решений. 1.5.1.; Показатель. Количество исполненных судебных решений (ед.); 11; 74; 8; -; -; -; -; -; -; 93. 1.6.; Задача 6. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий. 1.6.1.; Показатель. Количество отремонтиро-ванных дворовых территорий (ед.); 2; 3; -; -; -; -; -; -; -; 5. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2022 годы |
| Объемы и источ-ники финансиро-вания муници-пальной прог-раммы в целом и по годам реали-зации | (тыс. рублей) Год; Источник финансирования. бюджет Великого Новгорода; областной бюджет; федеральный бюджет; внебюджетные средства; всего. 2014; 110 153,0; 0; 0; 2542,2; 112 695,2. 2015; 223 560,0; 0; 0; 1818,5; 225 378,5. 2016; 75 033,0; 0; 0; 211,3; 75 244,3. 2017; 13 669,9; 0; 0; 211,0; 13 880,9. 2018; 3990,0; 0; 0; 210,0; 4200,0. 2019; 3990,0; 0; 0; 210,0; 4200,0. 2020; 3990,0; 0; 0; 210,0; 4200,0. 2021; 3990,0; 0; 0; 210,0; 4200,0. 2022; 3990,0; 0; 0; 210,0; 4200,0. Всего; 442 365,9; 0; 0; 5833,0; 448 198,9. |
| Ожидаемые ко-нечные резуль-таты реализации муниципальной программы | освоение 100 процентов объема запланированных денежных средств на предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций посредством капитального ремонта отдельных конструктивных элементов МКД; увеличение числа МКД из числа МКД, имевших до 2005 года статус общежития, с возможностью устройства поквартирного учета потребления электрической энергии (на 11 ед.); поддержание эксплуатационных характеристик жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, посредством проведения мероприятий по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений (5940 кв. м) и содержания муниципальных жилых помещений (11363 кв. м); исполнение обязательств Администрацией Великого Новгорода, предусмотренных статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, по внесению взносов на капитальный ремонт посредством обеспечения внесения 100 процентов взносов муниципальной доли от общего объема финансирования капитального ремонта МКД в текущем году; приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества в МКД и сокращение числа неисполненных судебных решений по состоянию на 01.01.2014 (на 93 ед.) посредством проведения мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД; улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий посредством проведения капитального ремонта 5 дворовых территорий |

# 1. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели в сфере обеспечения граждан Великого Новгорода качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства

1.1. На территории Великого Новгорода находится 1384 МКД. За период 2008 - 2013 годов отдельные виды работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования были выполнены в более чем 600 МКД, что составляет 44 процента от общего количества МКД, расположенных на территории Великого Новгорода. Мониторинг реализации муниципальных программ по проведению капитального ремонта МКД в 2008 - 2013 годах показал, что при формировании адресных перечней МКД, подлежащих капитальному ремонту, в работы по капитальному ремонту МКД включались не все инженерное оборудование и конструктивные элементы, требующие ремонта, что не позволяло привести МКД в удовлетворительное состояние в полном объеме и обеспечить соблюдение межремонтных сроков по каждому из объектов общего имущества МКД. В настоящее время потребность в проведении отдельных видов работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и инженерного оборудования существует в 700 МКД, что составляет 52 процента от общего количества МКД, расположенных на территории Великого Новгорода.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания общего имущества в МКД требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

1.2. В процессе эксплуатации зданий и сооружений во многих случаях происходит деформация несущих конструкций, вызываемая различными причинами. Одной из причин деформации является неравномерная осадка зданий и сооружений, которая вызывает деформацию и разрушение несущих конструкций, стен, колонн, перекрытий, сводов, перемычек оконных и дверных проемов и другие.

Другой распространенной причиной преждевременного разрушения зданий и строений являются строительные дефекты, вызывающие преждевременный износ строительных конструкций.

В период с 1991 по 2007 год филиалом ФГУП "НИЦ СТРОИТЕЛЬСТВО" - "НИИЖБ" проводились обследования свайных фундаментов в МКД в соответствии с распоряжениями Администрации города от 31.01.96 № 274рг "О мерах по ликвидации аварийного состояния зданий и сооружений, поврежденных щелочной коррозией" и от 19.02.99 № 540рм "О порядке проведения работ по усилению свайных фундаментов, подверженных щелочной коррозии", было обращено внимание на крайне неудовлетворительное состояние свайных фундаментов в результате коррозионных повреждений бетона и арматуры свай.

Аварии строительных конструкций наступают из-за совокупности причин: ошибки при проектировании, низкое качество материалов, используемых для несущих конструкций, нарушения технологии изготовления и монтажа строительных конструкций, несоблюдение правил эксплуатации зданий и сооружений. При своевременном обследовании технического состояния МКД можно предусмотреть признаки возможной аварии и предотвратить ее негативные последствия.

В период с 2008 по 2013 год из бюджета Великого Новгорода выделялись субсидии на усиление свайных фундаментов двух жилых домов: № 22 по Псковской ул. и № 15, корп. 1, по ул. Коровникова, и на усиление перекрытий первого этажа жилого дома 
№ 3/1 по ул. Газон. Полностью завершен ремонт фундамента и несущих конструкций жилого дома № 22 по Псковской ул., в течение пяти лет ведутся работы по усилению свайного фундамента жилого дома № 15, корп. 1, по ул. Коровникова и продолжаются работы по усилению несущих конструкций жилого дома № 3/1 по ул. Газон. По состоянию на 06.10.2014 на территории Великого Новгорода по предварительной оценке - 120,7 тыс. кв. м площади МКД, потенциально требующих проведения мероприятий, направленных на предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций.

1.3. Внедрение поквартирного приборного учета расхода электрической энергии является одним из важных направлений энергоресурсосбережения, позволяющим привести оплату за потребленную населением электрическую энергию в соответствие со стоимостью фактических объемов ее потребления, и способствует определению фактического объема потребления населением ресурсов. Договоры на поставку ресурсов на основании расчетов по утвержденным нормативам для мест общего пользования отражают объемы реализации электрической энергии, часто отличающиеся от их фактического потребления. Увеличения числа МКД из числа МКД, имевших до 2005 года статус общежития (по состоянию на сегодняшний день - данного типа МКД 43 ед.), с возможностью устройства поквартирного учета потребления электрической энергии при проведении переустройства внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования влечет за собой ускоренный переход к оптимизации потребления электрической энергии, снижению платежей населения, энергоэффективному функционированию жилищно-коммунального хозяйства.

1.4. Дворовые территории и проезды к дворовым территориям МКД являются важнейшей составной частью транспортной системы населенных пунктов. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В настоящее время на территории Великого Новгорода асфальтобетонное покрытие дворовых территорий имеет высокую степень износа и требует капитального ремонта. Социологические опросы населения, значительное количество обращений граждан в органы местного самоуправления подтверждают неудовлетворенность жителей Великого Новгорода степенью благоустройства придомовых территорий. Общая площадь дворовых территорий в Великом Новгороде составляет около 
2740,0 тыс. кв. м, из них 1200,0 тыс. кв. м – с асфальтовым покрытием. В Великом Новгороде ежегодно выполняются работы по асфальтированию дворовых территорий. В 2013 году был произведен ремонт 7 дворовых территорий на общую сумму 
22 млн. рублей, в том числе 19,6 млн. рублей за счет средств субсидии из дорожного фонда Новгородской области.

1.5. Администрация Великого Новгорода является собственником 7531 жилого и нежилого помещений общей площадью 
413 163 кв. м. В 2012 году произведен ремонт муниципальных помещений на сумму 2,9 млн. рублей, в 2013 году – 3,5 млн. рублей. По предварительной оценке по состоянию на 01.10.2014 9,3 тыс. кв. м площади муниципальных жилых помещений требуют проведения капитального ремонта. Общая стоимость работ составляет более 19 млн. рублей.

В соответствии с Порядком организации капитального ремонта муниципальных жилых помещений и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств бюджета Великого Новгорода, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 26.10.2007 № 664 (в редакции решений Думы Великого Новгорода от 29.04.2008 № 34, от 08.04.2009 № 352), Порядком и условиями включения муниципальных жилых помещений в Перечень муниципальных жилых помещений, подлежащих капитальному ремонту в Великом Новгороде, утвержденными постановлением Администрации Великого Новгорода от 18.03.2011 № 830, ежегодно утверждается перечень муниципальных помещений, подлежащих капитальному ремонту.

1.6. Исполнение решений суда об обязании выполнения капитального ремонта конструктивных элементов МКД является важной задачей для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан в МКД, снижения физического износа домов, увеличения срока эксплуатации жилищного фонда. Включение МКД в муниципальную программу осуществляется при наличии вступившего в законную силу судебного решения об обязании выполнения капитального ремонта конструктивных элементов МКД и соглашения между сторонами по гражданскому делу о рассрочке исполнения судебного решения.

В целом общая сумма средств, направленных за период с 2007 по 2014 годы из бюджета Великого Новгорода и других источников финансирования на исполнение судебных решений по капитальным ремонтам, составила 477 356 163 рубля.

Объем расходных статей бюджета Великого Новгорода, направленных на исполнение решений по капитальным ремонтам, увеличивается с каждым годом. В 2013 году на данные цели было выделено 67,8 млн. рублей, в 2014 году – 72,3 млн. рублей, на плановый период 2015 года уже заложено 178,7 млн. рублей. Данные факты свидетельствуют о наличии тенденции по увеличению объемов денежных средств, направляемых на исполнение судебных решений. По состоянию на 01.10.2014 не исполнено 
200 судебных решений, вступивших в законную силу. В целях исполнения судебных решений в полном объеме Администрацией Великого Новгорода планируется увеличение финансирования на указанные цели за счет средств бюджета Великого Новгорода и бюджетов других уровней.

В декабре 2013 года в Жилищный кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся правил проведения капитального ремонта МКД. Для планирования и организации капитального ремонта МКД на территории Новгородской области принято постановление Правительства Новгородской области от 3 февраля 2014 г. № 46 "Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2043 годы" (далее – региональная программа капитального ремонта).

В целях организации капитального ремонта МКД на территории Новгородской области с 1 января 2014 года создана специализированная некоммерческая организация "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области (далее - СНКО "Региональный фонд").

Взаимодействие органов местного самоуправления с СНКО "Региональный фонд" заключается в совместной разработке и утверждении региональной программы капитального ремонта, в предоставлении Администрацией Великого Новгорода сведений, необходимых для формирования региональной программы капитального ремонта, в проведении мероприятий по обследованию технического состояния МКД, в организации мероприятий по выбору собственниками МКД способа накопления средств на капитальный ремонт. Одна из наиболее важных обязанностей, возложенная на органы местного самоуправления в рамках взаимодействия с СНКО "Региональный фонд", - утверждение краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Великого Новгорода, на 2015 и последующие годы, а также проведение мероприятий по актуализации региональной программы капитального ремонта.

1.7. Приоритеты и цели государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, цель и задачи муниципальной программы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", областным законом от 3 июля 2013 г. № 291-ОЗ "О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области" и Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Муниципальная программа направлена на реализацию таких приоритетов социально-экономического развития Великого Новгорода, как создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда.

2. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные и финансовый.

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск ответственного исполнителя (соисполнителя) и организационный.

Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность исполнителя (соисполнителя) могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

В целях снижения указанного риска ответственный исполнитель назначает лицо, ответственное за осуществление координации и контроля за реализацией мероприятий муниципальной программы. Ответственное лицо несет персональную ответственность за неисполнение мероприятий муниципальной программы в рамках трудового законодательства.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных средств, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять, - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к 

существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры Великого Новгорода и потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы

Комитет по управлению ЖКХ и ООС осуществляет:

контроль за реализацией и исполнением мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы;

подготовку при необходимости предложений по уточнению объемов финансирования, перечня и состава мероприятий, целевых показателей, соисполнителей и участников муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Великого Новгорода от 02.09.2013 № 4561 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Великого Новгорода, их формирования и реализации".

МБУ "Городское хозяйство" осуществляет:

проверку и согласование сметного расчета стоимости работ;

контроль за качеством и объемом выполненных работ.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации Великого Новгорода, курирующим комитет по управлению ЖКХ и ООС в соответствии с распределением должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Великого Новгорода между Мэром Великого Новгорода, первым заместителем Главы администрации Великого Новгорода, заместителями Главы администрации Великого Новгорода и управляющим делами.

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наимено-вание мероприятия | Исполни-тель мероприя-тия | Срок реали-зации (годы) | Целе-вой показа-тель | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Предотвращение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт много-квартирных до-мов, располо-женных на тер-ритории Вели-кого Новгорода, в целях предот-вращения ава-рийных и чрез-вычайных си-туаций" | комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хозяй-ство" | 2014 -2017 | 1.1.1 |  | бюджет Великого Новгорода | 9506,000 | 10 087,500 | 13 265,000 | 9679,868 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | средства собствен-ников помеще-ний в МКД | 0,951 | 1,009 | 1,327 | 0,968 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Увеличение числа МКД из числа МКД, имевших до 2005 года статус общежития, с возможностью устройства поквартирного учета потребления электрической энергии при проведении переустройства внутренних инженерных сетей электроснабжения в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт внут-ренних ин- женерных сетей электроснабже-ния в местах общего пользо-вания с целью обеспечения технической возможности устройства по-квартирного учета потребле-ния электричес-кой энергии в многоквартир-ных домах Ве-ликого Новго-рода, имевших до 1 марта 2005 года ста-тус общежития" | комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хозяй-ство" | 2014 -2022 | 1.2.1 . |  | бюджет Великого Новгорода средства собствен-ников помеще-ний в МКД | 3990,000 210,000 | 3990,000 210,000 | 3990,000  210,000 | 3990,000 210,000 | 3990,000  210,000 | 3990,000  210,000 | 3990,000  210,000 | 3990,000  210,000 | 3990,000  210,000 |
| 3. | Задача 3. Поддержание эксплуатационных характеристик помещений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы "Ремонт муни- ципальных по- мещений мно-гоквартирных домов в Вели-ком Новгороде" | комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хозяй-ство" | 2014 -2016 |  | 1.3.1 1.3.2 | бюджет Великого Новгорода | 8562,000 | 3500,000 | 4000,000 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Задача 4. Исполнение обязательств Администрации Великого Новгорода, предусмотренных статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, по внесению взносов на капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт много-квартирных до-мов в муници-пальной доле муниципаль-ного имущест-ва" | комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хозяй-ство" | 2014 -2016 |  | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | 10 820,000 | 16 522,500 | 11 578,000 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Задача 5. Приведение в надлежащее техническое состояние общего имущества в МКД в рамках исполнения судебных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт много-квартирных до-мов в Великом Новгороде" | комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хозяй-ство" | 2014 -2016 |  | 1.5.1 | бюджет Великого Новгорода | 72 329,000  | 178 700,000 | 38 600,000  | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Задача 6. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реализация подпрограммы "Капитальный ремонт дворо-вых территорий многоквартир-ных домов в Великом Новго- роде" | комитет по управлению ЖКХ и ООС, МБУ "Город-ское хозяй-ство" | 2014 -2016 |  | 1.6.1 | бюджет Великого Новгорода средства собствен-ников помеще-ний в МКД | 4946,000 2331,300 | 10 760,000 1607,490 | 3600,000 - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

 Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы.

 Ежегодно корректируется (определяется) в связи с заселением нанимателей и приватизацией.

 Ежегодно корректируется после заключения соглашений с Правительством Новгородской области о предоставлении субсидий из областного бюджета и принятия решения Думы Великого Новгорода о бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год и на плановый период.

 Подлежит корректировке в зависимости от поступивших заявок и объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование муниципальной программы.

 Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной программы.

 Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной программы.

 Подлежит корректировке в зависимости от объема средств, предусмотренных в бюджете Великого Новгорода на очередной финансовый год на финансирование мероприятий муниципальной программы.