# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от 03.11.2010 № 4780

# ПЛАН

# реализации Генерального плана Великого Новгорода

# I. Сроки подготовки документации по планировке территорий

| № п/п | Наименование проектной документации | Год разработки проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект межевания застроенной территории микрорайона 4 Деревяницкого жилого района Великого Новгорода | + |  |  |  |
| 2. | Проект межевания застроенной территории квартала 152 Псковского жилого района Великого Новгорода | + |  |  |  |
| 3. | Проект межевания застроенной территории кварталов 1, 10 и 23 города на Торговой стороне | + |  |  |  |
| 4. | Проект межевания застроенной территории кварталов 28 и 29 города | + |  |  |  |
| 5. | Проект межевания застроенной территории кварталов 135 и 140 города | + |  |  |  |
| 6. | Схема организации части территории квартала 200 города "Дачный массив "Авиатор" | + |  |  |  |
| 7. | Генеральный план части территории квартала 200 города "Дачный массив "Одуванчик" | + |  |  |  |
| 8. | Планировочная структура части территории кварталов 16 и 17 города "Дачный массив "Волховский" | + |  |  |  |
| 9. | Проект корректировки дорожно-транспортного раздела: дополнение схем туристических маршрутов, транспортной инфраструктуры в исторической части города и корректировка плана красных линий территорий общего пользования и линейных объектов в Великом Новгороде | + |  |  |  |
| 10. | Проект межевания застроенной территории кварталов 121 и 122 города на Софийской стороне |  | + |  |  |
| 11. | Проект межевания застроенной территории кварталов 127 и 128 города на Софийской стороне |  | + |  |  |
| 12. | Проект межевания застроенной территории кварталов 6, 12, 20 и 25 города на Торговой стороне |  | + |  |  |
| 13. | Проект межевания застроенной территории квартала 237 города |  | + |  |  |
| 14. | Проект межевания застроенной территории кварталов 104, 108, 109 города |  | + |  |  |
| 15. | Проект планировки территорий микрорайона Волховский Великого Новгорода (включая проекты межевания) |  | + |  |  |
| 16. | Проект внесения изменений в Генеральный план Великого Новгорода и в Правила землеполь-зования и застройки в Великом Новгороде |  | + |  |  |
| 17. | Проект комплексной реконструкции истории-ческих кварталов Торговой стороны Великого Новгорода (включая проект межевания) |  |  | + |  |
| 18. | Проект реконструкции части территории микрорайонов 5 и 9 города с благоустройством территорий общего пользования в Великом Новгороде (общественно-деловой центр в зоне АТ.2 по улице Попова) |  |  | + |  |
| 19. | Проект "Концепция архитектурно-художест-венного освещения фасадов зданий и архи-тектурных памятников Великого Новгорода" |  |  | + |  |
| 20. | Проект планировки территорий микрорайона Кречевицы Великого Новгорода (включая проекты межевания) |  |  |  | + |
| 21. | Проект комплексной реконструкции истории-ческих кварталов Софийской стороны Великого Новгорода (включая проект межевания) |  |  |  | + |
| 22. | Проект реконструкции части территорий кварталов 87 и 94 города с благоустройством территорий общего пользования в Великом Новгороде (включая проект межевания застроенной и реконструируемой территории кварталов) |  |  |  | + |
| 23. | Проект планировки квартала 150 города с благоустройством прилегающей территории и Юрьевской набережной (включая проект межевания) |  |  |  | + |
| 24. | Проект планировки территории кварталов 16 и 17 города (Сметанинская мыза) (включая проекты межевания) |  |  |  | + |

# II. Сроки подготовки проектной документации и перечень объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций местного значения

1. Сроки подготовки проектной документации зависят от типа объекта капитального строительства, его параметров и мощности и составляют в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации до 3 лет.

| № п/п | Наименование мероприятия | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |
| 1. | Экспертное обследование свайных фундаментов | + |  |  |
| 2. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | + |  |  |
|  | Физкультура и спорт |  |  |  |
| 3. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Псковской, квартал 152 города | + | + |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов по ул. Псковской, Щусева | + |  |  |
|  | Благоустройство |  |  |  |
| 5. | Строительство парка-кладбища у деревни Ермолино | + | + | + |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации в том числе: на строительство ул. 8 Марта от ул. Псковской до Юрьевского шоссе; на строительство участка ул. Магистральной от Сырковского шоссе до просп. Александра Корсунова; на реконструкцию ул. Ломоносова; на реконструкцию ул. Коровникова; на строительство новой улицы от ул. Псковской до Юрьевского шоссе в соответствии с Проектом планировки Псковского жилого района | + | + | + |
| 7. | Разработка проектно-сметной документации по реализации первой очереди проекта ревало-ризации исторической части кварталов 106, 107, 108 города и реализация первой очереди |  | + | + |
| 8. | Установка барельефов на мини-стелах комплекса "Город воинской славы" |  | + |  |
| 9. | Строительство участка дороги от местного проезда, соединяющего ул. Ломоносова с ул. Космонавтов, до спортивного комплекса в микрорайоне 7 Великого Новгорода (с поворотом) - I этап | + |  |  |
| 10. | Строительство сетей уличного освещения, в том числе: проектные работы по электроосвещению аллеи по просп. К. Маркса в квартале 111 города; технологическое присоединение (наружное освещение местного проезда от ул. Щусева до центрального теплового пункта, аллеи по просп. К. Маркса в квартале 111 города, ул. Вересова, набережной Александра Невского от ул. Никольской до пешеходного моста, дорожек детского городка в парке "30 лет Октября") | + |  |  |
|  | Социальная политика |  |  |  |
| 11. | Приобретение жилых помещений для выпускни-ков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | + | + | + |
|  | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 12. | Строительство секции для захоронения промыш-ленных отходов III класса опасности на второй очереди полигона твердых бытовых отходов |  | + | + |
|  | Коммунальное строительство |  |  |  |
| 13. | Муниципальная целевая программа "Газификация Великого Новгорода" на 2009-2013 годы | + | + | + |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |
| 14. | Экспертное обследование свайных фундаментов |  | + |  |
| 15. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |  | + | + |
|  | Физкультура и спорт |  |  |  |
| 16. | Разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Щусева |  | + |  |

| № п/п | Наименование мероприятия, объектов строительства | Год реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газификация частного сектора: улицы Восточная, Перспективная, Деревяницкая, Текстильщиков, переулок Новоселов, с установкой газораспределительного пункта блочного (далее – ГРПБ), общая протяжен-ность газопровода 1,7 км | + |  |  |  |
| 2. | Газификация частного сектора: улицы Восточная, Перспективная, Деревяницкая, Текстильщиков, переулок Новоселов, с установкой ГРПБ (продолжение строи-тельства) |  | + |  |  |
| 3. | Перевод муниципального жилищного фонда, газифицированного от индивидуальных газовых баллонов со сжиженным газом, на газоснабжение природным газом: улица Славянская, д. 4, ул. Псковская, д. 50, корп. 3, ул. Славная, д. 33в, кв. 2, ул. Шимская, д. 22, д. 24 |  | + |  |  |
| 4. | Газификация частного сектора: улицы Воздвиженская, Литвинова-Лукина, Троиц-кая, Авиационная, Петровская, Зои Кругловой, переулки Колхозный, Базарный, Торговый, Тихий, Юрьевский, проезды Орловский, Пролетарский, с установкой ГРПБ по Троицкой улице, общая протяжен-ность газопровода 4,278 км |  | + |  |  |
| 5. | Газификация частного сектора: ул. Инженер-ная, пер. Гаражный, с установкой газорасп-ределительного пункта шкафного (далее – ГРПШ) -07-2У-1, общая протяженность газо-провода 0,3 км |  |  | + |  |
| 6. | Строительство газопровода среднего давления от Большой Санкт-Петербургской улицы до улицы Кречной с установкой ГРПБ, протя-женность газопровода 0,5 км |  |  | + |  |
| 7. | Строительство газопровода низкого давления по улице Кречной, протяженность газопро-вода 1,0 км |  |  | + |  |
| 8. | Газификация частного сектора: улицы Воздвиженская, Литвинова-Лукина, Троиц-кая, Авиационная, Петровская, Зои Кругловой, переулки Колхозный, Базарный, Торговый, Тихий, Юрьевский, проезды Орловский, Пролетарский, с установ- кой ГРПБ по Троицкой улице (продолже- ние строительства) |  |  | + |  |
| 9. | Газификация частного сектора в микрорайоне Кречевицы Великого Новгорода (деревня № 2), строительство магистральных газопроводов: улицы Михайловская, Алек-сандровская, Маловолховская, переулки Ближний, Мирный, общая протяженность газопроводов 1,5 км (проектные работы) |  |  | + |  |
| 10. | Строительство газопровода среднего и низкого давления по улице Хутынской с установкой ГРПБ, протяженность газопро-вода 0,62 км |  |  |  | + |
| 11. | Газификация частного сектора в микро-районе Кречевицы Великого Новгорода (деревня № 2), строительство магистральных газопроводов: улицы Михайловская, Александровская, Маловолховская, переул- ки Ближний, Мирный (продолжение строи-тельства) |  |  |  | + |
| 12. | Строительство газопровода среднего давления диаметром 250 мм от Михайлова улицы до улицы Десятинной, протяженность газопровода 2,5 км |  |  |  | + |

# III. Совершенствование организации дорожного движения

Проектирование и строительство новых светофорных объектов, в т.ч.:

Большая Санкт-Петербургская ул. (на пересечении с ул. Духовской и 
наб. р. Гзень);

ул. Кочетова (на пересечении с ул. Свободы);

ул. Кочетова (на пересечении с ул. Попова).

Проведение комиссионного обследования состояния улично-дорожной сети и средств регулирования дорожного движения с целью сбора исходных данных для выработки и принятия решений по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

# IV. Совершенствование условий дорожного движения

1. Выполнение монтажа наружного освещения улиц.

2. Создание одноуровневых пешеходных переходов ("зебра") и нанесение дорожной разметки.

3. Замена и устройство новых искусственных неровностей на проезжей части.

4. Проектирование и строительство новых светофорных объектов, в т.ч.:

Большая Санкт-Петербургская ул. (на пересечении с ул. Духовской и 
наб. р. Гзень);

ул. Кочетова (на пересечении с ул. Свободы);

ул. Кочетова (на пересечении с ул. Попова).

# V. Коммунальная инфраструктура (сети водоснабжения, водоотведения) на период 2012-2014 гг.

# 1. Водоснабжение и водоотведение Великого Новгорода

# Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 1. | Строительство двух водоводов диаметром 1000 миллиметров от левобережного водопроводного сооружения (далее - ЛВС) по улице 8 Марта до проспекта Мира |
| 2. | Завершение строительства магистральной водопроводной линии диаметром 500 миллиметров по улице Ломоносова, от Нехинского шоссе до проспекта Александра Корсунова |
| 3. | Строительство водовода диаметром 1000 миллиметров от ЛВС по улицам Орловской, Космонавтов (вдоль железной дороги) до проспекта Александра Корсунова |
| 4. | Выполнение работ по санации водопроводного дюкера диаметром 600 миллиметров (в районе гостиницы "Россия") |
| 5. | Завершение санации водовода диаметром 1000 миллиметров по набережной Александра Невского |
| 6. | Строительство водопроводной линии диаметром 700 миллиметров по Большой Московской улице, от улицы Заставной до улицы Студенческой |
| 7. | Строительство водопроводной линии по улице Хутынской, от улицы Студенческой до насосной станции III подъема |
| 8. | Строительство насосной станции III подъема, строительство двух РЧВ объемом по 3200 куб. метров каждый |
| 9. | Строительство квартальной водопроводной линии диаметром 300 милли-метров по Большой Санкт-Петербургской улице, от улицы П. Левита до улицы Щусева |
| 10. | Устройство кольцевой объединенной хозяйственно-противопожарной водопроводной сети диаметром 400–100 миллиметров с установкой на ней отключающей арматуры и пожарных гидрантов |
| 11. | Строительство участков магистральных водопроводных линий с переключе-нием всех существующих подключений: по улице 8 Марта, от ЛВС до улицы Псковской и далее до проспекта Мира (диаметр 800 миллиметров, общая протяженность около 3200 метров); по улице Каберова-Власьевской, от улицы Псковской до улицы 8 Марта (диаметр 800 миллиметров, протяженность 980 метров); от ЛВС вдоль границ 147 квартала города до существующей водопроводной линии диаметром 800 миллиметров - по Большой Власьевской улице (диаметр 400 миллиметров, протяженность 2670 метров); по улице Псковской, от улицы Белова до дюкера через реку Веряжа (диаметр 400 миллиметров, протяженность 2960 метров); по местным проездам вдоль жилого дома № 48, корпус 2, по улице Псковской до существующей водопроводной линии диаметром 300 миллиметров; по улице Октябрьской (диаметр 400 миллиметров, общая протяженность 680 метров); вдоль реки Веряжа, от улицы Псковской до существующей водопроводной линии диаметром 300 миллиметров в районе жилого дома № 48, корпус 3, по улице Октябрьской (диаметр 400 миллиметров, протяженность 1010 метров) |
| 12. | В квартале 152 города планируется строительство: повысительных насосных станций (ПНС-2а) с пятью насосами для 7-, 9-этажных домов; строительство встроенных повысительных насосных станций (ПНС-1а) с тремя насосами для 14-этажных домов |

Водоотведение

Для гарантированного водоотведения планируется:

строительство уличных канализационных линий диаметром от 200 
до 400 миллиметров с подключением к существующим коллекторам 
диаметром 500 миллиметров по улицам Псковской и Коммунальной, 
диаметром 600 миллиметров по ул. Обороны;

строительство внутриквартальных канализационных насосных станций:

№ 1а (производительность 30 куб. метров в час, напор 15 метров, глубина подводящего коллектора 5,5 метра);

№ 2а (производительность 12 куб. метров в час, напор 12 метров, глубина подводящего коллектора 5,5-6 метров);

№ 3а (производительность 315 куб. метров в час, напор 10 метров, глубина подводящего коллектора 7 метров);

№ 4а (производительность 110 куб. метров в час, напор 12 метров);

№ 5а (производительность 260 куб. метров в час, напор 10 метров);

строительство канализационной линии по ул. Озерной до существующего канализационного коллектора диаметром 800 миллиметров по ул. 8 Марта (диаметр 600 миллиметров, протяженность 200 метров).

Для нормальной работы существующих хозяйственно-бытовых канализационных сетей и для подключения 123, 147 и 148 кварталов города необходимо:

выполнить реконструкцию канализационной насосной станции 
(далее – КНС) № 7 и КНС № 17, в том числе установить погружные насосные агрегаты производительностью по 450 куб. метров в час напором 22,5 метра и дренажные насосы производительностью по 8 куб. метров 
в час напором 8 метров, заменить технологические трубопроводы, арматуру, автоматику и т.д.;

построить напорные канализационные линии (диаметр 400 миллиметров, протяженность 1080 метров) от КНС № 7 до камеры гашения напора (далее – КГН) 
по ул. Людогоща;

выполнить реконструкцию канализационного коллектора 
(диаметр 1000 миллиметров, протяженность 2600 метров) по просп. Мира, 
от Нехинского шоссе до КНС № 17;

выполнить реконструкцию районной насосной станции (далее – РНС) по Большой Санкт-Петербургской ул., 126а, в том числе установить погружные насосные агрегаты производительностью 2700 куб. метров в час 
напором 26,5 метра,  дренажный насос производительностью 8 куб. метров в час напором 18 метров, заменить технологические трубопроводы, арматуру, автоматику и задвижки на напорном коллекторе;

построить самотечный коллектор № 20 (диаметр 1600 миллиметров, протяженность 3200 метров) по ул. Магистральной, далее - по 
ул. Северной до РНС на Большой Санкт-Петербургской ул., 126а от 
КГН КНС № 17 на Сырковском шоссе;

построить вторую напорную канализационную линию 
(диаметр 1200 миллиметров, протяженность 7600 метров) от РНС до биологических очистных сооружений (далее – БОС);

построить на самотечном коллекторе диаметром 900 миллиметров камеру с установкой задвижки перед КНС № 21 по ул. 8 Марта.

Самотечные сети канализации диаметром от 200 до 600 миллиметров планируется выполнить из полипропиленовых  двухслойных гофрированных труб, диаметром более 600 миллиметров – из железобетонных безнапорных труб, напорные сети канализации диаметром от 110 до 500 миллиметров – из полиэтиленовых труб.

## Также для гарантированного водоотведения сточных вод на территории 
Великого Новгорода необходимо произвести реконструкцию 
существующих канализационных насосных станций: РНС по Большой 
Санкт-Петербургской ул., 126а, КНС № 21 по ул. 8 Марта, КНС № 17 
по просп. Александра Корсунова, КНС № 23 по ул. Коровникова, КНС № 11 
по ул. Парковой, КНС № 8 по ул. Советской Армии, КНС № 18 по ул. Менделеева, КНС № 9 в Кремле, КНС № 7 по ул. Обороны, КНС № 5а по Новолучанской ул., КНС № 4 по ул. Каберова-Власьевской, КНС № 3 по ул. Федоровский Ручей, 
КНС № 2 по ул. Славной, КНС на ЛВС по Юрьевскому шоссе.

## Для гарантированного водоотведения необходимо построить новую канализационную насосную станцию в районе Юрьево, а также две напорные канализационные линии диаметром 1200 миллиметров от РНС до БОС, напорные канализационные линии диаметром 400 и 500 миллиметров от КНС № 3 до КГН 
по ул. Студенческой и от КНС № 21 до Нехинского шоссе, самотечную канализационную линию диаметром 1200 миллиметров от КГН КНС № 17 
по Сырковскому шоссе до ул. Рабочей.

## Мероприятия по очистке сточных вод на БОС

## Для гарантированной утилизации осадка сточных вод и принятия решения по комплексной утилизации осадков от БОС планируется разработать проект по утилизации обезвоженного осадка сточных вод.

2. Микрорайон 7 Западного жилого района Великого Новгорода

# Водоснабжение

Для обеспечения гарантированного хозяйственно-питьевого водоснабжения и пожаротушения предусматривается устройство кольцевой водопроводной линии диаметром от 100 до 400 миллиметров с установкой на ней отключающей арматуры и пожарных гидрантов.

Планируется строительство следующих участков:

водопроводной линии диаметром 400 миллиметров ориентировочной протяженностью 390 метров вдоль местного проектируемого проезда от ранее построенной водопроводной линии диаметром 500 миллиметров 
по ул. Ломоносова до существующей внутриквартальной линии 
диаметром 400 миллиметров;

внутриквартальной водопроводной линии диаметром 400 миллиметров протяженностью 390 метров от существующей водопроводной линии 
диаметром 400 миллиметров, подключенной к магистральной линии 
диаметром 800 миллиметров по улице Космонавтов;

внутриквартальной водопроводной линии диаметром 225 миллиметров 
от водопроводной линии диаметром 400 миллиметров по ул. Космонавтов;

водопроводной линии диаметром 160 миллиметров от внутриквартальной водопроводной линии диаметром 225 миллиметров;

водопроводной линии диаметром 200 миллиметров по ул. Линейной 
от внутриквартальной линии диаметром 400 миллиметров, построенной от 
существующей водопроводной линии диаметром 500 миллиметров 
по ул. Ломоносова;

двух водопроводных линий диаметром 225 миллиметров к проектируемой котельной от внутриквартальной линии диаметром 400 миллиметров, 
построенной от существующей магистральной водопроводной линии 
диаметром 800 миллиметров по ул. Космонавтов.

Водоотведение

Для гарантированного водоотведения планируется построить:

напорный канализационный коллектор диаметром 500 миллиметров протяженностью около 1500 метров от КНС № 14 до самотечной канализационной линии диаметром 1200 миллиметров по ул. Кочетова;

внутриквартальную самотечную канализацию диаметром 400 миллиметров протяженностью 200 метров с подключением к ранее построенной внутриквартальной самотечной канализации диаметром 400 миллиметров;

три дворовые самотечные канализационные линии 
диаметром 200 миллиметров протяженностью 150, 180 и 200 метров 
с подключением к ранее построенной самотечной канализации 
диаметром 400 миллиметров;

самотечную канализационную линию диаметром 400 миллиметров протяженностью 150 метров по ул. Линейной с подключением к ранее 
построенной внутриквартальной самотечной канализационной линии 
диаметром 400 миллиметров;

самотечную канализационную линию диаметром 200 миллиметров протяженностью 170 метров по ул. Линейной с подключением к ранее 
построенной внутриквартальной самотечной канализационной линии 
диаметром 400 миллиметров.

## 3. Коммунальная дождевая канализация

# 3.1. Реконструкция магистральных коллекторов коммунальной дождевой канализации

Западный жилой район Великого Новгорода

Для гарантированного водоотведения дождевых и талых вод планируется произвести реконструкцию следующих существующих коллекторов коммунальной дождевой канализации:

по просп. Александра Корсунова, от виадука до ул. Ломоносова 
и от просп. Мира до ул. Ломоносова (диаметр 500 миллиметров, 
протяженность 700 метров), с заменой кирпичных колодцев на железобетонные;

от ул. Кочетова до реки Веряжа (диаметр 600 миллиметров, протяженность около 600 метров);

по ул. Менделеева, от просп. Александра Корсунова до ул. Химиков  (диаметр 500 миллиметров, протяженность около 700 метров);

по ул. Зелинского, от ул. Космонавтов до ул. Ломоносова 
(диаметр 600 миллиметров, протяженность около 700 метров).

Софийская сторона Великого Новгорода

Для гарантированного водоотведения дождевых и талых вод планируется:

произвести реконструкцию существующих коллекторов коммунальной дождевой канализации по Сырковскому шоссе, от ул. Магистральной 
до Большой Санкт-Петербургской ул. (диаметр 500 миллиметров, протяженность 
около 1000 метров), с заменой кирпичных колодцев на железобетонные, 
по ул. Щусева (диаметр 300 миллиметров, протяженность 600 метров);

построить уличные коллекторы коммунальной дождевой канализации:

по ул. С. Устинова до Большой Санкт-Петербургской ул. (диаметр 300 и
 400 миллиметров, протяженность около 350 и 400 метров соответственно);

по ул. Добрыня, от ул. Мерецкова-Волосова до ул. Десятинной 
(диаметр 300 миллиметров, протяженность около 350 метров);

от ул. Октябрьской, 30 до ул. Германа (диаметр 300 мм, протяженность около 300 метров).

Торговая сторона Великого Новгорода

Для гарантированного водоотведения дождевых и талых вод планируется произвести реконструкцию существующих коллекторов коммунальной дождевой канализации по ул. 20-го Января, вдоль Деревяницкого жилого микрорайона 
до пересечения с ул. Береговой (диаметр 800 миллиметров, протяженность 
около 500 метров).

# 3.2. Строительство локальных очистных сооружений на выпусках в реки Волхов и Веряжа

Во избежание сброса в водные объекты Великого Новгорода стоков 
с содержанием загрязняющих веществ, превышающим предельно допустимую концентрацию, необходимо строительство локальных очистных сооружений 
(далее - ЛОС). Первые ЛОС предполагается построить в районе дома № 54/19 по ул. Зелинского с объединением выпусков № 2 и № 6 в реке Веряжа. Вторые ЛОС предполагается построить в районе завода "Спектр" на выпуске № 16 в 
реку Волхов.

# 3.3. Инвентаризация коммунальной дождевой канализации

На территории Великого Новгорода существует около 25 магистральных коллекторов коммунальной дождевой канализации протяженностью 28 километров и внутриквартальных сетей коммунальной дождевой канализации протяженностью 156 километров, которые в настоящее время являются бесхозяйными. Необходимо произвести инвентаризацию бесхозяйных сетей коммунальной дождевой канализации и включить их в реестр муниципальной собственности.

# 3.4. Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе коммунальной дождевой канализации

Микрорайон 7 Западного жилого района Великого Новгорода

Для гарантированного водоотведения дождевых и талых вод по сетям коммунальной дождевой канализации планируется построить:

коллектор коммунальной дождевой канализации (диаметр 1000 миллиметров, протяженность 1600 метров) по ул. Космонавтов, от ул. Химиков до ул. Нехинской;

внутриквартальные сети коммунальной дождевой канализации 
(диаметр 500 миллиметров, протяженность 900 метров) с подключением к ним дождеприемных колодцев;

уличные сети коммунальной дождевой канализации 
(диаметр 400 миллиметров, протяженность 300 метров) с подключением к ним дождеприемных колодцев;

уличные сети коммунальной дождевой канализации 
диаметр 300 миллиметров) с подключением к ним дождеприемных колодцев.

Псковский жилой район Великого Новгорода

Для гарантированного водоотведения дождевых и талых вод по сетям коммунальной дождевой канализации планируется построить:

коллектор коммунальной дождевой канализации (диаметр 600 миллиметров, протяженность около 1000 метров) по ул. Шимской;

внутриквартальные сети коммунальной дождевой канализации 
(диаметр 300 миллиметров, общая протяженность 900 метров).

# 3.5. Очистные сооружения для поверхностных сточных вод Псковского жилого района

Поверхностные сточные воды планируется отводить самотечной системой дождевой канализации на проектируемые очистные сооружения с последующим сбросом в реку Веряжу.

В состав проектируемых очистных сооружений будут включены:

распределительная камера;

насосная станция производительностью 1385 литров в секунду 
(5000 куб. метров в час) для подачи  сточных вод на очистку;

отстойники с песковыми площадками – 8 штук;

пруды дополнительного отстаивания – 2 штуки;

фильтры доочистки – 4 штуки;

насосная станция производительностью 400 литров в секунду 
(1440 куб. метров в час) для подачи сточных вод после фильтров доочистки через КГН в коллектор сброса очищенных стоков в реку Веряжу.

Основные показатели проектируемых очистных сооружений:

водосборная площадь бассейна стока – 550 гектаров;

расчетный расход загрязненного стока – 1385 литров в секунду;

площадь очистных сооружений – 4,4 гектара;

время отстаивания в отстойниках – 7 часов 18 минут;

скорость отстаивания в отстойниках – 10 миллиметров в секунду.

Основные технические показатели для прудов дополнительного отстаивания:

объем аккумуляции – 20874 куб. метра;

время опорожнения – 14,5 часа;

расход сброса – 400 литров в секунду.

Основные технические характеристики для фильтров доочистки:

загрузка – эластичный пенополиуретан (крошка 10-20 миллиметров);

скорость фильтрования – 10 куб. метров в час;

эффект осветления при высоте слоя 1 метр – 85-60 процентов.

Концентрация загрязнений сточных вод на входе в очистные сооружения:

взвешенные вещества – 500 миллиграммов в литре;

нефтепродукты – 50 миллиграммов в литре.

Концентрация загрязнений на выходе из очистных сооружений:

взвешенные вещества – 5,4 миллиграмма в литре;

нефтепродукты – 0,29 миллиграмма в литре.

В процессе эксплуатации очистных сооружений возможно отключение любого отстойника для очистки от песка или ремонта.

Пруды дополнительного отстаивания очищаются от выпавшего осадка в зимнее время один раз в пять лет.

На зимний период очистные сооружения отключаются. Сброс дренажных 
вод производится самотеком в отводящую сеть коммунальной дождевой канализации.

## 4. Теплоснабжение

# 4.1. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

## Теплоснабжение в Великом Новгороде будет развиваться по следующим направлениям:

## строительство в развивающихся микрорайонах квартальных автоматизированных котельных;

## прокладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой (далее – ППУ) изоляции;

## осуществление поэтапной модернизации и реконструкции котельных;

## модернизация и автоматизация центральных тепловых пунктов с общей мощностью 333,1 мегаватта;

## внедрение комбинированной выработки энергии – электрической и тепловой;

## установка узлов учета тепловой энергии на источниках теплового снабжения;

## монтаж когенерационных установок на котельных № 1, № 16, № 34, № 63, 
№ 64, левобережной котельной (далее – ЛБК);

## строительство перемычек на тепломагистралях между смежными теплоисточниками;

## перевод котельных в режим работы центрального теплового пункта 
(далее -  ЦТП).

## Коттеджная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.

В целях повышения качества и надежности предоставляемой услуги планируется выполнить следующие мероприятия:

в 2010 году предусмотреть установку пластинчатых и кожухотрубных теплообменников, автоматики с дизель-генератором, корректирующих насосов, насосного оборудования, котлов, узлов учета тепловой энергии, вентиляторов, частотных преобразователей, клапанов, регуляторов температуры, горелочного оборудования, охладителей выпара и автоматической системы пожаротушения. Указанные мероприятия необходимо выборочно осуществить на котельных № 1, 
№ 2, № 4, № 6, № 10, № 16, № 17, № 19, № 23, № 26, № 27, № 34, № 37, № 42, 
№ 43а, № 46, № 46а, № 49, № 50а, № 60, № 61, № 62, № 63, № 65, № 71 и на ЦТП № 2/12, № 1/9, № 1/16, № 1/36, № 1/10, № 1/43а, № 2/10, № 2/38, № 2/232, № 3/9, 
№ 4/11, № 4/34, № 5/9, № 57, ЦТП ЛБК;

в 2011 году осуществить модернизацию котельной № 14 с заменой оборудования, строительство блочной модульной котельной № 33 взамен существующей, строительство ЦТП № 2 на сетях котельной № 33 взамен существующего;

## в 2012 году произвести монтаж теплообменников ЦТП № 2/16 и 
ЦТП № 3/16, котельной № 40, строительство блочной модульной котельной № 24 взамен существующей, модернизацию котельной № 19 с частичной заменой оборудования, установить устройство частотного регулирования тягодутьевых машин водогрейных котлов № 3, № 4, № 5 на ЛБК.

# 4.2. Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения

## Псковский жилой район Великого Новгорода

В связи с недостаточным количеством свободных мощностей на существующих котельных МУП "Теплоэнерго" планируется строительство модульных блочных газовых котельных для жилищной застройки этажностью 
в 6 этажей и выше.

Крупные отдельно стоящие здания общественного и административного назначения предусматривается снабжать от отдельно стоящих котельных модульного типа.

Жилая застройка зданиями этажностью 1-5 этажей (в т.ч. коттеджи)  снабжается теплом (отопление и горячее водоснабжение) от поквартирных двухконтурных газовых котлов.

По предложению МУП "Теплоэнерго" планируется мелкие проектируемые котельные № 1, № 2, № 3 объединить и предусмотреть строительство одной котельной мощностью 7,7 Гкал/час, нагрузки проектируемых котельных № 11 и 
№ 12 объединить и построить одну котельную мощностью 5,0 Гкал/час, нагрузки проектируемой котельной № 13 подключить к тепловым сетям котельной № 1 
МУП "Теплоэнерго".

Существующая коттеджная застройка и дома усадебного типа переводятся на поквартирные двухконтурные газовые котлы.

Расход тепла составит:

по существующим зданиям – 73,7 Гкал/час;

по I очереди строительства – 26,8 Гкал/час;

общий расход тепла к 2015 году – 146,2 Гкал/час.

Предусматривается закрытая система теплоснабжения с приготовлением горячей воды непосредственно в котельных и подачей теплоносителя по 4-х трубной схеме.

Прокладку сетей теплоснабжения планируется выполнить бесканально в ППУ изоляции, без устройства попутного дренажа, сетей горячего водоснабжения - бесканально из нержавеющих труб или из шитого полиэтилена.

# Микрорайон 7 Западного жилого района Великого Новгорода

В связи с отсутствием свободных мощностей и значительной удаленностью существующих котельных МУП "Теплоэнерго" источником централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения будут являться в основном новые блочные котельные.

Основные показатели расхода тепла приведены в следующей таблице:

| Наименование потребителя | Расход тепловой энергии на отопление (Гкал/час) | Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение (Гкал/час) | Общий расход тепловой энергии (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома, позиции 1-6 (II-III очереди застройки) | 2,234 | 3,359 | 5,593 |
| Жилой дом, позиции 7 (II-III очереди застройки) |  |  | 1,5 |
| Жилой дом, позиции 8 (II-III очереди застройки) |  |  | 0,6 |
| Итого |  |  | 7,693 |

## Для жилых домов позиций 7 и 8 II-III очереди застройки 
источником теплоснабжения будет являться ЛБК. Для подключения 
двух домов планируется построить бесканальную теплотрассу из 
стальных труб диаметром 2 х 219 миллиметров в ППУ изоляции протяженностью 
около 250 метров с проколом под ул. Ломоносова, от тепловой камеры ТК-1 
до жилых домов.

## Для жилых домов позиций 1-6 II-III очереди застройки источником теплоснабжения будет являться строящаяся котельная. Для подключения шести домов планируется построить внутриквартальные тепловые сети.

## 5. Электроснабжение

Рост численности населения Великого Новгорода, расширение и строительство промышленных предприятий, благоустройство жилищного фонда повлекут значительный рост электрических нагрузок промышленных и коммунально-бытовых потребителей.

Распределение электроэнергии потребителям будет осуществляться как непосредственно от распределительных устройств центров питания, так и через существующие и вновь сооружаемые распределительные пункты (далее - РП).

Существующие РП № 3, № 38, № 42 одной секцией планируется переключить на новый центр питания подстанции "Южная".

Вновь строящиеся РП, рассчитанные на напряжение 10 кВ, будут запитаны по двум взаимно-резервируемым кабельным линиям. Средняя нагрузка РП, рассчитанных на напряжение 10 кВ, принимается мощностью 7-10 мегавольт-ампер. В перспективе трансформаторные подстанции на напряжение 6 кВ планируется перевести на напряжение 10 кВ. Для облегчения перевода новые кабели будут прокладываться в изоляции, рассчитанной на напряжение 10 кВ, а вновь устанавливаемые в трансформаторных подстанциях трансформаторы – 
с группой соединения обмоток "треугольник-звезда с нулем", что позволит использовать их при переводе на напряжение 10 кВ, переключив обмотки 
с "треугольника" на "звезду".

Для улучшения надежности электроснабжения больницы и другие важные объекты будут подключаться к разным центрам питания с использованием  буферных трансформаторов напряжением 6/10 кВ.

## Мероприятия по совершенствованию системы электроснабжения предусматривают:

## строительство 56 трансформаторных подстанций;

установку 95 трансформаторов различной мощности от 250 
до 1000 киловольт-ампер;

## прокладку 77 километров линий электропередач.

## Микрорайон 7 Западного жилого района

## Для обеспечения электрических нагрузок планируется построить 
6 трансформаторных подстанций, установить 18 трансформаторов 
мощностью 630 кВа, проложить 7 километров линий электропередач.

## Псковский жилой район Великого Новгорода

Для гарантированного обеспечения электрических нагрузок планируется реконструкция существующих сетей и распределительных пунктов РП-3, РП-35 и РП-42 на напряжение 10 кВ с сохранением питания одной секции от подстанции "Базовая" и переключением второй секции на питание от подстанции "Южная". Перевод существующих РП на напряжение в 10 кВ позволит увеличить 
нагрузки РП с 4 до 7 МВт при сохранении сечения питающих 
кабелей 240 кв. миллиметров.

Предполагается переключить РП-38 одной линией на подстанцию "Южная", сохранив другую линию на подстанции "Базовая". Подключение существующих РП к двум центрам питания (подстанции "Южная" и "Базовая") увеличит надежность электроснабжения Псковского жилого района.

В районах новой застройки проектируются три распределительных пункта РП-1, РП-2 и РП-3 с встроенными трансформаторными подстанциями, питание которых будет выполняться от подстанции "Южная" одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 240 кв. миллиметров, что позволит загрузить РП до 7 МВт на перспективу с учетом роста нагрузок.

Для резервирования РП-1 и РП-2 от других центров питания 
предполагается выполнить соединение с РП-38 и РП-42 по распределительным сетям напряжением 10 кВ.

К РП-3, строительство которого запроектировано по Прусской ул. между 145 

и 148 кварталами, планируется подключить проектируемые подстанции 123, 141, 145 и части 147 кварталов.

Проектируемый РП-3 разгрузит существующие РП-3, взяв нагрузки двух ранее запроектированных подстанций в 123 квартале, которые по техническим условиям подключались на РП-3 по существующим сетям открытого акционерного общества "Новгородские областные коммунальные электрические сети", и РП-42, взяв с него нагрузку существующей трансформаторной подстанции.

## 6. Газоснабжение

В Великом Новгороде природный газ используется для подачи газа:

а) на приготовление пищи в жилых домах до 10 этажей;

б) на жилищно-коммунальные цели: отопление, вентиляцию и приготовле-ние воды;

в) на технологические нужды промышленных предприятий.

Нормы расхода газа на приготовление пищи приняты в соответствии со СНиП 2.04.08.-87* "Газоснабжение" при теплотворной способности 8000 ккал/нм3.

Расход газа котельными и потребности на технологические цели приведены в таблице:

|  | Годовой расход газа, млн. норм. куб. м |
| --- | --- |
|  | 2007 г. | 2015 г. |
| Горячее водоснабжение, пищеприготовление и индивидуальные котлы в жилых домах | 50 | 52 |
| Централизованное отопление, вентиляция и горячее водоснабжение | 304 | 316 |
| Промышленные предприятия | 1955 | 2032 |
| Всего | 2309 | 2400 |

Псковский жилой район Великого Новгорода

Газ среднего давления подводится к газовым распределительным пунктам (далее - ГРП) проектируемых котельных, квартальным ГРП и далее подается к проектируемым секционным домам в шесть и более этажей для приготовления пищи, к проектируемым секционным домам не выше пяти этажей, домам-коттеджам и усадебным застройкам – на поквартирное отопление и горячее водоснабжение двухконтурными котлами, приготовление пищи. Точки подключения потребителей определяются техническими условиями от 

существующих внутриквартальных газовых сетей среднего и низкого давления, магистрального газопровода среднего давления диаметром 325 миллиметров с давлением 0,8-2,5 килограмма в секунду на кв. сантиметр по ул. Псковской.

Настоящей Программой предусматривается строительство (кроме собственных ГРП проектируемых котельных) квартальных ГРП блочного типа для редуцирования давления газа с 2,5 килограмма в секунду на кв. сантиметр 
до 0,03 килограмма в секунду на кв. сантиметр.

Расход газа на приготовление пищи и теплоснабжение:

существующий – 7116 нормальных куб. метров в год;

на I очередь строительства – 2874 тыс. нормальных куб. метров в год;

общий к 2015 году – 13472 тыс. нормальных куб. метров в год.

# Полигон для утилизации твердых бытовых отходов

Для гарантированного пожаротушения, а также для обеспечения полигона твердых бытовых отходов технической водой планируется построить артезианскую скважину диаметром 168 миллиметров производительностью 1 куб. метр в час.

# VI. Мероприятия по улучшению экологической обстановки Великого Новгорода на 2011-2012 годы

1. Строительство локальных очистных сооружений на объединенных выпусках № 3, № 4, № 5, № 6 системы коммунальной дождевой канализации Великого Новгорода.

2. Корректировка проектно-сметной документации строительства второй очереди полигона твердых бытовых отходов Великого Новгорода с включением в первый пусковой комплекс секции промышленных отходов.

# VII. Финансово-экономическое обоснование реализации Генерального плана Великого Новгорода

Реализация комплексных стратегических задач, поставленных Генеральным планом Великого Новгорода, осуществляется на основе программно-целевого метода. Программно-целевой метод позволяет наиболее полно и вместе с тем детально рассмотреть основные задачи развития территорий городского округа, определить конкретные организационные и инвестиционные проекты, порядок и сроки их разработки и реализации, включая вопросы финансирования, что создает возможность эффективного планирования градостроительного процесса.

Финансирование мероприятий, предусмотренных планом реализации Генерального плана Великого Новгорода, осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа Великий Новгород, а также внебюджетных источников в соответствии с Программой социально-экономического развития городского округа и иными программами.

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Генеральным планом Великого Новгорода, уточняются при формировании бюджета городского округа Великий Новгород на очередной финансовый период.

По мероприятиям территориального планирования, реализация которых отнесена к полномочиям органов местного самоуправления, органы местного самоуправления Великого Новгорода принимают соответствующие муниципальные целевые программы и предусматривают соответствующие расходы в бюджете городского округа Великий Новгород.

Основой для плана жилищного строительства, определяющего потребность города в новом жилищном фонде, являются:

муниципальная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке" на 2010 - 2012 годы;

муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в границах муниципального образования - городского округа Великий Новгород на 2009 - 2010 годы".

Планируемый объем вновь строящегося жилья по состоянию на 2015 год составляет 898,2 тысяч кв. метров. В основном финансирование жилищного строительства осуществляется за счет внебюджетных источников: средств заказчиков, инвесторов. Однако его строительство возможно и за счет бюджетов всех уровней в соответствии с федеральными, областными и муниципальными целевыми программами.

Участие муниципального образования – городского округа Великий Новгород в федеральной программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" предусматривает участие местных бюджетов в реализации данной программы в соответствии с перечнем объектов инженерной инфраструктуры, местоположение которых уточняется в проектах планировки территорий, подлежащих застройке (реконструкции).

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети и городского пассажирского транспорта, предусмотренные Генеральным планом Великого Новгорода, предполагают строительство и реконструкцию магистралей городского и районного значения, сооружение путепроводов и мостов. Расходы на указанные мероприятия требуют уточнения при подготовке муниципальной целевой программы реконструкции улично-дорожной сети в городе.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения осуществляются, как правило, за счет средств энергоснабжающих организаций. Сметная стоимость объектов теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения определяется проектной документацией. Возможно привлечение средств бюджетов различных уровней в рамках федеральной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", входящей в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы", а также муниципальной адресной программы "Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке" на 2010 - 2012 годы, муниципальной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в границах муниципального образования - городского округа Великий Новгород на 2009 - 2010 годы".

Распределение денежных средств между бюджетами различных уровней и собственными средствами организаций, эксплуатирующих инженерные сети, может уточняться, в том числе для бюджета Великого Новгорода при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. За счет бюджета Великого Новгорода, как правило, осуществляются проектные работы. Стоимость строительно-монтажных работ (в случае их финансирования за счет средств соответствующего бюджета) каждого конкретного объекта определяется проектной документацией.

Реализация Генерального плана Великого Новгорода выявит конкретные задачи развития социальной инфраструктуры для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности горожан, решаемые путем разработки и принятия новых программ.

Объемы и объекты бюджетного капитального строительства и работ по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения последующих лет будут определяться и уточняться в ходе выполнения мероприятий плана реализации Генерального плана Великого Новгорода.

_________________________