Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  | № |
| --- | --- | --- |

Великий Новгород

|  | Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие транспортной системы на территории Великого Новгорода" |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечнем муниципальных программ Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от 22.05.2025 № 1948, Администрация Великого Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Великого Новгорода "Развитие транспортной системы на территории Великого Новгорода".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года.

Исполняющий полномочия Мэра

Великого Новгорода	С.О. Андреев

аа

3845п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от  №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Великого Новгорода "Развитие транспортной

системы Великого Новгорода"

Стратегические приоритеты муниципальной программы

1. Оценка текущего состояния в сфере дорожного хозяйства на

территории Великого Новгорода, тенденции, факторы и

проблемные вопросы, определяющие направления развития

сферы дорожного хозяйства на территории Великого Новгорода

Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем - транспортной и дорожной инфраструктуры.

Улично-дорожная сеть Великого Новгорода представляет собой сложившуюся сеть дорог, улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории Великого Новгорода с производственной зоной, кварталами жилых домов, общественной зоной.

Общая протяженность дорог в Великом Новгороде составляет 236,4 км 
(в том числе внутриквартальных дорог и проездов общей протяженностью 25 км), из них с асфальтобетонным покрытием - 201,45 км. Общая площадь покрытий дорог и тротуаров составляет 2340,7 тыс. кв. м, общая площадь проезжих частей улиц - 1663,1 тыс. кв. м.

Развитие улично-дорожной сети Великого Новгорода является одним из ключевых направлений муниципальной политики в сфере транспортной инфраструктуры и обеспечивает решение задач по повышению мобильности населения, улучшению транспортной связанности жилых районов и созданию условий для устойчивого социально-экономического развития Великого Новгорода. Приоритетом является последовательное приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние, а также ее поэтапное расширение с учетом перспектив жилищного и промышленного строительства.

В период с 2019 по 2024 год на территории Великого Новгорода в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" и

регионального приоритетного проекта "Дорога к дому" отремонтировано 81,58 км улично-дорожной сети, проведены работы по строительству объектов улично-дорожной сети участков Луговой ул., Белорусской ул., ул. Королёва, Морозовского проезда, проезда в квартале 11 района Деревяницы-1 и участок дороги от 
ул. Щусева до ул. Вересова. Общая протяженность введенной в эксплуатацию инфраструктуры составила 2,36 км.

Реализация указанных мероприятий позволила повысить уровень транспортной доступности отдельных районов Великого Новгорода и создать предпосылки для последующего развития новых жилых территорий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения выполнено проектирование и обустройство 22 светофорных объектов, установлено свыше 8000 м пешеходных перильных ограждений, обеспечена дополнительная подсветка свыше 90 пешеходных переходов.

Ремонтные работы выполнялись как на улицах, составляющих опорную сеть Великого Новгорода, так и на второстепенных улицах, также имеющих важное значение в транспортной инфраструктуре Великого Новгорода. География ремонтов затронула большинство районов Великого Новгорода: Софийская сторона, Западный район, Торговая сторона, Северный район, мкр. Кречевицы, Деревяницкий микрорайон, Юрьево и другие.

Участие Великого Новгорода в данных проектах привело к улучшению состояния улично-дорожной сети. Протяженность автомобильных дорог в нормативном состоянии на начало 2019 года составляла 69,6 процента. На конец 2024 года данный показатель составил 85,1 процента.

В настоящее время работа по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние продолжается.

В рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" осуществляется строительство объекта "Большая Московская улица, на участке от улицы Державина до улицы 20 Января" и реконструкция улицы 20 Января, на участке от улицы Советской Армии до Большой Московской улицы, в Деревяницком жилом микрорайоне Великого Новгорода. Реализация данного проекта обеспечит транспортную связанность и доступность новых жилых кварталов с другими районами Великого Новгорода, повысит уровень мобильности

населения, а также создаст условия для комплексного освоения территории. Общая протяженность объекта составит более 2,2 км. Также в рамках национального проекта планируется отремонтировать 4 км улично-дорожной сети.

В 2025 году ведется работа по проектированию объектов велопешеходной инфраструктуры на территориях, прилегающих к образовательным учреждениям. Указанные мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного движения, развитие устойчивых видов городской мобильности и создание комфортных условий для передвижения детей и подростков вблизи социально значимых объектов.

На данный момент все внутриквартальные дороги и проезды требуют ремонта, а более 50 процентов от их общего числа нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте.

Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог и дорожных сооружений, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию и обеспечение строительства новых дорог, тротуаров, парковочных мест, а также ремонт внутриквартальных дорог и проездов.

С учетом сохраняющейся улично-дорожной сети в Великом Новгороде и увеличения интенсивности дорожного движения увеличивается риск количества дорожно-транспортных происшествий.

Сложная обстановка с аварийностью на дорогах и наличие тенденций к ухудшению ситуации в Великом Новгороде объясняются следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, которая не рассчитана на современные транспортные потоки;

отсутствие тротуаров и парковочных карманов;

недостаточная эффективность функционирования ранее созданной системы обеспечения дорожного движения;

недостаточная дисциплина участников дорожного движения.

Следствием этого является ухудшение условий дорожного движения, что

влияет на рост количества ДТП. Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Великого Новгорода требует принятия эффективных мер, способствующих снижению ДТП, в том числе с помощью введения автоматического регулирования дорожного движения (АСУД), включающего в себя адаптивное регулирование светофорными объектами, необходимость продолжения профилактической работы с молодым поколением с формированием у него устойчивых стереотипов законопослушного поведения среди учащихся образовательных учреждений, обучение детей правилам дорожного движения, развитие у них навыков безопасного поведения на улицах и уважения к законам дорожного движения, формирующее у них ответственное отношение к безопасности как собственной, так и других участников дорожного движения. Раннее обучение детей основам правил дорожного движения способствует формированию культуры безопасности в обществе в целом. Дети, выросшие с пониманием важности соблюдения правил дорожного движения, становятся более ответственными взрослыми участниками дорожного движения.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены с учетом следующих документов, имеющих стратегический (долгосрочный) характер:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 
"О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";

Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2024 г. № 1014 
"Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации";

государственная программа Российской Федерации "Развитие транспортной системы", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 декабря 2017 г. № 1596;

указ Губернатора Новгородской области от 09.01.2025 № 1 "О мерах по развитию опорных населенных пунктов";

Стратегия социально-экономического развития Великого Новгорода на период до 2030 года, утвержденная решением Думы Великого Новгорода 
от 27.10.2017 № 1288.

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства на территории Великого Новгорода относятся:

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог Великого Новгорода, предусматривающее проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, в том числе в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни", практики инициативного бюджетирования "Дорога к дому";

обустройство и модернизация улично-дорожной сети, предусматривающие проектирование и строительство светофорных объектов, автобусных остановок, пешеходных переходов, оборудование ограничивающими пешеходными ограждениями, оптимизация существующей организации дорожного движения с помощью размещения технических средств регулирования дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения с помощью современных систем управления транспортными потоками;

формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Целями муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства на территории Великого Новгорода являются:

увеличение доли улично-дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии;

повышение безопасности дорожного движения;

повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Новгородской области

Цели муниципальной программы соответствуют показателям государственной программы Новгородской области "Развитие транспортной системы Новгородской области", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596, национальной цели развития

Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере дорожного хозяйства на территории Великого

Новгорода и в сфере муниципального управления

Для достижения целей муниципального управления предусмотрены следующие задачи:

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и элементов улично-дорожной сети Великого Новгорода;

строительство и реконструкция элементов улично-дорожной сети Великого Новгорода;

поддержание технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог Великого Новгорода в соответствии с нормативными требованиями;

обеспечение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети;

повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения на дорогах.

Решение задач муниципального управления и достижение целей муниципальной программы будет обеспечиваться путем эффективного взаимодействия органов исполнительной власти всех уровней и окажет положительное влияние на достижение целевых показателей национальной цели развития Российской Федерации.

Способами эффективного решения задач муниципального управления в рамках реализации муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства на территории Великого Новгорода является реализация комплексов процессных мероприятий, включающих:

мероприятия по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции улично-дорожной сети, в том числе за счет субсидий из дорожного фонда Новгородской области в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" и практики инициативного бюджетирования "Дорога к дому";

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, которые обеспечат повышение роли в предупреждении дорожно-транспортных

происшествий малозатратных, но эффективных мероприятий по совершенствованию дорожной инфраструктуры (разделение транспортных и пешеходных потоков, применение средств успокоения движения, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, безопасное размещение и оборудование мест остановки маршрутных транспортных средств, организация автоматической системы управления движения автотранспорта и другое);

мероприятия по профилактике детского травматизма и изменению поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил в дорожном движении; актуализация вопросов обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.

Решение поставленных задач будет способствовать:

увеличению доли улично-дорожной сети, находящейся в нормативном состоянии, не менее чем до 87,7 процента к 2030 году;

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 1,2 раза к 2030 году.

_______________________________