Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  | № |
| --- | --- | --- |

Великий Новгород

|  | О внесении изменения в перечень многоквартирных домов для переноса срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на более поздний период |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 
№ 46 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 2014-2055 годы", письмами СНКО "Региональный 
фонд" от 16.09.2025 № РФК-5637-И, от 01.10.2025 № РФК-5882-И, № РФК-5894-И, от 03.10.2025 № РФК-5970-И Администрация Великого Новгорода постановляет:

1. Внести изменение в перечень многоквартирных домов для переноса срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на более поздний период, утвержденный постановлением Администрации Великого Новгорода от 17.05.2022 № 2161 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 17.06.2022 № 2769, от 25.07.2022 № 3435, от 06.09.2022 № 4152, от 15.09.2022 № 4294, от 14.10.2022 № 4879, от 22.11.2022 
№ 5684, от 26.12.2022 № 6294, от 10.01.2023 № 34, от 21.02.2023 № 804, 
от 30.06.2023 № 3221, от 15.08.2023 № 3952, от 29.08.2023 № 4197, от 31.08.2023 
№ 4246, от 05.09.2023 № 4314, от 06.10.2023 № 4835, от 24.10.2023 № 5131, 
от 30.10.2023 № 5232, от 09.11.2023 № 5425, от 29.11.2023 № 5717, от 11.12.2023 
№ 5923, от 25.12.2023 № 6158, от 13.02.2024 № 539, от 28.02.2024 № 794, 
от 22.03.2024 № 1206, от 08.04.2024 № 1476, от 06.05.2024 № 1855, от 20.05.2024

№ 2093, от 20.06.2024 № 2672, от 28.06.2024 № 2807, от 18.07.2024 № 3112, 
от 13.08.2024 № 3524, от 20.08.2024 № 3622, от 18.09.2024 № 4016, от 27.09.2024 
№ 4148, от 17.10.2024 № 4460, от 03.12.2024 № 5148, от 18.12.2024 № 5381, 
от 14.01.2025 № 59, от 31.01.2025 № 293, от 03.03.2025 № 773, от 18.03.2025 № 950, от 14.05.2025 № 1831, от 17.06.2025 № 2283, от 15.07.2025 № 2706, от 24.07.2025 
№ 2845, от 14.08.2025 № 3126, от 02.09.2025 № 3378, от 15.09.2025 № 3580, 
от 26.09.2025 № 3778), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета "Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Мэр Великого Новгорода	А.Р. Розбаум

ди

4097п

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от 17.05.2022 № 2161

(в редакции постановления Администрации Великого Новгорода 
от  № )

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов для переноса срока капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на более поздний срок

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Вид работ | Период проведения капитального ремонта, годы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наб. р. Гзень, д. 1 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 2. | Ул. Радистов, д. 3 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2026-2028 |
| 3. | Ул. Рогатица, д. 26 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2026-2028 |
| 4. | Псковская ул., д. 32 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 5. | Большая Московская ул., д. 19 | ремонт крыши | 2023-2025 |
| 6. | Ильина ул., д. 22/42 | ремонт фасада | 2026-2028 |
| 7. | Новолучанская ул., д. 4 | ремонт системы водоотведения | 2026-2028 |
| 8. | Новолучанская ул., д. 38 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2032-2034 |
| 9. | Новолучанская ул., д. 40 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2032-2034 |
| 10. | Промышленная ул., д. 16 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 11. | Михайлова ул., д. 32 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 12. | Великая ул., д. 9/3 | ремонт системы электроснаб-жения | 2041-2043 |
| 13. | Октябрьская ул., д. 20 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 14. | Мкр. Кречевицы, д. 36 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Ул. Ломоносова, д. 20, корп. 2 | ремонт системы водоотведения | 2038-2040 |
| 16. | Ул. Даньславля, д. 9 | ремонт системы водоотведения | 2026-2028 |
| 17. | Ул. Германа, д. 4 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2032-2034 |
| 18. | Большая Московская ул., д. 23/7 | ремонт системы водоотведения | 2029-2031 |
| 19. | Ул. Павла Левитта, д. 10 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 20. | Козьмодемьянская ул., д. 6 | ремонт системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 21. | Мкр. Кречевицы, д. 49 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 22. | Ул. Даньславля, д. 10/20 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 23. | Никольская ул., д. 21/29 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 24. | Ул. Черняховского, д. 16 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 25. | Ул. Радистов, д. 27 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 26. | Михайлова ул., д. 11 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 27. | Ул. Герасименко-Маницы-на, д. 10 | ремонт системы газоснабжения | 2025 |
| 28. | Воскресенский бульв., д. 17/22 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 29. | Локомотивная ул., д. 5 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 30. | Октябрьская ул., д. 32 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2026-2028 |
| 31. | Ул. Германа, д. 24 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 32. | Ул. Германа, д. 8 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2026-2028 |
| 33. | Ул. Черняховского, д. 76 | ремонт системы холодного водо-снабжения, системы водоотведе-ния | 2023-2025 |
| 34. | Козьмодемьянская ул., д. 7 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2023-2025 |
|  |  | ремонт системы отопления | 2026-2028 |
| 35. | Наб. р. Гзень, д. 11/32 | ремонт системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 36. | Новолучанская ул., д. 8/8 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2023-2025 |
|  |  | ремонт системы теплоснабжения | 2024 |
| 37. | Предтеченская ул., д. 16/5 | ремонт системы водоотведения | 2029-2031 |
| 38. | Ул. Красилова, д. 51/28 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2032-2034 |
| 39. | Просп. Александра Кор-сунова, д. 5 | ремонт системы холодного водо-снабжения, системы водоотведе-ния | 2029-2031 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40. | Тихвинская ул., д. 18/13 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 41. | Ул. Рогатица, д. 20 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2026-2028 |
| 42. | Ул. Германа, д. 34 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 43. | Козьмодемьянская ул., д. 1 | ремонт системы газоснабжения | 2029-203 |
| 44. | Предтеченская ул., д. 18 | ремонт системы газоснабжения | 2023 |
| 45. | Ул. Людогоща, д. 8а | ремонт системы водоотведения | 2029-2031 |
| 46. | Десятинная ул., д. 10 | ремонт лифтов | 2029-2031 |
| 47. | Нутная ул., д. 10/13 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 48. | Новолучанская ул., д. 14 | ремонт системы теплоснабжения | 2024 |
| 49. | Ильина ул., д. 19/44 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 50. | Предтеченская ул., д. 4 | ремонт системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 51. | мкр. Кречевицы, д. 9 | ремонт системы водоотведения | 2026-2028 |
| 52. | ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 4 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 53. | Большая Московская ул., д. 49 | ремонт системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 54. | Ул. Красилова, д. 43 | ремонт системы теплоснабжения | 2024 |
| 55. | Наб. р. Гзень, д. 1 | ремонт системы водоотведения, ремонт системы холодного водо-снабжения | 2024 |
| 56. | Ул. Черняховского, д. 72 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 57. | Большая Московская ул., д. 52/9 | ремонт системы водоотведения | 2025 |
| 58. | Большая Санкт-Петер-бургская ул., д. 35 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 59. | Сырковское шоссе, д. 32 | ремонт системы горячего водо-снабжения | 2026-2028 |
| 60. | Ильина ул., д. 17/37 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 61. | Мининский пер., д. 3 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 62. | Ул. Газон, д. 5/2 | ремонт системы газоснабжения | 2030 |
| 63. | Предтеченская ул., д. 3 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 64. | Великая ул., д. 9/3 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 65. | Ул. Радистов, д. 21 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 66. | Ул. Фёдоровский Ручей, д. 7а | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 67. | Хутынская ул., д. 7 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 68. | Ул. Каберова-Власьевская, д. 2 | ремонт системы газоснабжения | 2026-2028 |
| 69. | Козьмодемьянская ул., д. 6 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70. | Ул. Германа, д. 30 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 71. | Ул. Менделеева, д. 12 | ремонт системы газоснабжения | 2025 |
| 72. | Наб. Александра Невско-го, д. 26 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 73. | Наб. Александра Невско-го, д. 28 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 74. | Ул. Рогатица, д. 33 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 75. | Мкр. Кречевицы, д. 139 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 76. | Просп. Мира, д. 27 | ремонт системы газоснабжения | 2026-2028 |
| 77. | Ул. Космонавтов, д. 8а | ремонт системы газоснабжения | 2027 |
| 78. | Ул. Павла Левитта, д. 22 | ремонт системы газоснабжения | 2026-2028 |
| 79. | Большая Московская ул., д. 58/9 | ремонт системы газоснабжения | 2026-2028 |
| 80. | Большая Московская ул., д. 25 | ремонт системы газоснабжения | 2026-2028 |
| 81. | Большая Московская ул., д. 66 | ремонт системы газоснабжения | 2024 |
| 82. | Яковлева ул., д. 22/1 | ремонт системы газоснабжения | 2024 |
| 83. | Ул. Людогоща, д. 8а | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 84. | Новолучанская ул., д. 42 | ремонт системы газоснабжения | 2033 |
| 85. | Большая Санкт-Петер-бургская ул., д. 10 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 86. | Ул. Герасименко-Маницы-на, д. 11/7 | ремонт системы газоснабжения | 2026-2028 |
| 87. | Наб. р. Гзень, д. 2а | ремонт системы газоснабжения | 2024 |
| 88. | Студенческая ул., д. 15/2 | ремонт системы газоснабжения | 2024 |
| 89. | Ул. Черняховского, д. 82 | ремонт системы газоснабжения | 2030 |
| 90. | Ул. Германа, д. 3 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 91. | Локомотивная ул., д. 1, корп. 2 | ремонт системы газоснабжения | 2024 |
| 92. | Ул. Зелинского, д. 16 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 93. | Ул. Рахманинова, д. 15 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 94. | Прусская ул., д. 14 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 95. | Знаменская ул., д. 7/7 | ремонт системы газоснабжения | 2026-2028 |
| 96. | Большая Санкт-Петер-бургская ул., д. 19 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 97. | Ул. Каберова-Власьевская, д. 20 | ремонт системы газоснабжения | 2029-2031 |
| 98. | Большая Московская ул., д. 52/9 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 99. | Ул. Фёдоровский Ручей, д. 10/48 | ремонт системы теплоснабжения | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100. | Ул. Даньславля, д. 11 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 101. | Кооперативная ул., д. 15 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 102. | Промышленный пер., д. 6 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 103. | Молотковская ул., д. 10 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 104. | Новолучанская ул., д. 3 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 105. | Славная ул., д. 39 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 106. | Великолукская ул., д. 12 | ремонт системы холодного водо-снабжения и водоотведения | 2026-2028 |
| 107. | Десятинная ул., д. 17, корп. 1 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 108. | Нехинская ул., д. 22, корп. 3 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2035-2037 |
| 109. | Ул. Зелинского, д. 21 | ремонт системы теплоснабжения | 2024 |
| 110. | Стратилатовская ул., д. 8 | ремонт системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 111. | Ул. М. Джалиля-Духов-ская, д. 4 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 112. | Наб. р. Гзень, д. 11/32 | ремонт системы водоснабжения и водоотведения | 2024 |
| 113. | Большая Московская ул., д. 10а | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 114. | Ул. Германа, д. 24 | ремонт системы водоотведения | 2029-2031 |
| 115. | Михайлова ул., д. 31 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2032-2034 |
| 116. | Ул. Черняховского, д. 80 | ремонт системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 117. | Ильина ул., д. 13 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2026-2028 |
| 118. | Предтеченская ул., д. 4 | ремонт системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 119. | Новгородская ул., д. 14 | ремонт системы водоотведения | 2028 |
| 120. | Мкр. Кречевицы, д. 37 | ремонт крыши | 2029-2031 |
| 121. | Ул. Красилова, д. 49 | ремонт крыши | 2026 |
| 122. | Ул. Зелинского, д. 17, корп. 3 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2038-2040 |
| 123. | Просп. Александра Корсу-нова, д. 33 | ремонт крыши | 2029-2031 |
| 124. | Новолучанская ул., д. 5/7 | ремонт системы водоотведения | 2035-2037 |
| 125. | Ул. Державина, д. 11, корп. 2 | ремонт крыши | 2025 |
| 126. | Парковая ул., д. 14, корп. 3 | ремонт крыши | 2025 |
| 127. | Ул. Космонавтов, д. 8а | ремонт системы теплоснабжения | 2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128. | Ул. Попова, д. 6, корп. 2 | ремонт системы теплоснабжения | 2025 |
| 129. | Студенческая ул., д. 21/43 | ремонт системы теплоснабжения | 2026 |
| 130. | Чудинцева ул., д. 7 | ремонт системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 131. | Ул. Германа, д. 28 | ремонт системы водоотведения, холодного водоснабжения | 2029-2031 |
| 132. | Просп. Мира, д. 25, корп. 2 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2032-2034 |
| 133. | Ул. Щусева, д. 8, корп. 2 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2026-2028 |
| 134. | Зоотехническая ул., д. 5 | ремонт системы горячего водо-снабжения | 2029-2031 |
| 135. | Новолучанская ул., д. 36 | ремонт системы водоотведения | 2029-2031 |
| 136. | Ул. Менделеева, д. 18 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 137. | Большая Санкт-Петер-бургская ул., д. 34 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 138. | Михайлова ул., д. 36 | ремонт системы водоотведения | 2025 |
| 139. | Нехинская ул., д. 61г | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 140. | Десятинная ул., д. 33/8 | ремонт системы теплоснабжения | 2025 |
| 141. | Большая Московская ул., д. 35/10 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 142. | Просп. Мира, д. 23, корп. 2 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 143. | Ул. Фёдоровский Ручей, д. 14 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 144. | Ул. Панкратова, д. 30/1 | ремонт системы газоснабжения | 2027 |
| 145. | Большая Санкт-Петер-бургская ул., д. 29/1 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 146. | Михайлова ул., д. 23/17 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 147. | Новолучанская ул., д. 32 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2026-2028 |
| 148. | Новолучанская ул., д. 33 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 149. | Просп. Александра Корсу-нова, д. 3 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2035-2037 |
| 150. | Волховская ул., д. 3 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 151. | Славная ул., д. 18/12 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2035-2037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 152. | Новолучанская ул., д. 41 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 153. | Ул. Мерецкова-Волосова, д. 5/2 | ремонт системы отопления | 2032-2034 |
| 154. | Наб. Александра Невско-го, д. 28 | ремонт системы электроснаб-жения | 2035-2037 |
| 155. | Студенческая ул., д. 23 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 156. | Большая Московская ул., д. 25 | ремонт системы электроснаб-жения, системы водоотведения | 2035-2037 |
| 157. | Ул. Красилова, д. 47 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2026-2028 |
| 158. | Ул. Красилова, д. 47а | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 159. | Хутынская ул., д. 7 | проект на систему электро-снабжения | 2032-2034 |
| 160. | Ул. Герасименко-Маницы-на, д. 11/7 | проект на систему электро-снабжения | 2041-2043 |
| 161. | Михайлова ул., д. 12 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2032-2034 |
| 162. | Михайлова ул., д. 16а | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 163. | Михайлова ул., д. 8/2 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2029-2031 |
| 164. | Большая Московская ул., д. 47 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2032-2034 |
| 165. | Мкр. Кречевицы, д. 153 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2035-2037 |
| 166. | Наб. р. Гзень, д. 6 | ремонт крыши | 2035-2037 |
| 167. | Ул. Зелинского, д. 19, корп. 2 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2035-2037 |
| 168. | Хутынская ул., д. 7 | ремонт системы электроснаб-жения | 2032-2034 |
| 169. | Ул. Герасименко-Маницы-на, д. 11/7 | ремонт системы электроснаб-жения | 2041-2043 |
| 170. | Зоотехническая ул., д. 5 | ремонт системы водоотведения | 2026-2028 |
| 171. | Новолучанская ул., д. 16 | ремонт системы водоотведения | 2032-2034 |
| 172. | Просп. Мира, д. 38 | ремонт системы горячего водо-снабжения | 2026-2028 |
| 173. | Хутынская ул., д. 7 | ремонт систем холодного водо-снабжения, водоотведения | 2038-2040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 174. | Хутынская ул., д. 21, корп. 1 | системы водоотведения | 2038-2040 |
| 175. | Ул. Зелинского, д. 19, корп. 1 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2031 |
| 176. | Ул. Коровникова, д. 9, корп. 2 | ремонт системы горячего водо-снабжения | 2030 |
| 177. | Ул. Мерецкова-Волосова, д. 1/1 | ремонт системы газоснабжения | 2029 |
| 178. | Просп. Мира, д. 38 | ремонт фасада | 2035-2037 |
| 179. | Михайлова ул., д. 16а | ремонт системы теплоснабжения | 2028 |
| 180. | Большая Московская ул., д. 66 | ремонт системы теплоснабжения | 2035-2037 |
| 181. | Ул. Фёдоровский Ручей, д. 15 | ремонт системы теплоснабжения, системы водоотведения | 2035-2037 |
| 182. | Яковлева ул., д. 22/1 | ремонт системы теплоснабжения, системы электроснабжения | 2026-2028 |
| 183. | Ул. Зелинского, д. 32, корп. 2 | ремонт системы теплоснабжения | 2035-2037 |
| 184. | Чудовская ул., д. 3 | ремонт системы теплоснабжения | 2030 |
| 185. | Ул. Рогатица, д. 26 | ремонт системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 186. | Михайлова ул., д. 29 | ремонт системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 187. | Новгородская ул., 10 | ремонт системы водоотведения | 2035-2037 |
| 188. | Большая Санкт-Петер-бургская ул., д. 93 | ремонт системы газоснабжения | 2036 |
| 189. | Большая Московская ул., д. 19 | ремонт системы газоснабжения | 2026 |
| 190. | Ул. Белова, д. 10 | ремонт системы теплоснабжения | 2026 |
| 191. | Ул. Попова, д. 3 | ремонт системы теплоснабжения | 2026 |
| 192. | Посольская ул., д. 3 | ремонт системы холодного водо-снабжения | 2030 |