- УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации 
Великого Новгорода
от 07.07.2021 № 3730

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Развитие жилищного 
строительства на территории Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы

1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1. В позиции "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы":

в пункте 1.1.1 в графе 7 цифры "160,0" заменить цифрами "100,0";

в пункте 1.2.2 в графе 8 цифры "30" исключить;

1.2. В позиции "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" строки "2020", "2023" и "Всего" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "2020 | 9 158,3 | - | 253 398,1 | - | 262 556,4"; |
| "2023 | - | - | - | - | - |
| Всего | 176 929,4 | 334 354,3 | 1 105 270,0 | - | 1 616 553,7". |

2. В разделе 5 "Перечень мероприятий муниципальной программы" пункты 1.1, 2.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "1.1. | Реализация под-программы "Стиму-лирование развития жилищного строи-тельства на терри-тории Великого Новгорода" | комитет, КУГХ, МКУ "УКС", КО, строитель-ные организа-ции (по согла-сованию) |  | 2017 - 2020 |  | 1.1.1 - 1.1.6, 1.2.1, 1.2.2 |  | федеральный бюджет | 541 764,8 | 310 107,1 | - | 253 398,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 258 235,2 | 76 119,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 2 794,7 | 123 954,1 | 41 022,3 | 9 158,3 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | -"; |
| "2.1. | Реализация под-программы "Разви-тие арендного и некоммерческого жилищного фонда на территории Вели-кого Новгорода" |  | УЖВ, КУМИ и ЗР, комитет, МКУ "УКС", строительные организации (по согласова-нию |  | - |  | 2.1.1 - 2.1.4 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | -". |

3. В подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Великого Новгорода":

3.1. В Паспорте подпрограммы:

в позиции "Задачи и целевые показатели подпрограммы":

в пункте 1.1 в графе 7 цифры "160,0" заменить цифрами "100,0";

в пункте 2.2 в графе 8 цифры "30" исключить;

в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2020", "2023" и "Всего" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "2020 | 9 158,3 | - | 253 398,1 | - | 262 556,4"; |
| "2023 | - | - | - | - | - |
| Всего | 176 929,4 | 334 354,3 | 1 105 270,0 | - | 1 616 553,7"; |

3.2. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель мероприя-тия | Срок реали- зации (годы) | Целе-вой пока-затель | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории Великого Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие жилищного строи-тельства на территории Великого Новгорода | комитет, КУМИ и ЗР, КУГХ, МКУ "УКС", КО, строи-тельные организации | 2017 - 2020 | 1.1 - 1.6, 2.1, 2.2 | федераль-ный бюд-жет | 541 764,8 | 310 107,1 | - | 253 398,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 258 235,2 | 76 119,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 2 794,7 | 123 954,1 | 41 022,3 | 9 158,3 | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие 1. Строитель-ство (реконструкция) объек-тов социальной инфраструк-туры (дошкольные обра- зовательные организации, общеобразовательные орга-низации) в рамках реализа-ции проектов по комплекс-ному развитию территорий, предусматривающих строи-тельство стандартного жилья | -"- | -"- | 1.1 - 1.6 | федераль-ный бюд-жет | 541 764,8 | 310 107,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 258 235,2 | 76 119,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | 2 794,7 | 123 954,1 | 41 022,3 | 510,8 | - | - | - |
| 1.1.1. | Строительство (реконструк-ция) объектов социальной инфраструктуры (дошколь-ные образовательные орга-низации, общеобразова-тельные организации) в рамках реализации проек-тов по комплексному разви-тию территорий, преду-сматривающих строитель-ство стандартного жилья в том числе: разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Детская дошкольная обра-зовательная организация на 190 мест" по адресу: Великий Новгород, ул. Якова Павлова, земель-ный участок 7к2 строительство объекта "Детская дошкольная обра-зовательная организация на 190 мест" по адресу: Вели-кий Новгород, ул. Якова Павлова, земельный учас- ток 7к2 технологическое присое-динение к электрическим сетям (объект "Детская дошкольная образователь-ная организация на 190 мест" по адресу: Вели-кий Новгород, ул. Якова Павлова, земельный учас- ток 7к2) строительство объекта "Школа на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Белорусская ул., квар- тал 147 города", в том числе проектно-сметная докумен-тация разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Детская дошкольная обра-зовательная организация на 190 мест" по адресу: Вели-кий Новгород, Речная ул., земельный участок 37 строительство объекта "Детская дошкольная обра-зовательная организация на 190 мест" по адресу: Вели- кий Новгород, Речная ул., земельный участок 37 строительство объекта "Детская дошкольная обра-зовательная организация на 190 мест" по адресу: Вели-кий Новгород, Речная ул., земельный участок 37 (технологическое подклю-чение к сетям электроснаб-жения) разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организа-ция на 190 мест" по адресу: Великий Новгород, ул. Ве-ресова, земельный учас- ток 4 строительство объекта "Детская дошкольная обра-зовательная организация на 190 мест" по адресу: Вели-кий Новгород, ул. Вересова, земельный участок 4 строительство объекта "Детская дошкольная обра-зовательная организация на 190 мест" по адресу: Вели-кий Новгород, ул. Вересова, земельный участок 4 (тех-нологическое подключение к сетям электроснабжения) строительство объекта "Детская дошкольная обра-зовательная организация на 190 мест" по адресу: Вели-кий Новгород, ул. Вересова, земельный участок 4 (тех-нологическое подключение к сетям теплоснабжения) строительство котельной для объекта "Школа на 1350 мест по адресу: Вели-кий Новгород, Белорус- ская ул., квартал 147 города" | комитет, МКУ "УКС", строитель-ные органи-зации, КО | -"- 2018 -"- 2019 2017-2020 2018 -"- 2019 -"- 2018 2019 -"- 2018 | -"- | федераль-ный бюд-жет | 541 764,8 | 310 107,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 258 235,2 | 76 119,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюд-жет областной бюджет бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюд-жет областной бюджет бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюд-жет областной бюджет бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода федераль-ный бюд-жет областной бюджет бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода | 2 760,0 - - - - - 541 764,8 258 235,2 2 760,0 - - - - - - - - - - - - | 123 954,1 3 375,0 103 369,0 22 706,4 6 234,7 - - 8 000,0 83 500,0 3 375,0 103 369,0 22 706,4 6 234,7 - - 103 369,1 22 706,3 6 234,7 - - 15 000,0 | 41 022,3 - - - - 500,5 - - 31 002,5 - - - - 3 520,5 3 375,0 - - - 2 032,8 591,0 - | 510,8 - - - - - - - 510,8 - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 1.1.2. | Выполнение кадастровых работ по образованию зе- мельных участков под строительство (реконструк-цию) объектов социальной инфраструктуры (дошколь-ные образовательные орга-низации, общеобразова-тельные организации) в рамках реализации про-ектов по комплексному развитию территорий, пре-дусматривающих строи-тельство стандартного жилья в том числе: объект "Детская дошколь-ная образовательная орга-низация на 240 мест по ад-ресу: Великий Новгород, Деревяницкий жилой район, микрорайон 1" объект "Школа на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Бело-русская ул., квартал 147 города" | комитет, МКУ "УКС", строитель-ные орга-низации | 2017 | - | бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода бюджет Великого Новгорода | 15,0 7,5 7,5 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 1.1.3. | Выполнение работ по тех-ническому обследованию строительных конструкций жилого дома по адресу: Ве-ликий Новгород, мкр. Кре-чевицы, Михайловская ул., д. 8 | комитет, МКУ "УКС" | 2017 | 1.1-1.6 | бюджет Великого Новгорода | 19,7 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 2. Строитель-ство транспортной инфра-структуры к территориям, | комитет, МКУ "УКС", | 2020 | -"- | федераль-ный бюд-жет | - | - | - | 253 398,1 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предусматривающим строи- тельство стандартного жилья3 | строитель-ные орга-низации |  |  | областной бюджет бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - 8 647,5 | - - | - - | - - |
| 1.2.1. | Реконструкция автомобиль-ной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода р. Ве-ряжа (с устройством бор-дюров, тротуаров, вело-дорожек с обеих сторон, ливневой канализации и наружного освещения) | комитет, МКУ "УКС", строитель-ные орга-низации | 2020 | 1.1-1.6 | федераль-ный бюд-жет областной бюджет бюджет Великого Новгорода | - - - | - - - | - - - | 221 805,2 - 7 569,4 | - - - | - - - | - - - |
| 1.2.2. | Реконструкция автомобиль-ной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода р. Ве-ряжа (с устройством бор-дюров, тротуаров, вело-дорожек с обеих сторон, ливневой канализации и наружного освещения) (вы-нос электрических сетей) | -"- | -"- | -"- | федераль-ный бюд-жет областной бюджет бюджет Великого Новгорода | - - - | - - - | - - - | 31 592,9 - 1 078,1 | - - - | - - - | - - - |
|  | Задача 2. Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на территории Великого Новгорода, имеющим трех и более детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Создание транспортной и инженерной инфраструк-туры для обеспечения зе- | комитет, КУМИ и ЗР, КУГХ | - | 2.1, 2.2 | федераль-ный бюд-жет | - | - | - | - | - | - | - |

________________________________

3 Прогнозная потребность в строительстве (реконструкции) объектов социальной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство стандартного жилья, указана в приложении № 3 к подпрограмме.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мельных участков, пре-доставленных на бесплат-ной основе семьям, про-живающим на территории Великого Новгорода, имею-щим трех и более детей 4 |  | - |  | областной бюджет бюджет Великого Новгорода | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |

__________________________

4 Прогнозная потребность в обеспечении инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на территории Великого Новгорода, имеющим трех и более детей, указана в приложении № 4 к подпрограмме.";

3.3. Дополнить приложениями № 3 и № 4 следующего содержания:

"Приложение № 3

к подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства на территории

Великого Новгорода"

Прогнозная потребность в строительстве (реконструкции) 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры

в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий,

предусматривающих строительство стандартного жилья

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Целевой показатель | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство (реконструкция) объектов социальной инфраструктуры (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации) в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий, предусматривающих строительство стандартного жилья в том числе: | комитет, МКУ "УКС", строительные организации, КО | 1.1 - 1.6 | 2 420 000,0 |
| 1.1. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация по адресу: Великий Новгород, Славянская ул., квартал 148 города" | комитет, МКУ "УКС", строительные организации, КО | 1.1 - 1.6 | 300 000,0 |
| 1.2. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация по адресу: Великий Новгород, ул. Бианки, квартал 152 города" | -"- | -"- | 300 000,0 |
| 1.3. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация по адресу: Великий Новгород, ул. Арциховского, квартал 147 города" | -"- | -"- | 300 000,0 |
| 1.4. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация по адресу: Великий Новгород, ул. Королёва, микрорайон 2 города, Деревяницы-1" | -"- | -"- | 250 000,0 |
| 1.5. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация по адресу: Великий Новгород, ул. Королёва, микрорайон 5 города, Деревяницы-1" | -"- | -"- | 420 000,0 |
| 1.6. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация по адресу: Великий Новгород, квартал 239 города, Северный район" | -"- | -"- | 250 000,0 |
| 1.7. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация по адресу: Великий Новгород, Михайлов- ская ул., квартал 200 города, микрорайон Кречевицы, земельный участок 4" | -"- | -"- | 300 000,0 |
| 1.8. | Строительство объекта "Детская дошкольная образовательная организация по адресу: Великий Новгород микрорайон Волховский" | -"- | -"- | 300 000,0 |
| 1.9. | Строительство объекта "Школа на 1875 мест по адресу: Великий Новгород, ул. Королёва, микрорайон 2 города, Деревяницы-1" | -"- | -"- | 1 000 000,0 |
| 1.10. | Строительство объекта "Школа на 2000 мест по адресу: Великий Новгород, ул. профессора Сороки, квартал 7 города, Деревяницы-1" | комитет, МКУ "УКС", строительные организации, КО | 1.1 - 1.6 | 1 050 000,0 |
| 1.11. | Строительство объекта "Школа на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, ул. Арциховского, квартал 147 города, Псковский район" | -"- | -"- | 900 000,0 |
| 1.12. | Строительство объекта "Школа на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Луговая ул., квартал 147 города, Псковский район" | -"- | -"- | 900 000,0 |
| 1.13. | Строительство объекта "Пристройка на 408 мест к МАОУ "Гимназия "Исток" по адресу: Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., квартал 238 города, Северный район" | -"- | -"- | 100 000,0 |
| 2. | Строительство транспортной инфраструктуры к территориям, предусматривающим строительство стандартного жилья в том числе: | комитет, МКУ "УКС", строительные организации | -"- | 1 338 440,0 |
| 2.1. | Строительство участка автомобильной дороги Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до улицы 20 Января. Реконструкция улицы 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе (I и II этапы) II этап. Строительство Большой Московской ул., от улицы Державина до улицы 20 Января (строительство участка автомобильной дороги Большой Московской улицы, на участке от ул. Державина до ул. 20 Января) | -"- | -"- | 50 000,0 |
| 2.2. | Строительство ул. Ворошилова, на участке от Большой Московской ул. до ул. Спасателей | -"- | -"- | 189 000,0 |
| 2.3. | Строительство участка автомобильной дороги Большой Московской улицы, на участке от ул. Державина до улицы 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе (I и II этапы) II этап. Строительство Большой Московской улицы, от ул. 20 Января (реконструкция (строительство) улицы 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул.) | комитет, МКУ "УКС", строительные организации, КО | 1.1 - 1.6 | 52 500,0 |
| 2.4. | Разработка проектной документации на строительство улицы 20 Января, на участке от Большой Московской улицы до ул. Державина | -"- | -"- | 5 500,0 |
| 2.5. | Строительство ул. 20 Января, на участке от Большой Московской улицы до ул. Державина | -"- | -"- | 52 500,0 |
| 2.6. | Разработка проектной документации на строительство ул. Королёва | -"- | -"- | 4 200,0 |
| 2.7. | Строительство ул. Королёва | -"- | -"- | 52 500,0 |
| 2.8. | Разработка проектной документации на строительство ул. Якова Павлова | -"- | -"- | 3 500,0 |
| 2.9. | Строительство ул. Якова Павлова | -"- | -"- | 52 500,0 |
| 2.10. | Разработка проектной документации на реконструкцию (строительство) ул. Советской Армии | -"- | -"- | 11 000,0 |
| 2.11. | Реконструкция (строительство) ул. Советской Армии | -"- | -"- | 105 000,0 |
| 2.12. | Строительство Луговой ул. (участок от пикета ПК2+22 до пикета ПК13+69,25) | -"- | -"- | 4 000,0 |
| 2.13. | Разработка проектной документации на строительство улицы Бианки | -"- | -"- | 11 000,0 |
| 2.14. | Строительство улицы Бианки (участок от Луговой ул. до Аркажской ул.) | комитет, МКУ "УКС", строительные организации | 1.1 - 1.6 | 32 100,0 |
| 2.15. | Разработка проектно-сметной документации на строительство улицы Каберова-Власьевской (участок от ул. 8 Марта до Псковской улицы) | -"- | -"- | 10 800,0 |
| 2.16. | Строительство улицы Каберова-Власьевской (участок от улицы 8 Марта до Луговой ул.) | -"- | -"- | 52 500,0 |
| 2.17. | Строительство улицы Каберова-Власьевской (участок от Луговой ул. до Псковской ул.) | -"- | -"- | 131 250,0 |
| 2.18. | Разработка проектно-сметной документации на строительство улицы Арциховского (участок от Озёрной ул. до ул. 8 Марта) | -"- | -"- | 21 085,0 |
| 2.19. | Разработка проектно-сметной документации на строи-тельство, реконструкцию улицы 8 Марта, на участке от Псковской ул. до Юрьевского шоссе | -"- | -"- | 535,0 |
| 2.20. | Реконструкция улицы 8 Марта, на участке от Псковской ул. до Славянской ул. | -"- | -"- | 86 100,0 |
| 2.21. | Строительство улицы 8 Марта, на участке от Славянской ул. до улицы Каберова-Власьевской | -"- | -"- | 116 170,0 |
| 2.22. | Строительство улицы 8 Марта, на участке от ул. Каберова-Власьевской до Юрьевского шоссе | -"- | -"- | 47 250,0 |
| 2.23. | Строительство улицы Арциховского, от Аркажской ул. до Парфинской ул. | -"- | -"- | 247 450,0 |

Приложение № 4

к подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительства на территории

Великого Новгорода"

Прогнозная потребность в обеспечении инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим 
на территории Великого Новгорода, имеющим трех и более детей

| Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Целевой показатель | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание транспортной и инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на территории Великого Новгорода, имеющим трех и более детей | комитет, КУМИ и ЗР, КУГХ | 2.1, 2.2 | 480 750,0". |

4. В подпрограмме "Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда на территории Великого Новгорода":

4.1. В Паспорте подпрограммы в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2023" и "Всего" изложить в следующей редакции:

|  | 1; 2; 3; 4; 5; 6. "2023; -; -; -; -; -. Всего; -; -; -; -; -";. |
| --- | --- |

4.2. Раздел "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации (годы) | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача. Развитие в Великом Новгороде коммерческого и некоммерческого жилищного фонда для граждан с различным уровнем дохода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприя-тие. Формирование муниципального жи-лищного фонда на территории Великого Новгорода | УЖВ, комитет, МКУ "УКС" | - | 1.1 - 1.4 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие 1. Строи-тельство многоквар-тирного жилого дома для целей коммер-ческого и некоммер-ческого найма | УЖВ, комитет, КУГХ, МКУ "УКС" | - | 1.1, 1.2 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Определение потреб-ности в строительстве на территории Ве-ликого Новгорода жилья для целей ком-мерческого и неком-мерческого найма | УЖВ, комитет | - | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Формирование зе-мельного участка на территории Великого Новгорода под строи-тельство жилья для целей коммерческого и некоммерческого найма | комитет, КУМИ и ЗР | - | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Проведение меро-приятий, направлен-ных на получение субсидии для софи-нансирования обеспе-чения инженерной инфраструктурой зе-мельных участков под строительство многоквартирных жи-лых домов для целей коммерческого и не-коммерческого найма | комитет, КУГХ | - | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Строительство много-квартирного жилого дома для целей ком-мерческого и неком-мерческого найма | комитет, МКУ "УКС", строительные организации | - | -"- | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 2. Учас-тие в долевом строи-тельстве многоквар-тирных домов для получения жилых по-мещений для ком-мерческого и неком-мерческого найма | УЖВ, строительные организации | - | 1.3, 1.4 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Проведение монито-ринга среди крупных промышленных пред-приятий на предмет выявления потреб-ности в жилых поме-щениях, предостав-ляемых в аренду | УЖВ, комитет | - | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Определение потреб-ности на территории Великого Новгорода в жилье для целей коммерческого и не-коммерческого най-ма | -"- | - | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Обеспечение доле-вого участия в строи-тельстве многоквар-тирных жилых домов с целью получения жилья для неком-мерческого найма | УЖВ, комитет, строительные организации | - | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Обеспечение доле-вого участия в строи-тельстве многоквар-тирных жилых домов с целью получения жилья для коммер-ческого найма | -"- | - | -"- | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | -". |