УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от 12.05.2023 № 2240

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода
"Благоустройство Великого Новгорода в 2017 - 2025 годах"

1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1. В позиции "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы":

в графе "Значение целевого показателя по годам":

подграфу "2024 год" считать графой 10;

подграфу "2025 год" считать графой 11;

в пункте 1.1.1 в графах 9, 10, 11 цифры "9325" заменить цифрами "10418";

в пункте 1.1.3 в графе 11 цифры "5420" заменить цифрами "10345,72";

в пункте 1.1.4 в графах 9, 10, 11 цифру "4" заменить цифрами "19";

в пункте 1.1.5 в графе  11 цифру "5" заменить цифрами "11";

в пункте 1.1.6 в графе 11 цифры "31" заменить цифрами "47";

в пункте 1.1.7:

в графе 2 слово "навесов" заменить словом "комплексов";

в графах 9, 10, 11 цифры "70" заменить цифрами "94";

в пункте 1.1.10 в графах 9, 10, 11 цифры "2899401,35" заменить цифрами "2959206,75";

в пункте 1.1.11 в графах 9, 10, 11 цифры "425" заменить цифрами "450";

в пункте 1.2.5 графы 9, 10 изложить в следующей редакции:

"15";

в пункте 1.4.1:

в графе 9 цифру "5" заменить цифрой "9";

графу 10 изложить в следующей редакции:

"9";

в пунктах 1.4.2 и 1.6.1 графы 9, 10 изложить в следующей редакции:

"7";

1.2. В позиции "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" строки "2023", "2024" и "Всего" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "2023 | 453 414,629 | 283 956,678 | - | - | 737 371,307 |
| 2024 | 339 878,600 | 3 180,200 | - | - | 343 058,800"; |
| "Всего | 2 949 734,102 | 816 196,740 | 26 769,778 | 502 274,226 | 4 294 974,846". |

2. В разделе 5 "Перечень мероприятий муниципальной программы":

2.1. В пункте 1:

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода:

в графе 13 цифры "211 339,998" заменить цифрами "225 676,598";

в графе 14 цифры "112 348,100" заменить цифрами "111 079,500";

в графе 15 цифры "125 232,900" заменить цифрами "123 964,300";

в позиции, касающейся областного бюджета, в графе 13 цифры "22 469,018" заменить цифрами "249 139,018";

2.2. В подпункте 1.4 в графе 13 цифры "35 000,000" заменить цифрами "11 000,000";

2.3. В подпункте 1.5:

в позиции, касающейся бюджета Великого Новгорода, в графе 13 цифры "10 004,800" заменить цифрами "8 604,800";

в позиции, касающейся субсидии Новгородской области, в графе 13 цифры "8 475,400" заменить цифрами "9 875,400";

2.4. Подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "1.6. | Мероприятие 6. Прочие мероприя-тия по благо-устройству терри-тории Великого Новгорода | КУГДХ, МКУ "Город-ское хозяйст-во" | 2017 - 2025 | 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.11, 1.6.1 | бюджет Великого Новгорода | 2 952,400 | 1 086,800 | 9 904,600 | 1 866,200 | 4 353,180 | 30 166,608 | 80 361,799 | 2 319,900 | 2 319,900 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 22 873,800 | 163 570,103 | 194 270,000 | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | 297,000 | - | 6 273,040 | 776,919 | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство и восстановление воинских захоро-нений (разработка ПСД, благо-устройство воин-ских захоронений, установка мемо-риальных знаков, нанесение имен на мемориальные со-оружения); | МКУ "Го-родское хозяйст-во" | 2021 - 2025 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 82,300 | 118,146 | 7 226,900 | 25,200 | 25,200 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 1 876,800 | 16 292,860 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | 6 273,040 | 776,919 | - | - | - |
|  | средства субси-дии бюджету Ве-ликого Новгорода на реализацию об-ластного закона | КУГДХ, МКУ "Город-ское хо-зяйство" | 2021 - 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | 1 777,800 | 1 167,661 | 456,600 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 16 000,000 | 115 575,351 | 145 200,000 | - | - |
|  | от 2 сентября 2010 г. № 816-ОЗ "О статусе адми-нистративного центра Новго-родской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочие мероприя-тия по благо-устройству тер-ритории Великого Новгорода |  | 2022 - 2025 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 28 880,801 | 62 867,000 | 2 294,700 | 2 294,700 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 31 701,891 | - | - | - |
|  | обустройство квартала 200 мкр. Кречевицы |  | 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 420,000 | - | - |
|  | реализация меро-приятий по разра-ботке нового проекта о сани-тарной защитной зоне вокруг За-падного кладбища |  | -"- |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 91,299 | - | - |
|  | обустройство пар-ковки у дома № 26 по улице Ломоносова |  | -"- |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 5 000,000 | - | - |
|  | устройство пар-ковки общего поль-зования вблизи ФГБУК "Новгород-ский государствен-ный музей на-родного деревян-ного зодчества "Витославицы" с организацией осве-щения |  | -"- |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 34 070,000 | - | - |
|  | содержание ком- плексов, располо-женных в пар- ках, скверах и исторической час-ти Великого Нов-города и обес- печивающих пре-доставление са-нитарно-гигиени-ческих услуг |  | 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 9 300,000 | - | - |
|  | замена остано-вочных комплек-сов |  | 2022, 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 10 000,0002 | - | - |
|  | в том числе: замена остано- вочных комплек-сов по ул. Лю-догоща, 4 |  | 2022 |  |  | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
|  | замена остановоч-ных комплексов по ул. Фёдоровский Ручей, 4 |  | 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |
|  | замена остановоч-ных комплексов по ул. Фёдоровский Ручей, 15 |  | -"- |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - |

_____________________

1 Реализация мероприятий в 2022, 2023 годах, объем финансирования определен сметной документацией в год реализации мероприятия.

2 В перечень объектов, подлежащих замене, включены в том числе остановочные комплексы, расположенные по адресам: ул. Державина, д. 13; ул. Державина, 
д. 4; ул. Державина, д. 8; Большая Московская ул., д. 114, корп. 1; Большая Санкт-Петербургская ул., д. 96.";

2.5. Подпункты 1.10, 1.11 и 1.12 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "1.10. | Мероприятие 10. Создание условий для массового отдыха жителей и организация обу-стройства мест массового отдыха населения на тер-ритории город-ского округа Ве-ликий Новгород в рамках ПРП "Наш выбор" посредст-вом реализации местных инициа-тив в том числе: |  | КУГДХ, МКУ "Город-ское хозяйст-во" | 2022, 2023 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 6 420,487 | 3 000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 8 000,000 | 6 000,000 | - | - |
|  | "Благоустройство сквера Мирный в парковой зоне у дома № 25, корп. 1, по просп. Мира" |  |  | 2022 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 505,022 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
|  | "Благоустройство сквера Мужества по адресу: Великий Новгород, ул. Пав-ла Левитта" |  |  | -"- |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 2 062,206 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
|  | "Благоустройство территории в цент-ре микрорайона Кречевицы, у па-мятника самолету ИЛ-28" |  |  | -"- |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 450,259 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
|  | "Благоустройство сквера по адресу: Великий Новго-род, наб. р. Гзень (1 этап - модер-низация освеще-ния на территории сквера)" |  |  | 2022 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 403,000 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
|  | "Благоустройство сквера в микро-районе "Ивушки", за домом № 9 по ул. Якова Павлова (1 этап)" |  |  | 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - |
|  | "Благоустройство сквера Мужества (2 этап)" |  |  | -"- |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - |
|  | "Благоустройство парка Архиерей-ская мыза" |  |  | -"- |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - |
| 1.11. | Мероприятие 11. Обеспечение со-держания зданий и сооружений му-ниципальных об-разовательных ор- ганизаций, обу-стройство приле-гающих к ним территорий в рам-ках ПРП "Наш выбор" в том числе: |  | КО | 2022, 2023 | 1.4.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 416,202 | 2 000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | 4 000,000 | - | - |
|  | "Общее благо-устройство те-ритории МАОУ "СОШ 18" по ул. Ломоносова, д. 7а (1 этап - обу-стройство спор-тивной площадки для игровых видов спорта)" |  |  | 2022 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 416,202 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - | - |
|  | "Спорт для всех!" (благоустройство территории МАОУ "СОШ 18") |  |  | 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - |
|  | "Классик-парк "Школьно!" (бла-гоустройство тер-ритории МАОУ "СОШ 13") |  |  | -"- |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 2 000,000 | - | - |
| 1.12. |  | Мероприятие 12. Выполнение ра-бот по разработке проектно-сметной документации и устройству (мон-тажу) архитектур-ного освещения | КСА, МКУ "УКС" | 2022, 2023 | 1.1.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 048,480 | 11 318,600 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 98 848,950 | 23 993,618 | - | - |
|  |  | в том числе: объектов в Вели-ком Новгороде: |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 1 048,480 | 11 318,5993 | - | - |

_________________________

3 Возврат средств предыдущих лет в 2023 году из средств бюджета Великого Новгорода в сумме 11 318,599 тыс. рублей, из средств областного бюджета 
в сумме 13 993,618 тыс. рублей.";

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мост Александра Невского; пеше-ходный мост через р.. Волхов; Ильи- на ул., от р. Вол-хов до Большой Московской ул.; сквер Воинской славы; Вокзальная площадь |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | 98 848,950 | 13 993,6183 | - | - |
|  | Воскресенский бульвар в Ве-ликом Новгороде |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 10 000,000 | - | - |

_________________________

3 Возврат средств предыдущих лет в 2023 году из средств бюджета Великого Новгорода в сумме 11 318,599 тыс. рублей, из средств областного бюджета 
в сумме 13 993,618 тыс. рублей.";

2.6. Дополнить подпунктом 1.13 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "1.13. | Мероприятие 13. Выполнение работ по благоустройст-ву территории на-бережной Алек-сандра Невского (участок от моста Александра Невс-кого до церкви Бо-риса и Глеба на Торговой стороне) и Ильина ул. (учас-ток от Большой Московской ул. до церкви Спаса Пре-ображения на Тор- говой стороне) в Ве- ликом Новгороде | КСА, МКУ "УКС" | 2023 | 1.1.1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 42 000,000 | - | -"; |

2.7. В подпункте 2.2 в графе 8 сноску "2" считать сноской "4";

2.8. Пункт 4 и подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "4. | Основное меро-приятие 4. Осу-ществление от-дельных госу-дарственных пол-номочий | КУГДХ | 2017 - 2025 | 1.3.1 | субвенция Новгород- ской области | 2 440,000 | 1 566,400 | 1 726,600 | 1 402,500 | 1 238,300 | 1 272,600 | 2 102,460 | 1 268,600 | 1 268,600 |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 455,000 | 265,000 | - | - |
| 4.1. | Мероприятие 1. Организация про-ведения меро-приятий по пре-дупреждению и ликвидации болез-ней животных, их лечению, отлову и содержанию жи-вотных без вла-дельцев, защите населения от бо-лезней, общих для человека и жи-вотных, в части отлова животных без владельцев, транспортировки отловленных жи-вотных без вла-дельцев | -"- | -"- | -"- | субвенция Новгород-ской области | 2 440,000 | 1 566,400 | 1 726,600 | 1 402,500 | 1 238,300 | 1 272,600 | 2 102,460 | 1 268,600 | 1 268,600 |
|  |  |  |  |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | 455,000 | 265,000 | - | -"; |

2.9. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "4.2. | Мероприятие 2. Осуществление от-дельных государст-венных полномо-чий в области уве-ковечивания памя-ти погибших при защите отечества | КУГДХ | 2017 - 2025 | 1.3.1 | субвенция Новгородской области | - | - | - | - | - | - | 279,000 | - | -"; |

2.10. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "6. | Основное меро-приятие 6. Вы-полнение работ по ремонту зданий и сооружений муни-ципальной собст-венности | МКУ "Городское хозяйство" | 2019, 2020, 2023 | 1.5.1 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 1 058,000 | 466,400 | - | - | 7 020,000 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 31 000,000 | - | - |
|  | в том числе: ремонт подзем-ного пешеходного перехода на пере-крестке улиц Фё-доровский Ручей и Большой Москов-ской |  | 2023 |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 6 000,000 | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 31 000,000 | - | - |
|  | ремонт приюта для животных без владельцев |  | -"- |  | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | 1 020,000 | - | -". |