УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Великого Новгорода
от 07.03.2024 № 972

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2026 годы

1. В Паспорте муниципальной программы:

1.1. Позицию "Участники муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:

"муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Теплоэнерго" (далее - МУП "Теплоэнерго");

1.2. Позицию "Подпрограммы муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:

"Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода";

1.3. В позиции "Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы" раздел 1 дополнить подразделом 1.3 и 
пунктами 1.3.1-1.3.4 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "1.3. | Задача 3. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях (шт./год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.2. | Показатель 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии (шт./год) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.3. | Показатель 3. Повреждения в магистральных тепловых сетях (км/год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,11 | 1,10 |
| 1.3.4. | Показатель 4. Повреждения в распределительных сетях систем отопления (км/год) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 1,11 | 1,10"; |

1.4. В позиции "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации" строки "2023", "2024", "2025", "2026" и "Всего" изложить в следующей редакции:

|  | 1; 2; 3; 4; 5; 6. "2023; -; 1 148 398,322; 31 250,916; -; 1 179 649,238. 2024; -; 50 000,000; 35 147,680; 230 000,000; 318 877,680. 2025; -; -; 860,000; -; 860,000. 2026; -; -; 70 860,000; -; 70 860,000. Всего; 424 535,058; 1 384 531,722; 242 569,641; 230 000,000; 2 281 636,421".. |
| --- | --- |

2. В разделе 1 "Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной сферы, приоритеты и цели государственной и региональной политики в этой сфере" после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:

"Теплоснабжение Великого Новгорода обеспечивается несколькими теплоснабжающими организациями. Основной организацией, обеспечивающей почти 95 процентов потребности жилого фонда в тепловой энергии, является общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания Новгородская".

Промышленные предприятия в основном обеспечиваются тепловой энергией от собственных котельных, а также от теплоэлектроцентрали ПАО "Территориальная генерирующая компания № 2" (Новгородская ТЭЦ).

В Великом Новгороде принята закрытая система горячего водоснабжения.

Магистральные тепловые сети от крупных котельных до ЦТП выполнены в двухтрубном исполнении, внутриквартальные сети от ЦТП до потребителей - в четырехтрубном исполнении. В ряде случаев распределительные тепловые сети выполнены непосредственно от котельных в четырехтрубном исполнении.".

3. Раздел 2 "Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы" дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них.".

4. Раздел 5 "Перечень мероприятий муниципальной программы" дополнить подразделом 4 и пунктом 4.1 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "4. | Задача. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация под-программы "Разви-тие инфраструк-туры теплоснабже-ния Великого Новгорода" | КУГДХ, МУП "Тепло-энерго" | 2024-2026 | 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000,000". |

5. В подпрограмме "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Великого Новгорода":

5.1. В Паспорте подпрограммы в позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации" строки "2023", "2024" и "Всего" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "2023 | - | 1 148 398,322 | 30 465,411 | - | 1 178 863,733 |
| 2024 | - | 50 000,000 | 34 287,680 | 230 000,000 | 314 287,680"; |
| "Всего | 424 535,058 | 1 384 531,722 | 160 566,872 | 230 000,000 | 2 199 633,652"; |

5.2. В разделе "Перечень мероприятий подпрограммы":

пункты 1.13, 1.14, 1.15 и 1.16 изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "1.13. | Мероприятие 13. Реализация меро-приятий по капи-тальному ремонту участка водопро-водной линии Ду500 мм по адре-су: ул. Коровнико-ва, д. 15 - 19, г. Ве-ликий Новгород (инв. № 30-101193) | КУГДХ, МУП "Нов-городский водоканал" | 2024 | 1.2 | бюджет Великого Новго-рода област-ной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 075,849 - | - - | - - |
| 1.14. | Мероприятие 14. Реализация меро-приятий по капи-тальному ремонту участка водопро-водной линии Ду600 мм по ул. Магистраль-ной, г. Великий Новгород (инв. № 30-3744) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода област-ной бюджет | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 201,831 - | - - | - - |
| 1.15. | Мероприятие 15. Реализация меро-приятий по капи-тальному ремонту с заменой насосно-го оборудования канализационной насосной станции, обслуживающей жилые дома по адресу: Колмов-ская наб., д. № 71, № 71а, № 71б | КУГДХ, МУП "Нов-городский водоканал" | 2023 | 1.3 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | 498,129 | - | - | - |
| 1.16. | Мероприятие 16. Реализация ме- роприятий проек- та "Реконструк- ция системы во-доснабжения Ве-ликого Новгорода на земельном участке с кадаст-ровым номером 53:23:8815102:215 по адресу: г. Ве-ликий Новгород, Юрьевское шос- се, 1" | КУГДХ, МУП "Нов-городский водоканал" | 2023, 2024 | 1.2 | бюджет ВеликогоНовго-рода областной бюджет внебюд-жетные средства | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - 1 000 000,000 - | 20 000,000 50 000,000 230 000,000 | - - - | - - -"; |

подраздел 1 дополнить пунктом 1.17 следующего содержания:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "1.17. | Мероприятие 17. Реализация меро-приятий по изго-товлению проект-но-сметной до-кументации на строительство се-тей водоснабжения для льготных категорий граждан в мкр. Кречевицы, квартал 200 горо-да | КУГДХ, МУП "Нов-городский водоканал" | 2024 | 1.2 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | 6 280, 000 | - | -". |

6. Муниципальную программу дополнить подпрограммой "Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода" следующего содержания:

"Подпрограмма
"Развитие инфраструктуры теплоснабжения Великого Новгорода"

| Исполнители подпрограммы | комитет по управлению городским и дорожным хозяйством Администрации Великого Новгорода (далее – КУГДХ); муниципальное унитарное предприятие Великого Новгорода "Теплоэнерго" (далее – МУП "Теплоэнерго") |
| --- | --- |
| Задачи и целевые показатели подпрограммы | № п/п; Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2016 год; 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 1.; Задача. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них. 1.1.; Показатель 1. Коли-чество прекращений подачи тепловой энер-гии, теплоносителя в результате техноло-гических нарушений на тепловых сетях (шт./год); -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1.2.; Показатель 2. Коли-чество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате техноло- гических нарушений на источниках тепловой энергии (шт./год); -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 1; 2; 3; 4; 5; 3; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 1.3.; Показатель 3. Повреж-дения в магистральных тепловых сетях (км/год); -; -; -; -; -; -; -; -; 1,13; 1,11; 1,10. 1.4.; Показатель 4. Повреж-дения в распредели-тельных сетях систем отопления (км/год); -; -; -; -; -; -; -; -; 1,13; 1,11; 1,10. |

| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2026 годы |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации | (тыс. рублей). Год; Источник финансирования. федеральный бюджет; областной бюджет; бюджет Великого Новгорода; внебюджетные средства; всего. 2024; -; -; -; -; -. 2025; -; -; -; -; -. 2026; -; -; 70 000,000; -; 70 000,000. Всего; -; -; 70 000,000; -; 70 000,000. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышение удовлетворенности населения Великого Новгорода уровнем жилищно-коммунального обслуживания |

Перечень мероприятий подпрограммы

| № п/п | Наименование мероприятия | Испол-нитель меро-приятия | Срок реали-зации (годы) | Целе-вой пока-затель | Источ-ник фи-нансиро-вания | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Задача. Развитие систем централизованного теплоснабжения Великого Новгорода путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей централизованного теплоснабжения, устройств и сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Рекон-струкция сетей тепло-снабжения диамет- ром 630 мм (беска-нальных) по ул. Коче-това, д. 22 - д. 24 (котельная № 71) | КУГДХ, МУП "Тепло-энерго" | 2024 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие 2. Рекон-струкция сетей тепло-снабжения диамет- ром 530 мм (беска-нальных) по ул. Коче-това, д. 24 (котель- ная № 71) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 3. Рекон-струкция сетей тепло-снабжения диаметром 219 мм (в каналах) по | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Яковлева ул., д. 1/12 – Великой ул., д. 10 (котельная № 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4. Рекон-струкция сетей тепло-снабжения диамет- ром 159 мм (в каналах) по Великой ул., д. 8 - д. 10 (котельная № 13) | КУГДХ, МУП "Тепло-энерго" | 2024 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие 5. Рекон-струкция сетей тепло-снабжения диамет- ром 273 мм (бесканаль-ных) по Большой Ко-нюшенной ул., д. 4 (котельная № 5) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Мероприятие 6. Рекон-струкция сетей тепло-снабжения диамет- ром 159 мм (бесканаль-ных) по Парковой ул., д. 11 (котельная № 43) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Мероприятие 7. Рекон-струкция сетей тепло-снабжения диамет- ром 108 мм (в каналах) по Чудовской ул., д. 7 (котельная № 34) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Мероприятие 8. Рекон-струкция сетей тепло-снабжения диамет- ром 57 мм (бесканаль-ных) по Промыш-ленной ул., д. 6а - | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сенной ул., д. 21/2 (котельная № 18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 9. Рекон-струкция сетей тепло-снабжения диамет- ром 108 мм (в каналах) в мкр. Кречевицы (котельная № 33) | КУГДХ, МУП "Тепло-энерго" | 2024 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. | Мероприятие 10. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 76 мм (в кана-лах) по Новгород- ской ул., д. 10 - д. 14, корп. 2 (котельная № 24) | -"- | 2025 | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Мероприятие 11. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 57 мм (в кана-лах) по Новгород- ской ул., д. 10 - д. 14, корп. 2 (котельная № 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Мероприятие 12. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 273 мм (беска-нальных) по ул. Дер-жавина, д. 1 - Большой Московской ул., д. 67 (котельная № 44) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.13. | Мероприятие 13. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 150 мм (беска-нальных) по Большой Московской ул., д. 114 (котельная № 49) | КУГДХ, МУП "Тепло-энерго" | 2025 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | Мероприятие 14. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 100 мм (беска-нальных) по Большой Московской ул., д. 114 (котельная № 49) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.15. | Мероприятие 15. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 219 мм (в кана-лах) в мкр. Кречевицы (котельная № 33) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.16. | Мероприятие 16. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 219 мм (в ка-налах) по Новгород-ской ул., д. 10 (ко-тельная № 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.17. | Мероприятие 17. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 133 мм (в каналах) по Новгород-ской ул., д. 10 (ко-тельная № 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.18. | Мероприятие 18. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 89 мм (в кана-лах) по Новгород- ской ул., д. 10 (ко-тельная № 24) | КУГДХ, МУП "Тепло-энерго" | 2025 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.19. | Мероприятие 19. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 219 мм (в каналах) по Новго-родской ул., д. 14 (котельная № 24) | -"- | 2026 | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 000,5 |
| 1.20. | Мероприятие 20. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 108 мм (в каналах) по Новго-родской ул., д. 14 (котельная № 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 651,6 |
| 1.21. | Мероприятие 21. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 76 мм (в каналах) по Новго-родской ул., д. 14 (котельная № 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 326,5 |
| 1.22. | Мероприятие 22. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 219 мм (беска-нальных) по Керами-ческой ул., д. 2 – Нов- | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 465,0 |
|  | городской ул., д. 14 (котельная № 24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Мероприятие 23. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 159 мм (беска-нальных) по Кера-мической ул., д. 2 – Новгородской ул., д. 14 (котельная № 24) | КУГДХ, МУП "Тепло-энерго" | 2026 | 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 500,6 |
| 1.24. | Мероприятие 24. Ре-конструкция сетей теплоснабжения диа-метром 108 мм (бес-канальных) по Кера-мической ул., д. 2 – Новгородской ул., д. 14 (котельная № 24) | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 650,56 |
| 1.25. | Мероприятие 25. Ре-конструкция объектов теплоснабжения | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новго-рода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 405,24 |

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в сфере реализации подпрограммы

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу) | Единица измерения | Значение показателя, характеризующего муниципальную услугу (работу), и расходы бюджета Великого Новгорода на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Муниципальные услуги не оказываются, муниципальное задание не формируется". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Подлежит  корректировке  в  зависимости  от объема средств, предусмотренных в  бюджете  Великого Новгорода на очередной финансовый год на  финансирование подпрограммы.