Приложение
к решению Думы Великого Новгорода
от 31.03.2016 № 776

ОТЧЁТ
о работе Контрольно-счётной палаты Великого Новгорода в 2015 году

1. Общие положения

Отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Великого Новгорода  за 2015 год (далее – Отчёт) подготовлен в соответствии с требованиями статьи 20 Положения о Контрольно-счётной палате Великого Новгорода, утверждённого решением Думы Великого Новгорода от 01.02.2011 № 903, и отражает обобщенные сведения о результатах работы Контрольно-счётной палаты Великого Новгорода в 2015 году.

Контрольно-счётная палата Великого Новгорода (далее – Контрольно-счётная палата) осуществляет свою деятельность с 1 октября 2011 года, является юридическим лицом и входит в структуру органов местного самоуправления Великого Новгорода.

Штатная численность Контрольно-счётной палаты в отчётном периоде составляла 6 единиц.

В 2015 году Контрольно-счётная палата осуществляла свою деятельность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о Контрольно-счётной палате Великого Новгорода, утверждённым решением Думы Великого Новгорода от 01.02.2011 № 903, Положением о бюджетном процессе в Великом Новгороде, утверждённым решением Думы Великого Новгорода 
от 01.11.2007 № 688, на основании годового плана работы, утверждённого приказом Контрольно-счётной палаты. Годовым планом работы предусмотрены мероприятия по исполнению поручений Думы Великого Новгорода, учтены предложения Мэра Великого Новгорода. При планировании были учтены все формы осуществления Контрольно-счётной палатой внешнего муниципального контроля, связанные с проведением предварительного и последующего вида контроля за формированием и исполнением бюджета Великого Новгорода, распоряжением муниципальной собственностью.

Основные показатели деятельности Контрольно-счётной палаты представлены в таблице (приложение к Отчёту).

2. Контрольная и экспертно-аналитическая деятельность

Основу деятельности Контрольно-счётной  палаты составляет контроль за использованием средств бюджета Великого Новгорода и муниципального имущества.

В 2015 году Контрольно-счётной палатой проведено 5 контрольных мероприятий, в рамках которых проверки проведены у 9 объектов контроля.

Объём проверенных бюджетных средств составил 1479,2 млн. руб., что составляет 28,8 % от общей суммы бюджетных расходов.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, перед подготовкой заключения об исполнении бюджета Великого Новгорода за 2014 год, Контрольно-счётной палатой проведена внешняя проверка годовой отчётности главных распорядителей бюджетных средств (далее - внешняя проверка).

Внешняя проверка является особым видом контроля, включающего проведение как контрольных, так и экспертно-аналитических действий. Результаты внешней проверки учитываются при составлении заключения Контрольно-счётной палатой за отчетный год, что в свою очередь, является одним из оснований для принятия решения Думой Великого Новгорода об утверждении отчёта об исполнении бюджета Великого Новгорода за соответствующий год.

В ходе проведения внешней проверки установлены нарушения и недостатки при составлении главными распорядителями годовой бюджетной отчётности, выявлены факты нарушений подведомственными им бюджетными и автономными учреждениями требований по организации бухгалтерского учёта, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Так, например, земельные участки, закрепленные за МБУ "Городское хозяйство" на праве  постоянного безвозмездного (бессрочного) пользования, не поставлены на балансовый учёт по их кадастровой стоимости. Как следствие, показатели в балансе  учреждения занижены на 96 млн. руб.

Следует отметить, что Администрацией Великого Новгорода в течение отчётного периода приняты меры к устранению выявленных нарушений порядка ведения учёта и составления отчётности.

В целом годовая бюджетная отчётность сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства и даёт объективное представление о финансово-хозяйственной деятельности главных распорядителей за 2014 год.

Приоритетными объектами проверок для включения в план работы Контрольно-счётной палаты на 2015 год в целях контроля за расходованием бюджетных средств являлись органы местного самоуправления и муниципальные организации, осуществляющие бюджетные расходы в отраслях "Строительство" и "Жилищно-коммунальное хозяйство".

В ходе осуществления финансового контроля строительной отрасли города выявлены нарушения порядков формирования городской инвестиционной программы и соответствующих муниципальных программ.

Так, на территории городского округа Великий Новгород нормативно не установлен порядок проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счёт средств  местного бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств. Такие проверки инвестиционных проектов  в проверяемом периоде не проводились. Не установлен порядок проверки сметной стоимости инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счёт средств  бюджетов, на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств.

Установлено, что сложившаяся практика оценки эффективности реализации муниципальных программ приводит к утрате смысла оценки, так как изначально утверждённые целевые показатели, по которым  должна осуществляться оценка эффективности реализации указанных программ были скорректированы в конце года под фактически сложившиеся, что не позволяет  проводить объективную оценку эффективности их реализации и принимать соответствующие решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы, во исполнение требований пункта 3 статьи 179 Бюджетного  кодекса Российской Федерации.

Указанные факты свидетельствуют о несовершенстве механизма оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории городского округа.

Администрацией Великого Новгорода подготовлен план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки со сроком реализации ряда мероприятий в 2016 году; вопрос остаётся на контроле Контрольно-счётной палаты.

Несовершенство механизма планирования и расходования бюджетных средств привело к многочисленным нарушениям при использовании средств, выделенных на строительство и ремонтные работы.

Так, отсутствие подтверждения достоверности определения сметной стоимости строительства "под ключ" двух многоэтажных жилых домов 
по ул. Советской Армии, а также допущенные нарушения в сфере закупок не позволяют определить эффективность капитальных вложений в указанные объекты.

При осуществлении указанного строительства заказчиком не реализовано свое право по установлению подлинности банковской гарантии, документального подтверждения осуществления проверки достоверности банковской гарантии к проверке не представлено. В результате, требование об осуществлении уплаты суммы неустойки за нарушение подрядчиком условий контракта оставлено банком без удовлетворения, бюджетом Великого Новгорода недополучены дополнительные неналоговые доходы в виде средств от применения мер гражданско-правовой ответственности в сумме 0,95 млн. руб.

При осуществлении капитальных вложений в такие объекты, как "строительство насосной станции третьего подъема", "строительство участка автодороги по ул. Космонавтов", цели не достигнуты, объекты не функционируют, бюджетные средства в общей сумме более 46 млн. руб., вложенные в указанные объекты, использованы неэффективно.

Бездействие должностных лиц заказчика по вопросу предоставления подрядчиком обеспечительных мер по исполнению указанных муниципальных контрактов, а так же несвоевременное, неполное принятие мер по взысканию с подрядных организаций штрафных санкций за ненадлежащее исполнение условий контрактов привело к нарушению принципа эффективности использования  бюджетных средств, а также неполучению бюджетом Великого Новгорода дополнительных неналоговых доходов в виде средств от применения мер гражданско-правовой ответственности в общей сумме более 8 млн. руб.

В ходе выполнения работ по строительству участка автодороги 
по ул. Космонавтов подрядчику оплачены работы по подготовке рабочей документации в сумме 6,6 млн. руб., при этом рабочая документация не согласована соответствующими организациями, в частности, Октябрьской железной дорогой, то есть не выполнены условия заключённого контракта, соответственно, нарушены требования статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При исполнении контракта по строительству указанного объекта заказчиком приняты бюджетные обязательства на 2014 год, превышающие утверждённые бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на общую 
сумму 181,2 млн. руб., что является нарушением требований статьи 162, пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В нарушение требований пункта 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации при исполнении контрактов на объектах "строительство насосной станции третьего подъема", "строительство участка автодороги 
по ул. Космонавтов" в связи с уменьшением ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств заказчик не обеспечил согласование новых условий муниципальных контрактов по цене, срокам и объёмам работ в порядке, предусмотренном законодательством в сфере закупок.

При этом, в нарушение требований пункта 5 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации финансовым органом санкционирована оплата денежных обязательств по указанным контрактам.

Невыполнение указанных контрактов привело к необходимости осуществления дополнительных финансовых вложений. Расходы на консервацию объекта "строительство участка автодороги по ул. Космонавтов" составили 
1,9 млн. руб. При этом, при осуществлении работ по консервации строительства участка автодороги по ул. Космонавтов заказчиком не соблюдались требования Правил проведения консервации объекта капитального строительства, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 сентября 2011 г. № 802, не проводилась экспертиза результатов выполненных работ.

На момент составления настоящего Отчёта незавершенный строительством объект "строительство насосной станции третьего подъема" находится на балансе МКУ "УКС", решение по консервации указанного объекта не принималось, источник средств для продолжения строительства не определен.

При осуществлении работ по капитальному ремонту, ремонту автодорог подрядчиками в отдельных случаях нарушались конечные сроки выполнения работ, при этом, заказчиком не применялся правовой механизм в целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств в связи с наступлением негативных последствий. Сумма неполученных бюджетом Великого Новгорода дополнительных неналоговых доходов в виде средств от применения мер гражданско-правовой ответственности по 11 контрактам, исполненным с нарушениями, составила более 1 млн. руб. По информации МКУ "УКС" в настоящее время в адрес подрядчиков на всю сумму направлены претензии, готовятся документы о взыскании сумм штрафных санкций в судебном порядке.

Одним из основных направлений деятельности Контрольно-счётной палаты в 2015 году оставался контроль за использованием бюджетных средств в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В отчётном периоде проверено использование средств, выделенных из бюджета Великого Новгорода на исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, проведена проверка в муниципальном унитарном предприятии Великого Новгорода "Теплоэнерго", а также проверено использование средств, выделенных Северной Финансовой Корпорацией по охране окружающей среды (НЕФКО) на проекты, связанные с энергоресурсосбережением и охраной окружающей среды.

В ходе проведения контрольного мероприятия в МУП "Теплоэнерго" проведена оценка финансового состояния предприятия, выполнен анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности, произведен анализ состояния расчётов, в том числе за потреблённый газ, проверены вопросы, касающиеся состояния, использования и сохранности муниципального имущества.

Проведенным контрольным мероприятием установлено, что деятельность предприятия по производству, передаче и распределению тепловой энергии в настоящее время убыточна. Несмотря на увеличение тарифов, выручка предприятия не росла в связи с уменьшением объёмов реализации тепловой энергии, тенденции к сокращению объёмов реализации тепловой энергии в тарифной политике не учитывались.

Существенный вклад в ухудшение финансовой ситуации на предприятии вносило значительное увеличение общей суммы дебиторской задолженности и доля просроченной задолженности в её структуре.

Недостаток оборотных средств восполняется за счёт использования кредитных ресурсов, что приводило к росту непроизводительных расходов на обслуживание долговых обязательств.

Неспособность предприятия своевременно исполнить принятые финансовые обязательства способствовало дальнейшему увеличению неэффективных расходов в виде наложенных штрафных санкций.

Учредитель (городской округ Великий Новгород) в проверенном периоде принимал участие в стабилизации финансового состояния предприятия. Субсидия, непосредственно предприятию, в 2014 году составила 70 млн. руб., субсидии другим субъектам хозяйственной деятельности, выданные с целью осуществления расчётов с предприятием, составили порядка 10 млн. руб. Ранее принимались решения о передаче в залог муниципального имущества для обеспечения предприятия кредитными ресурсами. Вместе с тем, принятые меры оказались недостаточными для нормализации финансового состояния предприятия.

В целях поддержания коммунальной инфраструктуры города, связанной с обеспечением жителей теплом и горячей водой в работоспособном состоянии, было принято решение о передаче имущества предприятия в концессию. Вместе с тем, в состав передаваемого в рамках концессионного соглашения имущества были включены объекты коммунальной инфраструктуры, предназначенные для производства, передачи и распределения тепловой энергии и горячего водоснабжения без предъявления требований по их реконструкции, что нарушает требования пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ 
"О концессионных соглашениях".

Администрацией Великого Новгорода срок передачи имущества в концессию был перенесен, в том числе для устранения выявленных Контрольно-счётной палатой нарушений.

Проверкой средств корпорации НЕФКО установлено, что Администрацией Великого Новгорода не принимались меры к возврату средств, выделенных из возобновляемого фонда предприятиям ЖКХ, при этом сумма указанных средств составила более 46 млн. руб.

Отчёт Контрольно-счётной палаты рассмотрен на заседании Думы Великого Новгорода, в адрес Администрации Великого Новгорода Контрольно-счётной палатой направлено представление об устранении выявленных нарушений. 
По состоянию на момент составления настоящего Отчёта всеми контрагентами задолженность подтверждена, определён порядок возврата указанных средств в возобновляемый фонд, однако фактического возврата средств за прошедший период не осуществлялось.

Проверкой средств, выделенных из бюджета Великого Новгорода на исполнение судебных решений по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, установлено, что по состоянию на момент проведения контрольного мероприятия (сентябрь 2015 год) у городского округа имеются 
219 неисполненных судебных решений по выполнению обязательств, вступивших в законную силу, на исполнение которых необходимо 782,7 млн. руб. Всего же по данным, полученным в ходе проведения проверки, за период с 2007 по 2014 год принято 314 судебных решений по выполнению обязательств, вступивших в законную силу.

Возникающая финансовая потребность на выполнение указанных обязательств росла опережающими темпами по сравнению с объёмами бюджетного финансирования, выделяемого на эти цели, что в итоге приводило к массовому нарушению сроков исполнения, установленных судебными актами.

В целях исполнения судебных решений Администрацией Великого Новгорода заключено 83 мировых соглашения, вместе с тем, даже при условии предоставления отсрочек, установленные сроки выполнения обязательств не соблюдались.

Проведенной проверкой выявлено неэффективное использование средств, выделенных на исполнение судебных решений, в сумме 0,6 млн. руб. Указанные средства использованы на выполнение проектных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: Великий Новгород, ул. Германа, д. 26, который был установленным порядком признан аварийным и подлежащим сносу.

По результатам проведенных в отчетном периоде контрольных мероприятий объектам контроля направлено 8 представлений, из которых полностью реализованы 2, остальные остаются на контроле Контрольно-счётной палаты.

Информация о проведенных контрольных мероприятиях направлялась в Думу Великого Новгорода и Администрацию Великого Новгорода в целях использования при принятии соответствующих решений, в установленные сроки материалы проверок представлялись органам прокуратуры, в необходимых 
случаях ( другим правоохранительным органам.

В 2015 году Контрольно-счётной палатой осуществлен весь комплекс необходимых экспертно-аналитических мероприятий для подготовки заключений на проект бюджета Великого Новгорода на очередной год и плановый период, на отчёт об исполнении бюджета Великого Новгорода за предыдущий год и заключений о ходе исполнения бюджета в текущем году.

Установленным порядком осуществлялась финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ и изменений к ним.

В целях объективной оценки финансового состояния муниципального унитарного предприятия "Новгородский водоканал" Контрольно-счётной палатой в отчётном периоде проведено соответствующее экспертно-аналитическое мероприятие, результаты доведены до сведения депутатов Думы Великого Новгорода и использовались при принятии управленческих решений.

3. Взаимодействие Контрольно-счётной палаты с иными органами, осуществляющими контрольные полномочия, обеспечение доступа 
к информации о деятельности

В 2015 году Контрольно-счётной палатой продолжено взаимодействие со Счётной палатой Новгородской области в форме участия в параллельных контрольных мероприятиях. Планы работы Контрольно-счётной палаты на текущий год формируются, в том числе, с учетом предложений Счётной палаты Новгородской области. Осуществлялось сотрудничество с контрольно-счётными органами муниципальных образований Новгородской области и других субъектов Российской Федерации в части обмена опытом и информационно-методическими материалами.

В отчетном периоде состоялось три рабочих заседания совета контрольно-счётных органов при Счётной палате Новгородской области, членом Президиума которого является Ломоносов А.В. На заседаниях обсуждались вопросы совершенствования деятельности контрольно-счётных органов, форм и методов контрольной работы.

В 2015 году продолжено взаимодействие с иными надзорными и контрольными органами, осуществляющими свою деятельность на территории Великого Новгорода.

Так, в рамках соглашения, заключённого с прокуратурой Великого Новгорода, в течение года в качестве специалистов-экспертов для участия в проводимых прокуратурой проверках в ООО "СтройРегионСервис", управляющих компаниях 12/1 и 15 привлекались сотрудники Контрольно-счётной палаты.

В целях консолидации работы  по муниципальному финансовому контролю в Великом Новгороде  Контрольно-счётная  палата обменивалась материалами проведённых мероприятий с контрольно-ревизионным управлением Администрации Великого Новгорода – органом внутреннего финансового контроля.

В отчетном периоде в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" Контрольно-счётной палатой осуществлялась работа по рассмотрению поступивших обращений, давались соответствующие разъяснения, при необходимости обращения направлялись в органы, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов, осуществлялся личный приём.

Деятельность Контрольно-счётной палаты сопровождалась совершенство-ванием локальной нормативной правовой базы. В пределах установленных полномочий Контрольно-счётной палатой утверждены стандарты финансового контроля, регламентирующие проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, принята новая редакция Регламента Контрольно-счётной палаты.

В отчётном периоде в целях повышения квалификации один сотрудник Контрольно-счётной палаты прошел профессиональное обучение в 
ФБУ "Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счётной палаты Российской Федерации".

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счётной палаты в 2015 году осуществлено 28 публикаций информации о её деятельности в газете "Новгород". Кроме того, проводилось информационное обеспечение раздела Контрольно-счётной палаты  на сайте www.adm/nov.ru.

_________________________________

Приложение 
к отчёту Контрольно-счётной палаты Великого Новгорода 
за 2015 год

Основные показатели деятельности
Контрольно-счётной палаты Великого Новгорода в 2015 году

| Показатели | Да/нет (+/() | Коли-чество | Тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Правовой статус Контрольно-счётного органа, численность и профессиональная подготовка сотрудников |
| 1.1. Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления | + |  |  |
| 1.2. КСО в структуре представительного органа муниципального образования | ( |  |  |
| 1.3. Фактическая численность сотрудников КСО по состоянию на конец отчётного года |  | 6 |  |
| 1.4. Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование |  | 6 |  |
| 1.5. Численность сотрудников, имеющих средне-специальное образование |  |  |  |
| 1.6. Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалификации за послед-ние три года, |  | 2 |  |
| в том числе в отчётном году |  | 1 |  |
| 2. Контрольная деятельность |
| 2.1. Количество проведенных контрольных меро-приятий, |  | 5 |  |
| в том числе: 2.1.1. По внешней проверке отчёта об исполнении бюджета и бюджетной отчётности главных адми-нистраторов бюджетных средств |  | 1 |  |
| 2.1.2. По аудиту в сфере закупок |  | 1 |  |
| 2.2. Количество объектов, охваченных при проведе-нии контрольных мероприятий, в том числе: |  | 9 |  |
| 2.2.1. Органов местного самоуправления |  | 6 |  |
| 2.2.2. Муниципальных учреждений |  | 2 |  |
| 2.2.3. Муниципальных предприятий |  | 1 |  |
| 2.2.4. Прочих организаций |  |  |  |
| 2.3. Объём проверенных средств (всего), в том числе: |  |  | 1525482,8 |
| 2.3.1. Объём проверенных бюджетных средств |  |  | 1479152,0 |
| 2.3.2. Объём проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок |  |  | 820984,0 |
| 2.4. Количество актов, составленных по результатам контрольных мероприятий |  | 9 |  |
| Справочно: |
| Объём расходных обязательств, утвержденных в бюджете муниципального образования на 2015 год |  |  | 5132383,7 |
| 2.5. Выявленные нарушения и недостатки (всего), в том числе: |  |  | 408412,9 |
| 2.5.1. Нецелевое использование бюджетных средств |  |  |  |
| 2.5.2. Неэффективное использование бюджетных средств |  |  | 47140,9 |
| 2.6. Выявленные нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом |  |  |  |
| 3. Экспертно-аналитическая деятельность |
| 3.1. Количество проведенных экспертно-аналитичес-ких мероприятий, в том числе: |  | 26 |  |
| 3.1.1. Подготовленные заключения по проектам нормативных правовых актов органов местного самоуправления, из них: |  | 3 |  |
| 3.1.2. Проведенные мероприятия по аудиту в сфере закупок |  |  |  |
| 3.2. Количество подготовленных КСО предложений |  | 5 |  |
| 3.3. Количество предложений КСО, учтенных при принятии решений |  | 2 |  |
| 4. Реализация результатов контрольных и экспертно- аналитических мероприятий |
| 4.1. Направленные представления, из них: |  | 8 |  |
| снятые с контроля |  | 2 |  |
| 4.2. Направленные предписания, из них: |  |  |  |
| снятые с контроля |  |  |  |
| 4.3. Устраненные финансовые нарушения, в том числе: |  |  | 163374,7 |
| 4.3.1. Возмещенные средства в бюджет |  |  |  |
| 4.3.2. Возмещенные средства организаций |  |  |  |
| 4.3.3. Выполненные работы, оказанные услуги |  |  |  |
| 4.4. Устраненные нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом |  |  |  |
| 4.5. Справочно: |  |  |  |
| 4.5.1. Привлеченные к дисциплинарной ответствен-ности |  |  |  |
| 4.5.2. Направленные материалы в правоохранитель-ные органы |  | 5 |  |
| 4.5.3. Возбужденные по материалам КСО уголовные дела |  | 1 |  |
| 4.6. Устраненные финансовые нарушения по меро-приятиям, проведенным в периодах, предшест-вующих отчетному |  |  |  |
| 5. Гласность |
| 5.1. Количество публикаций в СМИ, отражающих деятельность КСО |  | 28 |  |
| 5.2. Наличие собственного информационного сайта или страницы на сайте представительного органа, регионального КСО, регионального объединения МКСО (указать полное наименование и адрес) | + страница КСП ВН на сайте: http://www.adm.nov.ru |  |  |
| 6. Финансовое обеспечение деятельности контрольно-счётного органа |
| 6.1. Затраты на содержание КСО в 2015 году (фактические) |  |  | 5240,2 |
| 6.2. Запланированные средства на содержание КСО в бюджете на 2016 год |  |  | 5347,2 |
| Справочно: |
| Указать, состоит ли КСО в союзе муниципальных контрольно-счётных органов РФ (СМКСО) | да |  |  |