Приложение № 2

Анализ исполнения инвестиционной программы за 2015 год

(тыс. руб.)

| Наименование инвестиционного объекта кап. строительства | Правовая основа | Главные распорядители средств | Источники финансирования | Плановая сумма | Фактическое исполнение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сумма | % |
| 1. Жилищное строительство |
| 1.1 Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным. Строительство 48-квартирного жилого дома по ул. Советской Армии в квартале 8 города | МП «Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке, на 2014-2017 годы» | Администрация Великого Новгорода, КС | бюджет города | 12270,1 | 12270,0 | 0,1 | - |
| 1.2 Мероприятия по переселению граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | п.3 части 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ, решение Думы от 29.12.2014 № 411 | Администрация Великого Новгорода | бюджет города | 7441,7 | 7441,7 | - | - |
| 2. Благоустройство |
| 2.1 Строительство городского кладбища-парка, н.п. Ермолино | Решение Думы № 411 | КУЖКХ, МБУ «Городское хозяйство» | бюджет города | 4 500,0 | 4500,0 | - | - |
| 3. Коммунальное хозяйство |
| 3.1.Корректировка ПСД на строительство газопровода низкого давления с разбивкой на этапы с проведением экспертизы | МП «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде на 2014-2016 годы» | КС, МКУ «УКС» | бюджет города | 480,0 | - | - | - |
| 3.2 Развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района, строительство магистральной сети хозяйственного питьевого водопровода: 1 этап строительство станции третьего подъема | МП «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде»на 2014-2017 годы | КС, МКУ «УКС» | бюджет города | 268,3 | 268,3 | - | - |
| Резервуаров чистой воды | -»- | КУЖКХ И ООС, МУП «Новгородский водоканал | бюджет города | 1000,0 | - | - | - |
|  |  |  | субсидия областного бюджета | 18553,4 | - | - | - |
| 3.3 осуществление технического перевооружения в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства | Постановление Администрации Великого Новгорода от 17.06.2014 № 3087 «О предоставлении субсидии на осуществление кап. вложений» | КУЖКХ И ООС, МУП «Новгородский водоканал | бюджет города | 11358,6 | 11358,6 | - | - |
| 3.4 Строительство линий наружного освещения по ул. Саши Устинова | МП «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2014-2016» | КС, МКУ «УКС» | бюджет города | 999,4 | 999,4 | - | - |
| 3.5 Строительство линий наружного освещения по ул. Береговая от дома 44 до дома 50 | -»- | -»- | бюджет города | 1756,8 | 1756,7 | 0,1 | - |
| 3.6 Строительство линий наружного освещения участка Юрьевской набережной | -»- | -»- | бюджет города | 230,0 | 230,0 | - | - |
| 3.7 Разработка ПСД на строительство линии наружного освещения на участке ул. Московская | -»- | -»- | бюджет города | 100,0 | 100,0 | - | - |
| 3.8 Разработка ПСД на строительство линии наружного освещения на участке ул. Завокзальной | -»- | -»- | -»- | 133,0 | 133,0 | - | - |
| 4. Культура |
| 4.1 Реконструкция здания МБУКиИ «Новгородский театр для детей и молодежи «Малый» | МП «Развитие сферы культуры и молодежной политики Великого Новгорода» на 2014-2018 годы» | КС, МКУ «УКС» | бюджет города | 1000,0 | - | - | - |
| 6. Дорожное хозяйство |
| 6.1 Разработка ПСД на строительство объекта «Большая Московская ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января на участке ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе» | МП «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2014-2016» | КС, МКУ «УКС» | бюджет города | 3700,0 | 3700,0 | - | - |
| 6.2 Строительство Большой Московской ул, на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января. 2 этап Строительство Большой Московской ул, на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. | -»- | -»- | бюджет города дорожный фонд Новгородской области | 1112,0 98000,0 | - - | - - | - - |
| 6.3 Разработка ПСД на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенных под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан в Деревяницком жилом районе города. | -»- | -»- | бюджет города | 960,7 | 960,7 | - | - |
| 6.4 Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенных под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан в Деревяницком жилом районе города. | -»- | -»- | дорожный фонд Новгородской области | 11400,0 | - | - | - |
| 6.5 Разработка ПСД на строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенных под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы 1 этап | -»- | -»- | бюджет города | 802,6 | - | - | - |
| 6.6 Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенных под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы 1 этап | -»- | -»- | дорожный фонд Новгородской области | 7000,0 | - | - | - |
| 6.7 Проектирование и строительство тротуара по ул. Панкратова (на участке от ул. Федоровский Ручей до дома 26/32) | -»- | -»- | бюджет города | 154,0 | 154,0 | - | - |
| 6.8 Строительство тротуара по ул. Павла Левита | -»- | -»- | бюджет города | 885,4 | 885,3 | 0,1 | - |
| 6.9 Проектирование и строительство тротуара по четной стороне ул. Береговой. | -»- | -»- | бюджет города дорожный фонд Новгородской области | 2662,6 590,0 | 244,0 500,0 | 2418,6 90,0 | 9,2 84,7 |
| 6.10 Разработка ПСД на строительство участка Аркажской ул. (от Юрьевского шоссе до ул. Арциховского), участок ул. Арциховского (от Аркажской ул. До Луговой) | -»- | -»- | бюджет города | 1450,0 | - | - | - |
| 6.11 Проектирование и строительство автомобильной дороги от ул. Державина да Московской ул. (на участок от ул. Державина до здания ФСБ) | -»- | -»- | бюджет города | 787,2 | - | - | - |
| 6.12 Строительство Луговой ул., от Псковской ул. до Юрьевского шоссе. | -»- | -»- | бюджет города дорожный фонд Новгородской области | 1390,5 41085,0 | 31,5 597,7 | 1359,0 40487,3 | 2,2 1,4 |
| 6.15 Проектирование и строительство тротуара на участке дороги ул. Бредова -Звериной | -»- | -»- | бюджет города | 100,0 | 99,0 | 1,0 | 99 |
| 6.16 Проектирование и строительство тротуара на участке автомобильной дороги в мкр. Кречевицы (от дома № 78 до стадиона) | -»- | -»- | бюджет города | 80,0 | 80,0 | - | - |
| 6.18 Проектирование и строительство лини наружного освещения по Береговой ул. | -»- | -»- | бюджет города | 125,0 | 125,0 | - | - |
| 6.20 Проектирование и строительство тротуара вдоль дома № 1 по Завокзальной ул. и оборудование пешеходного перехода | -»- | -»- | бюджет города | 380,5 | 75,5 | 305,0 | 19,8 |
| 6.21 Разработка ПСД на устройство парковки возле ГОБУЗ «Новгородская областная клиническая больница» | -»- | -»- | бюджет города | 399,0 | 324,0 | 75,0 | 81,2 |
| 6.22 Проектирование и строительство светофора на Большой Санкт-Петербургской ул., д. 101 | -»- | -»- | бюджет города | 2219,0 | 2219,0 | - | - |
| 6.24 Проектирование и строительство пешеходных переходов с применением дорожных знаков по ул. Державина, д.4 корп.1, ул. Псковская, д. 28, корп. 1, (с ликвацией перехода ул. Псковская, д. 24), пр. Мира, д. 32 | -»- | -»- | бюджет города | 1564,2 | 1564,2 | - | - |
| 6.25 Оборудование ограничивающими пешеходными ограждениями перильного типа пересечений Большой С.-Петербургской -ул. Щусева, ул. Великой — наб. р. Гзень, ул. Октябрьской — ул. Нехинской — ул. Белова, пр. Мира- ул. Зелинского, пр. Мира- ул.Свободы, пр. А. Корсунова- ул. Ломоносова, ул. Ломоносова — ул. Зелинского и пешеходный переход по пр. Мира в районе д. 28, корп.1, ул. Б. С. -Петербургская, в районе д. 51 | -»- | -»- | бюджет города | 1565,1 | 1565,0 | 0,1 | - |
| 7. Охрана семьи и детства |
| 7.1 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МП «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Великого Новгорода» на 2014-2016 годы» | Администрация Великого Новгорода | субвенция Федерального бюджета субвенция областного бюджета бюджет города | 8931,3 59987,0 10000,0 | 8931,3 19380,2 - | - 40606,8 - | - 32,3 - |
| 9. Физкультура и спорт |
| 9.1 Строительство спортивного соружения «Спортивный центр с универсальным игровым залом» | МП «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде» на 2014- 2014 годы» | КС, МКУ «УКС» | бюджет города | 48075,6 | 48065,6 | 10,0 | - |
| ИТОГО: | Бюджеты: - федеральный - областной - городской | 365498,0 из них: 8931,4 236615,3 119951,3 | 128559,6 из них: 8931,4 20477,9 99150,3 | 236938,4 из них: - 216137,4 20801,0 | 35,2 - 8,6 82,6 |

Условные обозначения использованные в данной таблице:

МП – муниципальная  программа;

Решение Думы № 411 – решение Думы Великого Новгорода от 29.12.2014 № 411 «О бюджете Великого Новгорода на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы»;

КС-  комитет по строительству Администрации Великого Новгорода;

КУМИ — комитет по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода;

МКУ «УКС» - муниципальное учреждение Великого Новгорода «Управление капитального строительства»;

КУЖКХ и ООС — комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством  и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода;

МУП «Новгородский водоканал» - муниципальное унитарное предприятие «Новгородский водоканал».