Приложение № 2

Анализ исполнения инвестиционной программы за 2013 год.

(тыс. руб.)

| Наименование инвестиционного объекта кап. строительства | Правовая основа | Главные распорядители средств | Источники финансирования | Плановая сумма | Фактическое исполнение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сумма | % |
| 1. Жилищное строительство |
| 1.1 Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | МЦП «Переселение граждан, проживающих на территории Великого Новгорода, из жилищного фонда, признанного аварийным в установленном порядке, на 2010-2014 годы» | Администрация Великого Новгорода, КС | Бюджет Великого Новгорода | 16957,3 | 16957,1 | -0,2 | 100 |
|  |  |  | Фонд содействия ЖКХ | 42594,6 | 10124,9 | -32469,7 | 23,8 |
|  |  |  | Субсидия областного бюджета | 8341,3 | 7447,4 | -893,9 | 89,3 |
| 1.2 Мероприятия в области жилищного хозяйства | П.3 части 2 ст. 57 Жилищного кодекса РФ | Администрация Великого Новгорода | Бюджет Великого Новгорода | 6390,7 | 6390,6 | -0,1 | 100 |
| 1.3 Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Б. С.-Петербургской, д.99 | Областной закон от 01.04.2011 № 957-ОЗ | Администрация Великого Новгорода | Остатки межбюджетных трансфер-тов | 5180,8 | 5180,8 | 0 | 100 |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации на строительство домов для переселения граждан из аварийного жилого фонда | Решение Думы № 1410 | КС | Бюджет Великого Новгорода | 2950,0 | 2950,0 | 0 | 100 |
| 2. Физкультура и спорт |
| 2.1 Строительство плоскостных спортивных сооружений по ул. Б.С.- Петербургской, д. 118, ул. Дачная, ул. Новолучанской, д. 17. | МЦП «Развитие физической культуры и спорта в Великом Новгороде на 2010-2013 годы» | КС, МУ «УКС» | Бюджет В. Новгорода | 730,0 | 730,0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Областной бюджет | 6479,0 | 6479,0 | 0 | 100 |
| 2.2 Строительство спортивного сооружения «Спортивный центр с универсальным игровым залом» ул. Псковская. |  | УФиС, МАОУДОД СДЮШОР «Манеж» | Бюджет В. Новгорода | 907,2 | 7842,5 | -564,7 | 93,3 |
|  |  |  | Областной бюджет | 7500,0 |  |  |  |
| 3. Благоустройство |
| 3.1 Строительство городского кладбища-парка, н.п. Ермолино | Распоряжение Правительства РФ от 12.07.1999 г. № 1113р «О переводе лесных земель в не лесные» | КУЖКХ, МБУ «Городское хозяйство» | Бюджет В. Новгорода | 4303,4 | 4303,4 | 0 | 100 |
| 4. Коммунальное хозяйство |
| 4.1 Строительство газопровода низкого давления с устройством ГРПБ в квартале 8 Деревяницы 1. (в т.ч. корректировка ПСД) | МЦП «Газификация Великого Новгорода на 2009-2013годы» и ОЦП «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» | КС, МУ «УКС» | Бюджет В. Новгород | 630,0 | 626,7 | -3,3 | 99,5 |
|  |  |  | Субсидия областного бюджета | 5500,0 | 5500,0 | 0 | 100 |
| 4.2 Строительство газопровода низкого давления по улицам в районе центрального ранка | МЦП «Газификация Великого Новгорода на 2009-2013годы» и ОЦП «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» | КС, МУ «УКС» | Бюджет В. Новгорода | 1191,2 | 1191,0 | -0,2 | 100 |
|  |  |  | Остатки межбюджетных трансфертов | 1490,0 | 1490,0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Субсидия областного бюджета | 3200,0 | 3200,0 | 0 | 100 |
| 4.3 Строительство газопровода среднего и низкого давления в микрорайоне Кречевицы. (в т.ч. проектные работы) | МЦП «Газификация Великого Новгорода на 2009-2013годы» | КС, МУ «УКС» | Бюджет В. Новгорода | 1084,0 | 1084,0 | 0 |  |
| 4.4 Строительство газовой котельной по улице Советской Армии, микрорайон Деревяницы | МЦП «Энергосбережение в Великом Новгороде» на 2010-2014 годы | КУЖКХ и ООС | Бюджет В. Новгорода | 263,1 | 263,1 | 0 | 100 |
|  |  |  | Областной бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 26257,3 | 26257,3 | 0 | 100 |
| 4.5 Развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района. Строительство магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ним. | ДЦП «Развитие системы водоснабжения Великого Новгорода на 2012-2016 годы» | КС, МУ «УКС» | Бюджет В. Новгорода | 5393,3 | 3473,2 | - 1920,1 | 64,4 |
|  |  |  | Субсидии областного бюджета | 103145,4 | 66658,7 | -36486,7 | 64,6 |
| 6. Культура |
| 6.1 Приобретение нежилого здания для муниципального учреждения культуры «Дворец культуры и молодежи «Город» | Решение Думы № 1410 | КУМИ | Бюджет В. Новгорода | 2500,0 | 2500,0 | 0 | 100 |
|  |  |  | Субсидия областного бюджета | 22500,0 | 22500,0 | 0 | 100 |
| 7. Образование |
| 7.1 Проектирование детского сада по ул. Псковская. | МЦП «Развитие муниципальной системы образования Великого Новгорода « на 2012-2015 годы. | КО, МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» | Бюджет В. Новгорода | 3000,0 | 3000,0 | 0 | 100 |
| 7.2 Реконструкция здания столовой в ДООЛ «Олимпиец» | МЦП «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время на 2012-2014 годы» | КО, ДООЛ «Олимпиец», | Бюджет В. Новгорода | 1857,1 | 1857,1 | 0 | 100 |
| 8. Дорожное хозяйство |
| 8.1 Строительство нового светофорных объектов на перекрестке ул. Кочетова и Свободы | МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Великом Новгороде» на 2010-2013 годы | КС, МУ «УКС» | Бюджет В. Новгорода | 879,5 | 879,5 | 0 | 100 |
| 8.2 Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги от перекрестка проспект Мира-Нехинская до пересечения ул. 8 Марта-Псковская | Решение Думы № 1410 | КС, МУ «УКС» | Бюджет В. Новгорода | 4547,2 | 4547,2 | 0 | 100 |
| 8.3 Строительство участка автомобильной дороги ул. Космонавтов | Решение Думы № 1410 | КС, МУ «УКС» | Бюджет В. Новгорода | 2854,0 | 207,4 | -2646,6 | 7,3 |
|  |  |  | Дорожный фонд Новгородской области | 182539,0 | 3939,8 | -178599,2 | 2,2 |
| 8.4 Проектные работы и экспертиза проекта на строительство автомобильной дороги ул. Космонавтов(от ул. Зелинского до Нехинской ул.) | Решение Думы № 1410 | КС, МУ «УКС» | Бюджет В. Новгорода | 75,9 | 58,6 | -17,3 | 77,2 |
|  |  |  | Дорожный фонд Новгородской области | 1442,0 | 1112,7 | -329,3 | 77,2 |
| ИТОГО |  |  |  | 477683,3 | 223752,0 | -253931,3 | 46,8 |

Условные обозначения использованные в данной таблице:

МЦП – муниципальная целевая программа;

Областной закон от 01.04.2011 № 957-ОЗ  - Областной закон от 01.04.2011 № 957 –ОЗ «О порядке предоставления  гражданам, обеспечиваемым жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;

Решение Думы № 1410 – решение Думы Великого Новгорода от 28.12.2012 № 1410 «О бюджете Великого Новгорода на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы»;

ДЦП — долгосрочная целевая программа;

КС-  Комитет по строительству Администрации Великого Новгорода;

КУМИ — комитет по управлению муниципальным имуществом Великого Новгорода;

МУ «УКС» - муниципальное учреждение Великого Новгорода «Управление капитального строительства»;

КС — комитет по образованию Администрации Великого Новгорода;

КУЖКХ и ООС — комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством  и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода;

ДООЛ «Олимпиец» - Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Олимпиец»;

МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко» - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 81 «Солнышко»;

МБУ «Городское хозяйство» -  муниципальное бюджетное учреждение Великого Новгорода  «Городское хозяйство»;

УфиС — управление физкультуры и спорта Администрации Великого Новгорода;

МАОУДОД СДЮШОР «Манеж» - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа  олимпийского резерва «Манеж».