Условия конкурса

1. Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом жены статского советника 
Т.Г. Трезоруковой, кон. XVIII в.", расположенного по адресу: Великий Новгород, Михайлова ул., д. 6.

| № п/п | Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производственных работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта противоаварийных и консервацион-ных мероприятий, входящих в состав "Предварительные работы" научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия | 2019 г. |
| 2. | Проведение первоочередных противоаварийных и консервационных мероприятий на объекте культурного наследия | 2019-2020 гг. |
| 3. | Разработка и согласование научно-проектной докумен-тации по сохранению объекта культурного наследия | 2019-2020 гг. |
| 4. | Обращение в инспекцию государственной охраны куль-турного наследия Новгородской области для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; проведение работ по сохранению объекта культурного наследия по разработанной и согласованной научно-проектной документации | 2020-2022 гг. |
| 5. | Благоустройство прилегающей территории самостоя-тельно или совместно с другими собственниками и пользователями объекта культурного наследия | постоянно |
| 6. | Осуществление мониторинга за состоянием объекта культурного наследия | постоянно |
| 7. | Представление отчета о состоянии объекта культурного наследия в инспекцию государственной охраны куль-турного наследия Новгородской области | ежегодно, в срок до 1 июля |

2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии  с согласованной документацией  и с организацией  научного руководства, авторского и технического надзоров, при наличии письменного разрешения инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области.

Рекомендации при проведении ремонтных работ:

применять только высококачественные строительные материалы;

не использовать на фасадах сайдинг, пластик, силикатный и огнеупорный кирпич, несертифицированные лакокрасочные материалы.

3. Срок выполнения условий конкурса: до 1 января 2023 года.

4. Порядок подтверждения победителем условий конкурса.

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе заключения инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

5. Победитель конкурса раз полгода, не позднее  20 числа последнего месяца полугодия представляет продавцу отчетные документы по выполнению условий конкурса в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

6.  В случае неисполнения победителем конкурса условий конкурса, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема исполнения условий конкурса, договор купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с победителя конкурса неустойки. Указанное имущество остается соответственно в муниципальной собственности, а полномочия победителя конкурса в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с победителя конкурса также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи муниципального имущества, в размере, не покрытом неустойкой.