Приложение

к постановлению Администрации Великого Новгорода

от 26.11.2018 № 5311

Условия конкурса

1. Проведение следующих работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения по адресу: Великий Новгород, Никольская ул.,
д. 14, в соответствии с актом технического состояния памятника истории и культуры и определения плана работ по памятнику и благоустройству его территории от 26 октября 2018 года:

| № п/п | Наименование исследовательской, проектно-сметной документации и производственных работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование проектной документации по сохранению объекта культурного наследия (в том числе на замену междуэтажного и чердачного перекрытия, стропильной системы, паспорта наружной отделки) | 2018-2019 гг. |
| 2. | Реставрация фасадов (вычинка, инъектирование и покраска), замена столярных заполнений, устройство водосточной системы в соответствии с согласованной проектной документацией | 2019-2021 гг. |
| 3. | Выполнение ремонта входного крыльца на главном фасаде | 2018-2019 гг. |
| 4. | Выполнение косметического ремонта интерьеров здания | 2018-2022 гг. |
| 5. | Благоустройство территории | постоянно |
| 6. | Контроль за состоянием объекта культурного наследия | постоянно |
| 7. | Представление отчета о состоянии объекта культурного наследия в инспекцию государственной охраны культурного наследия Новгородской области | ежегодно, в срок до 1 июля |

2. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с согласованной проектной документацией и организацией научного руководства, авторского и технического надзора при наличии письменного разрешения инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области.

Рекомендации при проведении ремонтных работ: применение только высококачественных строительных материалов, неиспользование на фасадах силикатного и огнеупорного кирпича, несертифицированных лакокрасочных материалов.

3. Срок выполнения условий конкурса: до 1 января 2023 года.

4. Порядок подтверждения победителем условий конкурса.

Сводный (итоговый) отчет о выполнении условий конкурса в целом представляется победителем в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока исполнения условий конкурса в полном объеме с приложением подтверждающих документов, в том числе заключения инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия, в комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Великого Новгорода.

_______________________________